## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.06.20 ~ 2023.06.26]
6월 5주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 Off Duty Day | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 [GCMS] 임원 월별 사용내역 취소데이터 반영되게 프로그램 수정 요청 [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
07/28 08/31 07/14 07/27
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액” 개선요청
07/31 06/30 07/31 06/30
WEB
[E-Approval] 투자예산 조정/초과 승인신청서 자동 부서공유 설정 요청 [ERM] RM 시스템 RI-148 SAP 연계시 오류가 발생확인되어 수동스케쥴러 실행 [GCMS] 판매상세조회 데이터 오류 확인 요청 [EAI] SABIC - ISRT UAT기간 수정사항 개발 및 업무지원
완료
06/22 06/20 06/20 06/23
ERP
[FI] 부가세자료 대사작업 프로그램 수정ZFIR5057 [SABIC] ITSM-89864 SABIC UAT [HR] HCM 로직 수정 (자격/면허 등록신청, 발령품의 관리)-품의 개별건별 상태관리 [BC] SAP Security Patch Day 관련 Notes 확인 및 적용 작업
완료
06/23 06/23 06/19 06/22

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 07/31 [보류]
03/20 04/24 06/07 06/23
- [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [CO] [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그 램 생성 (ZCPR1050) - Subtotal 시 CNT 필드 추가 (ZFIR5081)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] [FI] 임직원 경조금 신청 최종 테스트 ZFI_RFC_RECEIVE _POSTING, ZCO_BUD_COMT, ZFIR9022 - [FI] [FI] 시험장비 메일 알람 메일내용 수정 ZFIR9901 - [FI] [FI] 임직원 경조금 신청서 추가 수정 및 테스트 ZFI_RFC _RECEIVE_POSTING - [FI] [FI] 고객/구매처 조회 생성ZFIR7012 - [FI] [FI] 부가세자료 대사작업 프로그램 수정ZFIR5057
06/19 06/20 06/21 06/22 06/23
06/19 06/20 06/21 06/22 06/23
06/19 06/20 06/21 06/22 06/23
07/31 07/31
04/05 05/22
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사발령, 발령품의 관련: 발령품의 "선임" 기능 추가 - [HR] 운영지원: 6월급여 작업지원/퇴직금 작업지원(급여특이자 평균임금 제외관련) - [HR] HCM 로직 수정 (자격/면허 등록신청, 발령품의 관리)-품의 개별건별 상태관리 - [HR] 법적선임자 관리(해임) 변경요청 - [HR] 영문 접속 시 메뉴 차단
07/31 06/30 06/20 06/30 06/19 06/30
30% 06/19 06/20 06/19 06/19 06/19
05/22 06/01 06/20 06/12 06/19 06/19

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
05/22
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 특근명령서 신청 오류 항목 삭제 요청 - [HCM] HCM 로직 수정 (자격/면허 등록신청, 발령품의 관리) - [HCM] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수 정 - [HCM] 2023년 공장휴양소 접수/추첨/당첨 작업 요청 - [HCM] HCM >근태조회>특근내역조회 기간 조정 요청
06/23 06/20 06/23 06/23 06/30
0623 0620 0623 0623 0630
06/19 06/13 06/12 06/22 06/22
06/30 06/30 06/30 06/30 07/31
03/02 04/27 05/18 05/24 06/22
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지 - [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지 - [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정
06/30 06/30 06/30 06/30 07/31
80% 80% 60% 80% 60%
03/02 04/27 05/18 05/24 06/22

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/03 07/03
06/27 06/27
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년 6월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] ERP Upgrade Master Plan 프로젝트 관련 자료취합 및 전 달 - [BC] ERP개발 개발자 Key 신규생성 및 전달 (AALDAYEL) - [BC] SAP Security Patch Day 관련 Notes 확인 및 적용 작업
06/26 06/26 06/21 06/21 06/20 06/22
06/26 06/26 06/20 06/21 06/20 [보류]
06/20 06/20 06/14 06/19 06/19 06/21
12/31 07/31 06/30 07/14
03/06 04/12 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 07/31 06/30 07/14
90% 60% 30% 30%
03/06 04/12 05/23 06/13

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 05/31 06/30
03/23 04/27 05/17
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축
[보류] 05/31 06/30
[보류] 70% 95%
03/23 04/27 05/17
07/31 06/30
05/04 06/02
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청 - ITSM-89864 SABIC UAT
07/31 06/30 06/23
50% 80% 06/23
05/04 06/02 06/19

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
06/26 06/26
- [LOPAS] 인수인계 - [CCS] 인수인계
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [CCS] 조회전용 법인카드 생성 후 로직 변경 - [CCS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 인수인계 정리 문서 작성
06/23 07/31 07/31
90% [보류] [보류]
06/09 06/22 06/22
06/30 06/30 07/28 [보류] [보류] [보류]
05/19 02/14 06/22 06/22 05/16 05/19
- [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정 - [E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정 - [E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 - [E-Approval] 투자예산 조정/초과 승인신청서 자동 부서공유 설 정 요청 - [E-Approval] 세무조사 관련 결재문서 데이터 추출 요청
06/30 06/30 07/28 06/23 06/23
95% 90% 10% 06/22 06/21
05/19 05/17 06/22 06/22 06/20

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - [OAS] Oil in Line 계유 로직 추가 - RTS Dashboard시큐어코딩 - [OAS] 메뉴/권한 관리 UI 개선
12/31 12/31 07/31 06/30 06/23 07/28 06/23
80% 50% 50% 50% 06/22 [보류] 06/23
11/28 11/28 04/26 05/26 06/19 06/22 06/19
07/31 07/31
06/13 06/23
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
07/31 07/31
20% 10%
06/13 06/23

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/07
07/03
- 업무종료
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 업무 이관
06/23
06/16
06/19
06/23 06/30
06/19 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-96414 견적서 삭제ITSM-93355 예상변경 작업일 변경 - [ASM] JIRA CH Flow 추가 (취약점 점검 수동) - [ASM] ITSM-12930 서비스요청서 삭제 - [ASM] 내부 통제 모집단 작성 - [ASM] 취약점 점검 회의 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [ATSS] 엔진 서버 재가동 - [ASM] ITSM-96640 변경요청서 삭제ITSM-96641 변경요청서 삭제ITSM-96800 요청정보 수정 - [Mobile] 사외 네트워크 첨부파일 다운로드 에러
06/30 06/19 06/23 06/20 06/20 06/22 06/22 06/22 06/23 06/27
90% 06/19 90% 06/20 06/20 06/22 06/22 06/22 06/23 80%
02/27 06/19 06/19 06/20 06/20 06/21 06/22 06/22 06/23 06/23

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
06/26
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [ERP 계정관리] ERP 계정관리 담당자 휴가 백업 - [RPA] [RPA] A360 '항공급유' 작업 요청 수행 - [RPA] [RPA] 117 pc 재부팅 및 AA재가동, '#1 회계지급' 작업 수행 - [PPS] 인수 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 작업 정상수행 위한 오류 데이터정리 - [RPA] [RPA] A11, A360 작업 메일 수신자 변경 - [RPA] [RPA] A11 인계 - RPA PC 원격접속, AA 로그인 계정 스 왑 방법, CP 로그인 작업 만들기, 엑셀 값 변수에 넣어 출력하 기 - [RPA] [RPA] A11 인계 - 메모장 변수 지정값 AA로 가져와서 S AP 로그온하기 - [RPA] [RPA] A11 '#1 회계지급' 작업 모니터링 - [RPA] [RPA] A360 P&I팀 작업 자료 미구축 파악
06/19 06/19 06/19 06/19 06/23 06/20 06/21 06/22 06/22 06/23
06/19 06/19 06/19 06/19 06/23 06/20 06/21 06/22 06/22 06/23
06/19 06/19 06/19 06/19 06/20 06/20 06/21 06/22 06/22 06/23
06/30 07/31 07/14 07/31
04/19 06/21 06/21 06/21
- [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청
06/30 07/31 07/14 07/31
80% 10% 5% 5%
04/19 06/21 06/21 06/21

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 08/31
05/10 06/23
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [LMS] ODATDA 신청서 전표생성시 오류 확인 및 데이터 수정후 재처리 - [ERM] RM 시스템 RI-148 SAP 연계시 오류가 발생확인되어 수 동스케쥴러 실행 - [LMS] 교육훈련신청서 작성 시 자동 선택된 주관부서(예산이 없 는 부서)인 상태에서 결재가 진행된 내역이 있음. 데이터 확인 요청 - [ERM] 리스크모니터링 > Response> 대응이력 메뉴 관련하여 아 래 건의 대응이력의 data 수정이 안되어 강제 수정 요청 처리 - [ERS] ALK1-O-7123 H-51101 Burner Flame 및 Tube Skin T emp 점검지침 외 6건 개정 재처리 - [ERS] SOB-05-001 예산관리규정 첨부서식 수정요청 - [ERS] SOM-2-090 화재예방절차(19) 개정오류 재개정 처리 - [LMS] SOJT 공지사항 첨부파일 다운 불가 오류 확인. 첨부파일 명 변경 재처리 - [LMS] 교육훈련신청서 메뉴얼 교체 요청 처리
06/30 06/30 06/19 06/20 06/19 06/20 06/21 06/21 06/23 06/23 06/23
06/20 50% 06/19 06/20 06/19 06/20 06/21 06/21 06/23 06/23 06/23
12/08 06/09 06/19 06/19 06/19 06/20 06/21 06/21 06/23 06/23 06/23

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 07/14
06/02 06/20
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [GCMS] 임원 월별 사용내역 취소데이터 반영되게 프로그램 수정 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 판매상세조회 데이터 오류 확인 요청 - [GCMS] OZ 리포트 디자이너 임시라이선스 발급 (23.06.21 ~ 23.12.10) - [GCMS] 영수증 출력 시 대표자 명의 변경 요청 - [GCMS] 상품권 마스터생성 오류 확인 요청 - [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] IAMS 모집단 자료 요청 - [WMS] 할당취소 및 마감처리 요청 - [WMS] 모바일앱 담당자 사용자 권한 추가 - [EWS] SAP 연동 테이블 시나리오 개수 파악 - [EWS] 시나리오 별 주관 부서 리스트 요청 및 시나리오마스터 전 체 데이터 리스트 요청 - [EWS] 정기감사관련 EWS 시스템 조회 권한 부여한 내역 회수 요 청 - [EWS] EWS 배치 오류 확인 및 수정 요청 (쿼리 실행 time out)
06/20 06/21 06/21 06/23 08/31 06/19 06/23 06/19 06/19 06/21 06/22 06/19
06/20 06/21 06/21 06/23 40% 06/19 06/23 06/19 06/19 06/21 06/22 06/19
06/20 06/21 06/21 06/23 06/02 06/19 06/22 06/19 06/16 06/21 06/22 06/19
06/30 [보류] 07/31
06/26 06/21 06/26
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RPA] 인수인계 [보류] - [LOPAS] 인수인계 (권지수 대리님)
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [IMS] FMS -> IMS(Incident Management System) 명칭 변경 - [IMS] 2023 데이터 마이그레이션
06/23 06/22 06/19
06/23 06/22 06/19
06/19 06/22 06/15

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/28 07/27 09/29 07/31
06/12 03/23 04/06 04/21 04/21 06/16
- [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] EIS시스템Longview 23.2 서버 패치 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] SABIC - ISRT UAT기간 수정사항 개발 및 업무지원 - [EAI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
06/30 07/28 06/21 07/28 07/28 06/22 06/30 07/28
06/19 30% 06/23 20% 90% 06/23 06/20 10%
05/26 06/12 06/16 04/06 06/12 06/12 06/16 06/23

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 ◐ 순현국 ● 전광호 | 2 ◑ 김도신 ● 전광호 | 3
4 | 5 Off Duty Day | 6 현충일 | 7 ● 남대현 ● 황보람 | 8 ● 남대현 | 9 ● 남대현 ● 황보람 | 10
11 | 12 ◐ 김구 | 13 | 14 ● 박남신 | 15 | 16 ● 박선미 ● 순현국 ◑ 이병준 ◑ 권지수 | 17
18 | 19 ◐ 박선미 ● 이여진 ◐ 이병준 ● 강민경 | 20 ● 노승표 | 21 ● 노승표 | 22 ● 노승표 | 23 ◑ 배영식 ● 노승표 ● 최진우 | 24
25 | 26 ◐ 김구 ● 박민우 | 27 | 28 | 29 ◐ 순현국 | 30 | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet