## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.11.21 ~ 2023.11.27]
11월 6주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 | 2 | 3 Off Duty Day | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 11월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EIS] 2023.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
12/31 12/29 12/29 12/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
12/31 11/30 12/31 12/31
WEB
[RPA] A360 '주요 자재 번호 및 단가 정리' 작업 추가 요청 처리 및 테스트, 운영 전환 [LMS] 2023 Soft skill Basic과정_(집합교육) 생성시 SOFT SKILL 4개인데 3개로 수강자등 록된 사람 확인 요청 [WMS] 23년 2nd interim 운영평가 증빙자료 요청 [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
완료
11/23 11/21 11/24 11/21
ERP
[FI] 거래유형 관리 프로그램에서 거래유형 결재선 데이터 수정되지 않도록 수정 (ZEAM1100) [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 [MM] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 (Corrosion Control 팀) *특정부서 에 대해서는 PR의 '기술검토 필요품목'을 체크해서 Vendor Print 등록 [SD] EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지)
완료
11/22 11/20 11/20 11/20

## Slide 5
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex

## Slide 6
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 7
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31
05/31 10/06 10/17 10/26
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035) - [CO] 화공약품계정 파일생성 로직추가 (ZCOR1182)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 거래유형 관리 프로세스 분석(ZEAM1100, ZEAM1110, Z EAM1120) - [FI] 거래유형 관리 프로그램에서 거래유형 결재선 데이터 수정 되지 않도록 수정(ZEAM1100) - [FI] 거래유형별 결재선 지정 승인 요청 프로그램 생성(ZEAM11 11)
11/20 11/22 11/24
11/20 11/22 50%
11/20 11/21 11/23
11/30 12/31 12/08 12/08 12/31 03/29
11/13 11/13 11/23 11/23 07/03 09/06
- [HR] 근로시간단축 변경/취소 신청서 개발 요청 - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리 - [HR] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HR] CP 사원검색 상태란 외근현황 표기 요청 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - 80%
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] (S-imoms 프로젝트)DSV -> SAP 사회봉사활동 내역 조회 - [HR] 근로시간단축 변경/취소 신청서 개발 요청 - [HR] ZHRR2371 기능 추가 요청 - [HR] 제증명-경력:국가기술자격 서식 업로드 팝업 화면 관리 개 선 - [HR] 예외근무 신청서의 "예외적용근무시간" 신규 코드생성 요청 - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리 - [HR] 임원프로파일(영문) 양식 수정 요청 - [HR] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HR] CP 사원검색 상태란 외근현황 표기 요청
11/30 11/30 12/08 12/08 11/30 12/31 11/30 12/08 12/08
11/22 60% 11/21 11/22 11/21 80% 11/22 10% 10%
11/01 11/13 11/14 11/14 11/17 11/13 11/22 11/23 11/23

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30
11/13
- [HCM] HCM 다면평가 평가관리조회 면담관리 프로세스 개선
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HCM 다면평가 피평가자 추출 신규개발 - [HCM] 제증명(원천징수영수증) 선택시 연도지정 기본값 반영 요 청 - [HCM] 제증명(경력증명-국가기술 자격) 안내 팝업 추가 - [HCM] 특근 명령,확인서 순수시간 및 특근과다 알림 개선 이관 준비 및 확인
11/30 11/23 11/24 11/23
1130 1123 1124 1127
11/13 11/22 11/22 11/23
12/29 11/30 12/22 11/30
07/03 09/07 10/06 11/20
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 대변메모 차감 로직 추가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 대변메모 차감 로직 추가
12/29 11/30 12/22 11/30
[보류] 50% 60% 70%
07/03 09/07 10/06 11/20

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/04 12/04 12/05
11/28 11/28 12/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년 11월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] Smart-ERP운영 F/S Full로 로그파일 삭제작업 업무지원( erpceap1) - [BC] ‘23년 하반기 DR 재해복구 모의훈련 (연기) - [BC] HCM개발 Remote Client Copy 문제 건으로 BSG 방문점검
11/27 11/27 11/22 11/21 11/21 11/22
11/27 11/27 11/22 11/21 11/21 11/22
11/21 11/21 11/14 11/21 11/14 11/16
11/30 02/02
05/23 10/16
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 (Corro sion Control 팀)* 특정부서에 대해서는 PR의 '기술검토 필요 품목'을 체크해서 Vendor Print 등록
11/30 11/30 02/02 11/30
90% 11/20 80% 11/20
05/23 06/13 10/16 11/06

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30
07/28 09/18 10/20 11/09 11/24 11/24 11/24
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [Lube E-Biz] 모의해킹 세팅 - [CCS] 결재 기각 시 처리 기능 구현 - [e-Biz] CI 시설물 검수 요청 시 오류 수정
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [Lube E-Biz] 모의해킹 세팅 - [CCS] 결재 기각 시 처리 기능 구현 - [e-Biz] CI 시설물 검수 요청 시 오류 수정
11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30
99% 0% 30% 99% 50% 3% 0%
07/28 09/18 10/20 11/09 11/24 11/24 11/24
07/31 07/31 12/31
05/04 06/02 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-102098EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지)-10 /31 스마트폼,테이블,인터페이스 정의서 변경 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용
07/31 07/31 07/31 11/20 12/31 12/29
80% 90% 90% 11/20 95% 90%
05/04 06/02 07/03 10/31 07/12 10/30

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/29
08/22 10/19
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 - [E-Approval] ITSM-102915 기안지 내용수정 및 첨부파일 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-102879 시설물 대여 계약서 첨부파일 교체 요청 - 대덕주유소 - [E-Approval] ITSM-102974 기안지 내용 일부수정 요청 - [E-Approval] ITSM-102917 기성보고서 최종 검수일 및 결재일 자 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-102939 범용양식 - PAAF for Babu, Sure sh (Piping & Layout (PKG #2)) 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-102965 旣 품의 내용 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-103043 기안지 설명 추가 - [E-Approval] ITSM-102981 2023년 10월 아로마틱공장 운영 실적보고서 수정 - [E-Approval] ITSM-103080 기안지 '승인사항요약'란의 5.참고 사항에 내용 추가 - [E-Approval] ITSM-103098 교육출장비신청서 문서취소 요청 - [E-Approval] ITSM-103202 협조문 내 표 수정
12/27 12/29 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/21 11/21 11/22 11/22 11/24
80% 40% 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/21 11/21 11/22 11/22 11/24
08/22 10/19 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/21 11/21 11/22 11/22 11/24

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31
01/01 06/01 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [ITSM-102510]RTS Dashboard 관련 개선 요청 - [ePSMS] [ITSM-102795]e-PSMS 내 권한 관리 현황 공유 요청
11/24 11/24 12/31 11/30 11/24
11/24 11/24 70% 50% 11/21
11/20 11/20 06/22 11/09 11/16
12/31 03/31 11/30
06/13 09/05 11/20
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] e-biz홍보물 대금지급을 위한 최종 상태 코드 생성 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] e-biz홍보물 대금지급을 위한 최종 상태 코드 생성 요청
12/31 03/31 11/30
70% 50% 90%
06/13 09/05 11/20

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/27 11/30
11/27 11/27 11/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 신규 계정 권한 추가 - [Mobile] Simoms 프로젝트 PSORMS(전자작업허가) 솔루션 모바 일 인증서 지원
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 - [ASM] ITSM-102086 배포상태 변경ITSM-102176 변경결과 작성ITSM-102726 변경결과 작성ITSM-100133 변경결과 작 성 - 11월 인프라 취약점 점검 조치 작성 - [ASM] ITSM-103028 변경수행자 변경ITSM-102929 서비스요 청서 삭제 - [ASM] ITSM-102431 변경결과 작성ITSM-102706 변경결과 작성ITSM-103099 변경결과 작성 - [GCMS] 수기입금표 병합 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 수정을 위한 지원 요청 - [ATSS] 신규 계정 권한 추가
11/30 11/20 11/21 11/21 11/22 11/23 11/23 11/27
30% 11/20 11/21 11/21 11/22 11/23 11/23 0%
11/13 11/20 11/21 11/21 11/22 11/23 11/23 11/24
12/01
11/27
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] 117, 209 pc 및 필요 시스템 재기동 - [RPA] A11 '#1 회계 지급 전표 증빙 대사' 15,16,17일자 작업 재수행 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터 정리 및 재수행 - [RPA] A11 'CCS 사전 점검' 작업 재수행 - [RPA] A11 -> A360 변환 PC분배 논의 - A11 '#1 회계 지급 전표 증빙 대사' 전일 21시 작업 메일 미수신 . 작업 완료 내역 확인 - [RPA] A11 '#4 외화 송금' 작업 중단 사유 확인 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 루프 간소화 및 작업 불가 상 황 처리 작업 추가 - [RPA] A360 '주요 자재 번호 및 단가 정리' 작업 추가 요청 처리 및 테스트, 운영 전환 - [RPA] A11 -> A360 'CCS 사전 점검' 변환 작업 완료 및 테스트
11/20 11/20 11/20 11/20 11/21 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11/20 11/20 11/20 11/20 11/21 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11/20 11/20 11/20 11/20 11/21 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 11/30 12/29 12/29
07/20 10/23 08/22 10/02
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청
12/31 11/30 11/30 11/30 12/29 12/29
40% 11/21 60% 11/21 55% 25%
07/20 09/01 10/23 11/01 08/22 10/02
12/29 12/29 12/08 11/30
08/22 10/23 11/09 10/23
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(Soft skill 평가서 전자결재 연계부분 개발 진행중) - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [ERS] PO1-C-0005 부서지침서 제정처리시, 첨부서식 연계오류 로 재 제정처리 요청 - [LMS] 2023 Soft skill Basic과정_(집합교육) 생성시 SOFT S KILL 4개인데 3개로 수강자등록된 사람 확인 요청 - [ERS] SMSDS-0016, S-MSDS-3431 등록부서 변경요청(신찬국 계장) - [LMS] 교육출장비신청시 전표생성 연계시 오류 발생 케이스 확 인. 직책 컬럼 사이즈 제한으로 전송시 직책명 사이즈 제한 반 영
12/29 11/30 12/29 12/08 11/20 11/21 11/21 11/24
70% 70% 0% 0% 11/20 11/21 11/21 11/24
08/22 10/23 10/23 11/09 11/20 11/21 11/21 11/24

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 12/06 [보류]
11/27 11/27 11/07 11/27
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - 사이버 보안 교육 학습 - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제 시나리오 로직 분석 요 청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- 사이버 보안 교육 학습 - [WMS] 23년 2nd interim 운영평가 증빙자료 요청 - [WMS] 개발서버 windows 2012 EOS 에 따른 OS 교체시 applic ation 호환성 검토 - [GCMS] 수불현황 ERP와 차액 발생 확인 요청 - [GCMS] 지류식상품권 회수현황 데이터 수정 요청 - [GCMS] 충남지사 상품권 PC 카드 단말기 교체 지원 - [GCMS] 10월 이관 / 입고 내역 판매/인수부서 누락 데이터 확인 요청
12/06 11/24 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
80% 11/24 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11/07 11/21 11/21 11/21 11/23 11/23 11/23
12/01 12/08
11/27 09/01
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 시뮬레이션 > 최적 출하처 조회 내 검색 필터 체크 - [LOPAS] LOPAS SAP 배치 점검 및 확인 (3건) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
11/24 11/22 11/23 12/08
11/24 11/22 11/23 30%
11/20 11/22 11/23 09/01

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/28
11/24 11/24 10/20 07/18 04/21 10/27 11/28
- [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2023.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI정기점검 ( dagamed que서버작업)
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2023.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI정기점검
11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/23
10% 10% 11/21 90% 11/22 90% 70% 30% 11/23
11/24 11/24 06/16 10/20 11/10 07/18 04/21 10/27 11/23

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 ● 남대현 | 2 ● 남대현 | 3 Off Duty Day | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 ● 김예린 ● 황보람 | 14 | 15 | 16 ● 이재원 ◐ 순현국 | 17 ● 배영식 ● 김도신 ● 박선미 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ● 박남신 ● 박선미 ● 최진우 | 25
26 | 27 ● 박민우 | 28 ● 고귀한 | 29 | 30 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 11월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet