## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
12/29 12/31 12/29 12/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
11/30 11/30 11/30 11/30
WEB
[E-Approval] ITSM-102613 해외출장비 신청서 삭제 및 CCS내역 복구 요청 [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 입력방식 변경으로 인한 오류. 현업확인 및 재수행 [ERS] 모바일 ERS 도입 후 이용자 수 집계 [EAI] EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지)
완료
11/14 11/16 11/17 11/17
ERP
[CO] 화공약품계정 파일생성 로직추가 추가수정(ZCOR1182) [TR] 구매처 지급 상시 모니터링 추출 배치 프로그램 보완(ZTRB7010 ~ ZTRB7069) [MM] PO가 발행된 해당 PR 마감 처리 요청 [SD] ERP ZSDR5220(한라수수료정산) 화면에서 인도처코드 추가 요청-alv 표시 필드 추 가
완료
11/17 11/13 11/16 11/16