## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/29
08/22 10/19
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 - [E-Approval] ITSM-102638 정보기술지원 신청서 내용수정 - [E-Approval] ActionsITSM-102637 협조문 첨부파일 변경 요 청 - [E-Approval] ITSM-102620 시설물대여계약서 후첨부 요청 - [E-Approval] ITSM-102602 대해로주유소 불용 처분 품의서 자 산번호 수정 - [E-Approval] ITSM-102639 기안지에 작성된 시설물(TLG Sen ser) 수량 오타 수정 - [E-Approval] ITSM-102665 기성보고서 결재일 수정 - [E-Approval] ITSM-102631 결재문서 가용자금 운용계획(안) 및 업무정보(업무보고-일일업무보고) 오타 수정 - [E-Approval] ITSM-102713 신용한도품의서 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-102701 문서번호 B63-23-0244 내용수정 - [E-Approval] ITSM-102727 법인카드 정산 취소 요청 - [E-Approval] ITSM-102613 해외출장비 신청서 삭제 및 CCS내 역 복구 요청 - [E-Approval] ITSM-102716 공장 전자 결재문서(3건) 결재선 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-102750 기안지 첨부 교체 요청
12/27 12/29 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/14 11/14 11/14 11/14 11/14 11/15
70% 35% 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/14 11/14 11/14 11/14 11/14 11/15
08/22 10/19 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/14 11/14 11/14 11/14 11/14 11/15

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 11/30 12/31
01/01 06/01 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [ITSM-102510]RTS Dashboard 관련 개선 요청 - [ePSMS] [ITSM-102795]e-PSMS 내 권한 관리 현황 공유 요청 - [ePSMS] [ITSM-102231]S-imoms 프로젝트 진행을 위한 ePSM S시스템의 Data Table 및 DB Credential 정보 요청
11/17 11/17 11/30 11/30 11/24 11/17
11/17 11/17 70% 50% 80% 11/17
11/13 11/13 06/22 11/09 11/16 11/09
12/31 03/31
06/13 09/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
12/31 03/31
50% 50%
06/13 09/05

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/24
11/20
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 - [ASM] ITSM-102532 변경요청 삭제ITSM-102493 작업유형 변경ITSM-102670 데이터작업 삭제ITSM-102663 작업유형 변경 - [ATSS] 신규 계정 권한 추가 - [ASM] ITSM-101354 변경결과 작성ITSM-101852 서비스 요 청 반려 - [ASM] ITSM-101548 작업유형 변경ITSM-102337 작업유형 변경
11/30 11/13 11/13 11/14 11/15
20% 11/13 11/13 11/14 11/15
11/13 11/13 11/13 11/14 11/15
11/24
11/20
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] 서버 포트 확인요청 및 정상연결 확인 - [RPA] A360 '자재번호 및 단가정리' 작업된 엑셀 붙여넣기 전 확인작업 추가 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 재수행 - [RPA] A11 작업 A360 으로 변경을 위한 PDD 확인 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 전일 21시 작업 메일 미 수신. 작업 완료 내역 확인 - [EAI] 재기동, 로그확인 인수 - [RPA] 209pc 확인 및 AA 재기동 - [RPA] A11 '사전점검' 재수행 및 수기발송 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 미수행 안내 메일 발송 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 입력방식 변경으로 인한 오류 . 현업확인 및 재수행
11/13 11/13 11/14 11/14 11/15 11/15 11/16 11/16 11/16 11/16
11/13 11/13 11/14 11/14 11/15 11/15 11/16 11/16 11/16 11/16
11/13 11/13 11/14 11/14 11/15 11/15 11/16 11/16 11/16 11/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 11/30 11/30 11/30 12/29 12/29
07/20 09/01 10/23 11/01 08/22 10/02
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청
12/31 11/30 11/30 11/30 12/29 12/29
40% 90% 60% 90% 50% 20%
07/20 09/01 10/23 11/01 08/22 10/02
12/29 12/29 12/08 11/30
08/22 10/23 11/09 10/23
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(Soft skill 교육이수 관련 이력이 사용자 및 관리자 페이지의 개인교육이력에 조회되도록 기능개선 반영 및 데이 터 이관) - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [ERS] 제정오류 건 PP1-C-0127 문서 재등록처리 - [LMS] 수강완료 과목의 수료이력 재반영 요청 건(프로젝트관리 팀-이진우책임) - [ERS] 모바일 ERS 도입 후 이용자 수 집계
12/29 11/30 12/29 12/08 11/15 11/16 11/17
65% 70% 0% 0% 11/15 11/16 11/17
08/22 10/23 10/23 11/09 11/15 11/16 11/16

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 12/06
11/20 11/20 11/07
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - 사이버 보안 교육 학습
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 23년4분기 모의해킹 업무 협의 - [WMS] DB Job 에서 Schedule job 으로 변경 요청 - [EWS] 시나리오 (SP402) Oracle SQL 오류 발생 확인 요청 - 사이버 보안 교육 학습
11/15 11/14 11/16 12/06
11/15 11/13 11/15 50%
11/15 11/08 11/09 11/07
11/17 11/30
11/13 09/01
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] HOME > .. & 기준정보 > 선박 운항 동정표 관리 내 값 이 비정상적으로 출력되거나 누락되는 내용 확인 (정상 배치 가동으로 조치) - [RMS/IMS] 교체 PC 내 백업 배포 및 설정 - [LOPAS] 물류비관리 > 수송수단 판매목표 내 '유효값이 아닙니 다' 에러 조치 (DB 내 소숫점 제거 처리)[ 기존 5자리 유지 중 , 억대로 넘어가면 에러 바생. 타페이지에 영향도가 없어 자릿 수 제거로 조치 ]
11/10 11/30 11/13 11/17 11/14
11/10 10% 11/13 11/13 11/14
11/06 09/01 11/13 11/13 11/14

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/22
06/16 10/20 11/10 07/18 04/21 10/27 11/17
- [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI정기점검
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [EAI] 윤활유 이비즈 프로젝트 I/F 신규 개발문의 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지) - [EAI] EAI시스템 환경설정 및 인수인계
11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/16
90% 90% 90% 11/16 90% 70% 30% 11/17 11/16
06/16 10/20 11/10 10/16 07/18 04/21 10/27 11/02 11/16