## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31
05/31 10/06 10/17 10/26
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035) - [CO] 화공약품계정 파일생성 로직추가 (ZCOR1182)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 거래유형 관리 프로세스 분석(ZEAM1100, ZEAM1110, Z EAM1120) - [FI] 거래유형 관리 프로그램에서 거래유형 결재선 데이터 수정 되지 않도록 수정(ZEAM1100) - [FI] 거래유형별 결재선 지정 승인 요청 프로그램 생성(ZEAM11 11)
11/20 11/22 11/24
11/20 11/22 50%
11/20 11/21 11/23
11/30 12/31 12/08 12/08 12/31 03/29
11/13 11/13 11/23 11/23 07/03 09/06
- [HR] 근로시간단축 변경/취소 신청서 개발 요청 - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리 - [HR] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HR] CP 사원검색 상태란 외근현황 표기 요청 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - 80%
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] (S-imoms 프로젝트)DSV -> SAP 사회봉사활동 내역 조회 - [HR] 근로시간단축 변경/취소 신청서 개발 요청 - [HR] ZHRR2371 기능 추가 요청 - [HR] 제증명-경력:국가기술자격 서식 업로드 팝업 화면 관리 개 선 - [HR] 예외근무 신청서의 "예외적용근무시간" 신규 코드생성 요청 - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리 - [HR] 임원프로파일(영문) 양식 수정 요청 - [HR] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HR] CP 사원검색 상태란 외근현황 표기 요청
11/30 11/30 12/08 12/08 11/30 12/31 11/30 12/08 12/08
11/22 60% 11/21 11/22 11/21 80% 11/22 10% 10%
11/01 11/13 11/14 11/14 11/17 11/13 11/22 11/23 11/23

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30
11/13
- [HCM] HCM 다면평가 평가관리조회 면담관리 프로세스 개선
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HCM 다면평가 피평가자 추출 신규개발 - [HCM] 제증명(원천징수영수증) 선택시 연도지정 기본값 반영 요 청 - [HCM] 제증명(경력증명-국가기술 자격) 안내 팝업 추가 - [HCM] 특근 명령,확인서 순수시간 및 특근과다 알림 개선 이관 준비 및 확인
11/30 11/23 11/24 11/23
1130 1123 1124 1127
11/13 11/22 11/22 11/23
12/29 11/30 12/22 11/30
07/03 09/07 10/06 11/20
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 대변메모 차감 로직 추가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 대변메모 차감 로직 추가
12/29 11/30 12/22 11/30
[보류] 50% 60% 70%
07/03 09/07 10/06 11/20

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/04 12/04 12/05
11/28 11/28 12/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년 11월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] Smart-ERP운영 F/S Full로 로그파일 삭제작업 업무지원( erpceap1) - [BC] ‘23년 하반기 DR 재해복구 모의훈련 (연기) - [BC] HCM개발 Remote Client Copy 문제 건으로 BSG 방문점검
11/27 11/27 11/22 11/21 11/21 11/22
11/27 11/27 11/22 11/21 11/21 11/22
11/21 11/21 11/14 11/21 11/14 11/16
11/30 02/02
05/23 10/16
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 (Corro sion Control 팀)* 특정부서에 대해서는 PR의 '기술검토 필요 품목'을 체크해서 Vendor Print 등록
11/30 11/30 02/02 11/30
90% 11/20 80% 11/20
05/23 06/13 10/16 11/06

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30
07/28 09/18 10/20 11/09 11/24 11/24 11/24
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [Lube E-Biz] 모의해킹 세팅 - [CCS] 결재 기각 시 처리 기능 구현 - [e-Biz] CI 시설물 검수 요청 시 오류 수정
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [Lube E-Biz] 모의해킹 세팅 - [CCS] 결재 기각 시 처리 기능 구현 - [e-Biz] CI 시설물 검수 요청 시 오류 수정
11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30
99% 0% 30% 99% 50% 3% 0%
07/28 09/18 10/20 11/09 11/24 11/24 11/24
07/31 07/31 12/31
05/04 06/02 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-102098EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지)-10 /31 스마트폼,테이블,인터페이스 정의서 변경 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용
07/31 07/31 07/31 11/20 12/31 12/29
80% 90% 90% 11/20 95% 90%
05/04 06/02 07/03 10/31 07/12 10/30