## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EIS] 2023.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
12/31 12/29 12/29 12/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
12/31 11/30 12/31 12/31
WEB
[RPA] A360 '주요 자재 번호 및 단가 정리' 작업 추가 요청 처리 및 테스트, 운영 전환 [LMS] 2023 Soft skill Basic과정_(집합교육) 생성시 SOFT SKILL 4개인데 3개로 수강자등 록된 사람 확인 요청 [WMS] 23년 2nd interim 운영평가 증빙자료 요청 [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
완료
11/23 11/21 11/24 11/21
ERP
[FI] 거래유형 관리 프로그램에서 거래유형 결재선 데이터 수정되지 않도록 수정 (ZEAM1100) [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 [MM] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 (Corrosion Control 팀) *특정부서 에 대해서는 PR의 '기술검토 필요품목'을 체크해서 Vendor Print 등록 [SD] EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지)
완료
11/22 11/20 11/20 11/20

## Slide 2
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex