## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/29
08/22 10/19
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 - [E-Approval] ITSM-102915 기안지 내용수정 및 첨부파일 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-102879 시설물 대여 계약서 첨부파일 교체 요청 - 대덕주유소 - [E-Approval] ITSM-102974 기안지 내용 일부수정 요청 - [E-Approval] ITSM-102917 기성보고서 최종 검수일 및 결재일 자 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-102939 범용양식 - PAAF for Babu, Sure sh (Piping & Layout (PKG #2)) 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-102965 旣 품의 내용 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-103043 기안지 설명 추가 - [E-Approval] ITSM-102981 2023년 10월 아로마틱공장 운영 실적보고서 수정 - [E-Approval] ITSM-103080 기안지 '승인사항요약'란의 5.참고 사항에 내용 추가 - [E-Approval] ITSM-103098 교육출장비신청서 문서취소 요청 - [E-Approval] ITSM-103202 협조문 내 표 수정
12/27 12/29 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/21 11/21 11/22 11/22 11/24
80% 40% 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/21 11/21 11/22 11/22 11/24
08/22 10/19 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/21 11/21 11/22 11/22 11/24

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31
01/01 06/01 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [ITSM-102510]RTS Dashboard 관련 개선 요청 - [ePSMS] [ITSM-102795]e-PSMS 내 권한 관리 현황 공유 요청
11/24 11/24 12/31 11/30 11/24
11/24 11/24 70% 50% 11/21
11/20 11/20 06/22 11/09 11/16
12/31 03/31 11/30
06/13 09/05 11/20
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] e-biz홍보물 대금지급을 위한 최종 상태 코드 생성 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] e-biz홍보물 대금지급을 위한 최종 상태 코드 생성 요청
12/31 03/31 11/30
70% 50% 90%
06/13 09/05 11/20

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/27 11/30
11/27 11/27 11/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 신규 계정 권한 추가 - [Mobile] Simoms 프로젝트 PSORMS(전자작업허가) 솔루션 모바 일 인증서 지원
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 - [ASM] ITSM-102086 배포상태 변경ITSM-102176 변경결과 작성ITSM-102726 변경결과 작성ITSM-100133 변경결과 작 성 - 11월 인프라 취약점 점검 조치 작성 - [ASM] ITSM-103028 변경수행자 변경ITSM-102929 서비스요 청서 삭제 - [ASM] ITSM-102431 변경결과 작성ITSM-102706 변경결과 작성ITSM-103099 변경결과 작성 - [GCMS] 수기입금표 병합 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 수정을 위한 지원 요청 - [ATSS] 신규 계정 권한 추가
11/30 11/20 11/21 11/21 11/22 11/23 11/23 11/27
30% 11/20 11/21 11/21 11/22 11/23 11/23 0%
11/13 11/20 11/21 11/21 11/22 11/23 11/23 11/24
12/01
11/27
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] 117, 209 pc 및 필요 시스템 재기동 - [RPA] A11 '#1 회계 지급 전표 증빙 대사' 15,16,17일자 작업 재수행 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터 정리 및 재수행 - [RPA] A11 'CCS 사전 점검' 작업 재수행 - [RPA] A11 -> A360 변환 PC분배 논의 - A11 '#1 회계 지급 전표 증빙 대사' 전일 21시 작업 메일 미수신 . 작업 완료 내역 확인 - [RPA] A11 '#4 외화 송금' 작업 중단 사유 확인 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 루프 간소화 및 작업 불가 상 황 처리 작업 추가 - [RPA] A360 '주요 자재 번호 및 단가 정리' 작업 추가 요청 처리 및 테스트, 운영 전환 - [RPA] A11 -> A360 'CCS 사전 점검' 변환 작업 완료 및 테스트
11/20 11/20 11/20 11/20 11/21 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11/20 11/20 11/20 11/20 11/21 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11/20 11/20 11/20 11/20 11/21 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 11/30 12/29 12/29
07/20 10/23 08/22 10/02
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청
12/31 11/30 11/30 11/30 12/29 12/29
40% 11/21 60% 11/21 55% 25%
07/20 09/01 10/23 11/01 08/22 10/02
12/29 12/29 12/08 11/30
08/22 10/23 11/09 10/23
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(Soft skill 평가서 전자결재 연계부분 개발 진행중) - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [ERS] PO1-C-0005 부서지침서 제정처리시, 첨부서식 연계오류 로 재 제정처리 요청 - [LMS] 2023 Soft skill Basic과정_(집합교육) 생성시 SOFT S KILL 4개인데 3개로 수강자등록된 사람 확인 요청 - [ERS] SMSDS-0016, S-MSDS-3431 등록부서 변경요청(신찬국 계장) - [LMS] 교육출장비신청시 전표생성 연계시 오류 발생 케이스 확 인. 직책 컬럼 사이즈 제한으로 전송시 직책명 사이즈 제한 반 영
12/29 11/30 12/29 12/08 11/20 11/21 11/21 11/24
70% 70% 0% 0% 11/20 11/21 11/21 11/24
08/22 10/23 10/23 11/09 11/20 11/21 11/21 11/24

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 12/06 [보류]
11/27 11/27 11/07 11/27
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - 사이버 보안 교육 학습 - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제 시나리오 로직 분석 요 청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- 사이버 보안 교육 학습 - [WMS] 23년 2nd interim 운영평가 증빙자료 요청 - [WMS] 개발서버 windows 2012 EOS 에 따른 OS 교체시 applic ation 호환성 검토 - [GCMS] 수불현황 ERP와 차액 발생 확인 요청 - [GCMS] 지류식상품권 회수현황 데이터 수정 요청 - [GCMS] 충남지사 상품권 PC 카드 단말기 교체 지원 - [GCMS] 10월 이관 / 입고 내역 판매/인수부서 누락 데이터 확인 요청
12/06 11/24 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
80% 11/24 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11/07 11/21 11/21 11/21 11/23 11/23 11/23
12/01 12/08
11/27 09/01
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 시뮬레이션 > 최적 출하처 조회 내 검색 필터 체크 - [LOPAS] LOPAS SAP 배치 점검 및 확인 (3건) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
11/24 11/22 11/23 12/08
11/24 11/22 11/23 30%
11/20 11/22 11/23 09/01

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/28
11/24 11/24 10/20 07/18 04/21 10/27 11/28
- [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2023.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI정기점검 ( dagamed que서버작업)
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2023.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI정기점검
11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/23
10% 10% 11/21 90% 11/22 90% 70% 30% 11/23
11/24 11/24 06/16 10/20 11/10 07/18 04/21 10/27 11/23