## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 거래유형별 결재선 지정 내역 승인요청 프로그램 생성 및 테 스트(ZEAM1111) - [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 검증 답변 중 오류내역 분석(ZCPT1050) - [FI] 거래유형별 결재선 지정 내역 승인 진행 프로그램 생성 및 테스트(ZEAM1112) - [CO] 화공약품계정 엑셀다운로드 펑션 추가 수정(ZCOR1182) - [FI] 거래유형별 결재선 지정 프로세스 전체 조회 프로그램 생성 및 테스트(ZEAM1113) - 연차 휴가
11/27 11/28 11/29 11/29 11/30 12/01
11/27 11/28 11/29 11/29 11/30 12/01
11/27 11/28 11/29 11/29 11/30 12/01
11/30 12/31 12/08 12/31 03/29
11/13 11/13 11/23 07/03 09/06
- [HR] 근로시간단축 변경/취소 신청서 개발 요청 - 60% - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리 - [HR] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - 10% - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - 80%
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [HR] HCM 인수인계 - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리 - [HR] CP 사원검색 상태란 외근현황 표기 요청 - [HR] 퇴직정산서 신본관커피숍 업무 관리 담당자 변경 - [HR] 휴가신청서 휴가유형 수정 요청
[보류] 12/08 12/31 12/08 11/30 11/30
11/30 50% 90% 11/27 11/30 11/30
12/01 11/27 11/13 11/23 11/30 11/30

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/05 12/08
11/30 11/23
- [HCM] HCM>중식비관리 일부수정 - [HCM] 제증명(경력증명-국가기술 자격) 안내 팝업 추가 & 연도지 정 기본값 반영 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HCM 다면평가 피평가자 추출 신규개발 - [HCM] 국내출장명령서/ 국내출장비 신청서 내 직책 우선 표시 요 청 - [HCM] HCM>중식비관리 일부수정 - [HCM] 배우자 정보 직원이 직접 입력가능하도록 양식 수정
12/01 12/01 12/01 12/01
1201 1201 1205 1201
11/13 11/30 11/30 11/28
12/29 12/30 12/22
07/03 09/07 10/06
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 대변메모 차감 로직 추가
12/29 12/30 12/22 11/30
[보류] 50% 70% 12/01
07/03 09/07 10/06 11/20

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/11 12/11 12/05
12/05 12/05 12/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] QA테스트 POC를 위해 생성한 RFC Destination 삭제처리 업무지원 - [BC] ERP운영 기존 배치잡 재설정 작업 (ZTD_35_D_CNFM DL VRY TO SHIP COST) - [BC] HCM운영 사용자 SAP GUI SNC 접속 문제로 원격 업무지원 (총무보안팀) - [BC] BW개발 백업 공간 부족에 따른 BACKUP CATALOG 삭제작 업 및 모니터링 - [BC] HCM개발 Remote Client Copy 작업
12/04 12/04 11/27 11/27 11/28 12/01 12/01
12/04 12/04 11/27 11/27 11/28 12/01 12/01
11/28 11/28 11/24 11/27 11/28 11/29 12/01
12/30 02/02
05/23 10/16
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
12/30 02/02
90% 80%
05/23 10/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30
07/28 09/18 10/20 11/09 11/24 11/24 11/24
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [Lube E-Biz] 모의해킹 세팅 - [CCS] 결재 기각 시 처리 기능 구현 - [e-Biz] CI 시설물 검수 요청 시 오류 수정
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [Lube E-Biz] 모의해킹 세팅 - [CCS] 결재 기각 시 처리 기능 구현 - [e-Biz] CI 시설물 검수 요청 시 오류 수정
11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30
99% 95% 30% 99% 50% 3% 0%
07/28 09/18 10/20 11/09 11/24 11/24 11/24
12/08
11/27
- [HCM] HCM 업무 인수인계 50%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 업무 인수인계
12/08
50%
11/27

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 12/31
05/04 06/02 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [TD] ITSM-103385장시간 하화 대기비 자동 산정 프로그램 개 발 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-102098EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지)-10 /31 스마트폼,테이블,인터페이스 정의서 변경 - [SD] ITSM-103400온산공장 주문/출하한도 설정-11/28 테이블 ,유지보수뷰,관리프로그램 생성 및 주문생성시 exit추가 - [SD] ITSM-102932대리점 자차수송 모니터링 레포트(ZSDR30 26) 페널티 요율 수정 - [SD] TSM-102996ERP 오더 입력시 가격 내 프리미엄에 단위차 이에서 오는 환산계수를 적용한 값으로 입력 가능하게 조치 - [SD] ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니 터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영 반영-8/8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인 한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용
07/31 12/29 07/31 07/31 11/20 12/08 12/29 12/29 12/31 12/29
80% 12/01 90% 90% 11/20 11/29 11/29 11/29 95% 90%
05/04 12/01 06/02 07/03 10/31 11/28 11/29 11/29 07/12 10/30