## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
12/31 12/29 12/29 12/28
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
12/31 12/30 12/31 12/31
WEB
[PRM] 수송 실거리 데이터 마이그레이션 RPA PC 7대 SAP 전자증빙 시스템 업데이트 및 재확인 [LMS] Soft Skill 과정 교육출장비 신청시 교육이력 생성 제외 로직 적용 [EAI] EAI정기점검 ( dagamed que서버작업)
완료
12/01 11/27 11/28 11/28
ERP
[CO] 화공약품계정 엑셀다운로드 펑션 추가 수정(ZCOR1182) [FI] 거래유형별 결재선 지정 프로세스 전체 조회 프로그램 생성 및 테스트(ZEAM1113) [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 대변메모 차감 로직 추가 [TD] 장시간 하화 대기비 자동 산정 프로그램 개발
완료
11/29 11/30 12/01 12/01