## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 인터페이스 생성 전표 제외하고 전표 생성자와 역분개 실행 유저 ID 가 같지 않으면 역분개 안되도록 수정(ZFIR7050) - [FI] ZEAM1112 추가 수정 여러 거래유형 입력하여 프로그램 실 행할수있도록 수정(ZEAM1112) - [TR] 법인카드 DP 코드 전송 배치 보완 CCS 전송로직 수정(ZC OT7080) - [FI] 결재선 변경요청에서 결재선 새로 생성기능 추가 / 결재선 변경 승인에서 승인버튼 권한별로 관리 기능 추가(ZEAM1111 , ZEAM1112) - 휴가
12/04 12/05 12/06 12/07 12/08
12/04 12/05 12/06 12/07 12/08
12/04 12/05 12/06 12/07 12/08
12/08
12/08
- [HR] 업무종료
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] HCM 인수인계 - [HR] 근로시간단축 변경/취소 신청서 개발 요청 - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리 - [HR] 임원 퇴직금 누진적수로 적용
12/08 11/30 12/31 12/08
12/08 12/08 12/07 12/04
11/27 11/13 11/13 12/01

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/15
11/23
- [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HCM 다면평가 피평가자 추출 신규개발 - [HCM] 국내출장비 신청서의 동행자 입력메뉴 비활성화 요청 - [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HCM] 제증명(원천징수영수증) 선택시 연도지정 기본값 반영 요 청 - [HCM] 제증명(경력증명-국가기술 자격) 안내 팝업 추가 - [HCM] 국내출장명령서/ 국내출장비 신청서 내 직책 우선 표시 요 청
12/06 12/07 12/15 12/05 12/05 12/06
1206 1207 1215 1205 1205 1206
11/13 12/05 11/23 11/23 11/23 11/29
12/29 12/30 12/22 12/22
07/03 09/07 10/06 12/08
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] ERP 규제 화학물질 승인(ZIMR3020) 담당자 변경에 따른 후속조치
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] ERP 규제 화학물질 승인(ZIMR3020) 담당자 변경에 따른 후속조치
12/29 12/30 12/22 12/22
[보류] 50% 70% 80%
07/03 09/07 10/06 12/08

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/18 12/18 12/13
12/12 12/12 12/08
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] SAProutert Certificate 1년 만료에 따른 cert갱신 및 설 정작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] HCM운영 successfactors RSA SSH Key 인증서 확인 및 재 설정작업 업무지원 - [BC] HCM시스템 사용자 보안접속을 위한 SAP GUI 및 SNC 설치 작업 업무지원(Big Data팀) - [BC] ERP운영 감사1/2팀에 기존에 삭제된 BC 관련 권한Role 재 설정작업 업무지원
12/11 12/11 12/05 12/08 12/06 12/07
12/11 12/11 12/05 12/08 12/06 12/07
12/05 12/05 12/01 12/04 12/06 12/06
12/30 02/02
05/23 10/16
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
12/30 02/02
90% 90%
05/23 10/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/29 12/29 12/29 12/29 12/29
07/28 09/18 10/20 11/09 11/24 12/04
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [CCS] 결재 기각 시 처리 기능 구현 - [e-Biz] 현수막 대금완료 상태값 변경 기능 생성
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [Lube E-Biz] 모의해킹 세팅 - [CCS] 결재 기각 시 처리 기능 구현 - [e-Biz] 현수막 대금완료 상태값 변경 기능 생성
12/29 12/29 12/29 12/29 12/08 12/29 12/29
99% 95% 30% 99% 12/05 3% 99%
07/28 09/18 10/20 11/09 11/24 11/24 12/04
12/29 03/29
12/11 12/11
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 업무 인수인계 - [HCM] 특근명령서 특근유형 변경
12/08 12/06
100% 100%
11/27 12/06

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
07/12
- ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니 터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영 반영-8/8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인 한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용
07/31 07/31 07/31 12/31 12/29
80% 90% 90% 95% 90%
05/04 06/02 07/03 07/12 10/30