## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
12/31 12/29 12/29 12/28
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SABIC] SABIC 시스템 연동 구축
12/31 12/31 12/30 12/31
WEB
[PRM] My S-oil 소비자판매가 실시간 연동을위한 보완 [E-Approval] 국내출장명령서/ 국내출장비 신청서 내 직책 우선 표시 요청 [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않는 현상 확인 및 수정 [EIS] 2023.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
12/06 12/06 12/04 12/04
ERP
[FI] ZEAM1112 추가 수정 여러 거래유형 입력하여 프로그램 실행할수있도록 수정 [TR] 법인카드 DP 코드 전송 배치 보완 CCS 전송로직 수정(ZCOT7080) [HCM] 다면평가 피평가자 추출 신규개발 [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
완료
12/05 12/06 12/06 12/05