## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/29
08/22 10/19
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 - [E-Approval] ITSM-103674 협조문 (문서번호 B63-23-0260 ) 변경 요청금액/ 첨부 수정 - [E-Approval] ITSM-103599 충원요청서 공장 계약직 담당자 결 제선 추가 - [E-Approval] ITSM-103578 C.P에 결재 진행 중인 사고조사보 고서 기각 처리 요청 - [E-Approval] ITSM-103693 담당자 변경에 따른 결재선 및 담 당자 정보 변경 요청 - [OSPM] ITSM-103862 OSPM 작업정산서 준공 해제 요청 (W/O 3888600) - [E-Approval] ITSM-103892 AB1-23-0249 협조문 내 표 수정
12/27 12/29 12/04 12/05 12/05 12/06 12/07 12/08
80% 55% 12/04 12/05 12/05 12/06 12/07 12/08
08/22 10/19 12/04 12/05 12/05 12/06 12/07 12/08
12/31 12/31 12/31 12/31
01/01 06/01 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [ITSM-102510]RTS Dashboard 관련 개선 요청 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트 - [OAS] [ITSM-103623]OAS user 권한 부여 시 사용 만료 기간 지정 기능 추가
12/08 12/08 12/31 12/31 12/31 12/31
12/08 12/08 70% 12/05 20% 50%
12/04 12/04 06/22 11/09 11/27 12/04

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 03/31 12/27
06/13 09/05 11/20
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] e-biz홍보물 대금지급을 위한 최종 상태 코드 생성 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] e-biz홍보물 대금지급을 위한 최종 상태 코드 생성 요청 - [PRM] My S-oil 소비자판매가 실시간 연동을위한 보완
12/31 03/31 12/27 12/07
85% 70% 90% 12/06
06/13 09/05 11/20 12/05
12/15 12/15 12/15
12/11 12/11 12/11
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ASM] 2023년 연간예산 월별 집행계획 작성 - [ASM] ITSM-87270 변경요청서 삭제ITSM-100130 변경결과 작성
12/08 12/08 12/05 12/08
60% 5% 12/05 12/08
12/04 12/04 12/05 12/08

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/15
12/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '구매관리팀-구매송장' 작업 현업 담당자 Login 자 격증명 변경 - [RPA] A360 '기계설계팀-자재번호' 작업 데이터 오류 항목 재수 행 및 발송 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공사 매출입력' 현업 자료 오입력 수 정요청 및 재수행 - A360 '생산조정팀-전표처리' 작업 오류확인, PC 재설정 및 RP A 일부수정, 재수행 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 중간모니터링 및 수정, 수기발송 - [EAI] 로그확인 및 재기동 재인수 - [RPA] 117pc, 209pc 재부팅 및 재수행 - [RPA] A11 'CCS 사전점검' 작업 재수행 및 수정
12/04 12/04 12/04 12/04 12/07 12/08 12/08 12/07 12/08 12/08
12/04 12/04 12/04 12/04 12/07 12/08 12/08 12/07 12/08 12/08
12/04 12/04 12/04 12/04 12/04 12/04 12/05 12/07 12/08 12/08
12/29 12/29 12/29 12/29 12/29
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 국내출장명령서/ 국내출장비 신청서 내 직책 우선 표시 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경
12/29 12/29 12/29 12/29 12/29 12/29
40% 60% 70% 40% 12/06 20%
07/20 10/23 08/22 10/02 11/30 11/20

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/29 12/29 12/15
08/22 10/23 10/23 11/27
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERS] ERS 모바일 SmartEX-02 기기에서 로그인시오류 확인 및 자료조회 오류 계정에 대해 확인 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(Soft skil 교육시간 이수후 내/외부 평가 요청 메일 스케쥴러 개발) - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERS] ERS 모바일 SmartEX-02 기기에서 로그인시오류 확인 및 자료조회 오류 계정에 대해 확인 요청 - [LMS] 2건의 교육훈련신청서 전자결재 오류 문의 확인 및 로그 확인 - [LMS] 스킬셋 근태승인 오류관련 확인 요청 - [LMS] 유밥(스마트러닝)교육이력 11월 데이터 삭제후 재연계 - [ERM] 조직 변경 및 인사이동으로 인한 인사배치 프로시저 오류 확인 및 프로시저 수정 조치 - [ERS] 표준문서>일반 문서번호 생성 체계 확인 요청 - [ERS] OST-S-L001 문서 오타로 수정 요청
12/29 12/29 12/29 12/15 12/04 12/04 12/04 12/05 12/08 12/08
75 80% 0% 80% 12/04 12/04 12/04 12/05 12/08 12/08
08/22 10/23 10/23 11/27 12/04 12/04 12/04 12/05 12/08 12/08
02/29 [보류] [보류] [보류]
12/08 11/27 11/27 11/27
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제 시나리오 로직 분석 요 청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 충북지사 카드리더기 교체 후 IC칩 인식불가 원격 확인 요청 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 사용자 계정 권한 데이터 요 청 - [GCMS] 판매 내역 데이터 확인 요청 - [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [EWS] SP104 시나리오 로직 검토 원인이 확인 안된 항목에 대 한 검출 사유 확인 요청 - [EWS] EWS 시나리오 점검 오류 확인 요청 - [EWS] SP402 Timeout 으로 인한 SQL 튜닝
12/05 12/06 12/05 02/29 12/08 12/06 12/06
12/05 12/06 12/05 50% 12/08 12/06 12/06
12/05 12/06 12/05 12/08 12/08 12/06 12/05

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/08 12/15 12/15 12/15
12/04 12/05 12/07 12/11
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SEM_SupriceTrans (EAI 공급 단가 수신) 'TM_BAS_ PRC_INFO' 테이블 변경 및 원복(추후 테스트를 통해 유효성 확 인) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] SEM_SupriceTrans (EAI 공급 단가 수신) 'TM_BAS_ PRC_INFO' 테이블 변경 및 원복(추후 테스트를 통해 유효성 확 인) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포
12/01 12/08 12/15 12/15 12/08
12/01 12/04 50% 20% 12/08
11/27 09/01 12/05 12/07 12/07
12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 01/31
12/07 10/20 07/18 04/21 10/27 12/07 12/07
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토 - [EAI] [LOPAS]ERP / EAI (SEM_SupriceTrans) 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토 - [EAI] EAI테스트 서버 HCM<->전자결재간 연결 Client 원복 - [EAI] SYSTEM damage queue 복구 - [EAI] [LOPAS]ERP / EAI (SEM_SupriceTrans) 수정 요청
12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/06 12/05 01/31
12/04 10% 90% 90% 70% 30% 10% 12/06 12/05 10%
11/24 12/07 10/20 07/18 04/21 10/27 12/07 12/06 12/05 12/07