## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.11.28 ~ 2023.12.04]
12월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2023. 12월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
12/31 12/29 12/29 12/28
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
12/31 12/30 12/31 12/31
WEB
[PRM] 수송 실거리 데이터 마이그레이션 RPA PC 7대 SAP 전자증빙 시스템 업데이트 및 재확인 [LMS] Soft Skill 과정 교육출장비 신청시 교육이력 생성 제외 로직 적용 [EAI] EAI정기점검 ( dagamed que서버작업)
완료
12/01 11/27 11/28 11/28
ERP
[CO] 화공약품계정 엑셀다운로드 펑션 추가 수정(ZCOR1182) [FI] 거래유형별 결재선 지정 프로세스 전체 조회 프로그램 생성 및 테스트(ZEAM1113) [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 대변메모 차감 로직 추가 [TD] 장시간 하화 대기비 자동 산정 프로그램 개발
완료
11/29 11/30 12/01 12/01

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 거래유형별 결재선 지정 내역 승인요청 프로그램 생성 및 테 스트(ZEAM1111) - [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 검증 답변 중 오류내역 분석(ZCPT1050) - [FI] 거래유형별 결재선 지정 내역 승인 진행 프로그램 생성 및 테스트(ZEAM1112) - [CO] 화공약품계정 엑셀다운로드 펑션 추가 수정(ZCOR1182) - [FI] 거래유형별 결재선 지정 프로세스 전체 조회 프로그램 생성 및 테스트(ZEAM1113) - 연차 휴가
11/27 11/28 11/29 11/29 11/30 12/01
11/27 11/28 11/29 11/29 11/30 12/01
11/27 11/28 11/29 11/29 11/30 12/01
11/30 12/31 12/08 12/31 03/29
11/13 11/13 11/23 07/03 09/06
- [HR] 근로시간단축 변경/취소 신청서 개발 요청 - 60% - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리 - [HR] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - 10% - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - 80%
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [HR] HCM 인수인계 - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리 - [HR] CP 사원검색 상태란 외근현황 표기 요청 - [HR] 퇴직정산서 신본관커피숍 업무 관리 담당자 변경 - [HR] 휴가신청서 휴가유형 수정 요청
[보류] 12/08 12/31 12/08 11/30 11/30
11/30 50% 90% 11/27 11/30 11/30
12/01 11/27 11/13 11/23 11/30 11/30

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/05 12/08
11/30 11/23
- [HCM] HCM>중식비관리 일부수정 - [HCM] 제증명(경력증명-국가기술 자격) 안내 팝업 추가 & 연도지 정 기본값 반영 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HCM 다면평가 피평가자 추출 신규개발 - [HCM] 국내출장명령서/ 국내출장비 신청서 내 직책 우선 표시 요 청 - [HCM] HCM>중식비관리 일부수정 - [HCM] 배우자 정보 직원이 직접 입력가능하도록 양식 수정
12/01 12/01 12/01 12/01
1201 1201 1205 1201
11/13 11/30 11/30 11/28
12/29 12/30 12/22
07/03 09/07 10/06
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 대변메모 차감 로직 추가
12/29 12/30 12/22 11/30
[보류] 50% 70% 12/01
07/03 09/07 10/06 11/20

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/11 12/11 12/05
12/05 12/05 12/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] QA테스트 POC를 위해 생성한 RFC Destination 삭제처리 업무지원 - [BC] ERP운영 기존 배치잡 재설정 작업 (ZTD_35_D_CNFM DL VRY TO SHIP COST) - [BC] HCM운영 사용자 SAP GUI SNC 접속 문제로 원격 업무지원 (총무보안팀) - [BC] BW개발 백업 공간 부족에 따른 BACKUP CATALOG 삭제작 업 및 모니터링 - [BC] HCM개발 Remote Client Copy 작업
12/04 12/04 11/27 11/27 11/28 12/01 12/01
12/04 12/04 11/27 11/27 11/28 12/01 12/01
11/28 11/28 11/24 11/27 11/28 11/29 12/01
12/30 02/02
05/23 10/16
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
12/30 02/02
90% 80%
05/23 10/16

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30
07/28 09/18 10/20 11/09 11/24 11/24 11/24
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [Lube E-Biz] 모의해킹 세팅 - [CCS] 결재 기각 시 처리 기능 구현 - [e-Biz] CI 시설물 검수 요청 시 오류 수정
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [Lube E-Biz] 모의해킹 세팅 - [CCS] 결재 기각 시 처리 기능 구현 - [e-Biz] CI 시설물 검수 요청 시 오류 수정
11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30
99% 95% 30% 99% 50% 3% 0%
07/28 09/18 10/20 11/09 11/24 11/24 11/24
12/08
11/27
- [HCM] HCM 업무 인수인계 50%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 업무 인수인계
12/08
50%
11/27

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 12/31
05/04 06/02 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [TD] ITSM-103385장시간 하화 대기비 자동 산정 프로그램 개 발 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-102098EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지)-10 /31 스마트폼,테이블,인터페이스 정의서 변경 - [SD] ITSM-103400온산공장 주문/출하한도 설정-11/28 테이블 ,유지보수뷰,관리프로그램 생성 및 주문생성시 exit추가 - [SD] ITSM-102932대리점 자차수송 모니터링 레포트(ZSDR30 26) 페널티 요율 수정 - [SD] TSM-102996ERP 오더 입력시 가격 내 프리미엄에 단위차 이에서 오는 환산계수를 적용한 값으로 입력 가능하게 조치 - [SD] ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니 터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영 반영-8/8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인 한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용
07/31 12/29 07/31 07/31 11/20 12/08 12/29 12/29 12/31 12/29
80% 12/01 90% 90% 11/20 11/29 11/29 11/29 95% 90%
05/04 12/01 06/02 07/03 10/31 11/28 11/29 11/29 07/12 10/30

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/29
08/22 10/19
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 - [E-Approval] ITSM-103264 법인인감 날인 횟수란 정정 요청 - [E-Approval] ITSM-103238 기안지에 첨부 누락된 PDF 파일 2개 추가 첨부 요청 - [E-Approval] ITSM-103257 협조문(DG1-23-0010) 문구 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-103289 직영주유소 보험 가입/해지/변경 신청서 가입조건(보험료) 수정 - [E-Approval] ITSM-103270 [계약체결기안] 문서번호 DF9-23 -0007 "RFCC 촉매 공장간이송 용역 계약" 에 첨부된 계약서 교체 요청 - [E-Approval] ITSM-103342 전자문서 첨부자료 수정요청 - [E-Approval] ITSM-103594 진행중인 품의서 내용 일부 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-103542 진행중인 품의서상 불필요한 문구 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-103577 기안지 내 도급기간, 첨부파일 수 정 요청 - [E-Approval] ITSM-103589 기성보고서 - 4501167337 (`23 .10월 SH-WPCT-L2-014) 첨부파일 수정
12/27 12/29 11/27 11/27 11/27 11/27 11/27 11/30 12/01 12/01 12/01 12/01
80% 45% 11/27 11/27 11/27 11/27 11/27 11/30 12/01 12/01 12/01 12/01
08/22 10/19 11/27 11/27 11/27 11/27 11/27 11/30 12/01 12/01 12/01 12/01

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31
01/01 06/01 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [ITSM-102510]RTS Dashboard 관련 개선 요청 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트
12/01 12/01 12/31 12/31 12/31
12/01 12/01 70% 50% 20%
11/27 11/27 06/22 11/09 11/27
12/31 03/31 11/30
06/13 09/05 11/20
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] e-biz홍보물 대금지급을 위한 최종 상태 코드 생성 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] e-biz홍보물 대금지급을 위한 최종 상태 코드 생성 요청 - [PRM] 수송 실거리 데이터 마이그레이션
12/31 03/31 12/27 12/01
85% 50% 90% 12/01
06/13 09/05 11/20 11/27

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/08 12/08 12/08
12/04 12/04 12/04
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] atss 신규 계정 생성 - [ASM] asm 신규 계정 생성 - [Mobile] Simoms 프로젝트 PSORMS(전자작업허가) 솔루션 모바 일 인증서 지원 - [GCMS] 판매 일자 정보 전달 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [ASM] ITSM-103395 작업유형 변경ITSM-103430 변경요청서 삭제ITSM-103423 작업유형 변경ITSM-102645 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-103420 견적서 삭제ITSM-103419 견적서 삭제 ITSM-103517 변경결과 작성
11/30 11/27 11/27 11/29 11/28 11/30 11/29 11/30
50% 11/27 11/27 11/29 11/28 10% 11/29 11/30
11/13 11/27 11/27 11/28 11/28 11/29 11/29 11/30
12/08
12/04
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11->A360 'CCS 사전점검' 메일보내기 추가수정 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] 115pc '자재번호' 작업 시간단축을 위해 작업 전 PC 재부 팅 로직 추가 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 수신자 추가 - [RPA] A11 회계팀 작업 수신자 변경 - RPA PC 7대 SAP 전자증빙 시스템 업데이트 및 재확인 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 재수행 - [EAI] EAI 소스 IIB Toolkit 기반 마이그레이션 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 예외상황 처리 로직 추가 및 재수행 - [RPA] [EAI] 로그확인 및 전달 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 수기발송 - [RPA] A11 'CCS 사전점검' 작업 재수행
11/27 11/27 11/27 11/27 11/27 11/27 12/01 11/29 11/30 11/30 11/30 12/01
11/27 11/27 11/27 11/27 11/27 11/27 12/01 11/29 11/30 11/30 11/30 12/01
11/27 11/27 11/27 11/27 11/27 11/27 11/28 11/29 11/30 11/30 11/30 12/01

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 11/30 12/29 12/29
07/20 10/23 08/22 10/02
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청
12/31 11/30 12/29 12/29
40% 60% 60% 30%
07/20 10/23 08/22 10/02

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/29 12/29 12/08
08/22 10/23 10/23 11/27
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERS] ERS 모바일 SmartEX-02 기기에서 로그인시오류 확인 및 자료조회 오류 계정에 대해 확인 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(Soft skill 평가서 전자결재 연계부분 개발 진행중) - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [LMS] elearning 교육과정 시험 재응시 가능 하도록 수정 요청 - [LMS] Soft Skill 과정 교육출장비 신청시 교육이력 생성 제외 로직 적용 - [ERS] ERS 모바일 SmartEX-02 기기에서 로그인시오류 확인 및 자료조회 오류 계정에 대해 확인 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 메뉴얼 업데이트 요청 - [ERS] SMSDS-1328,S-MSDS-1329 문서 조회 안됨. 확인 요청 - [LMS] 이동우 전무님. ODA 교육비 재입금 완료, LMS ODA 사용 내역 복구 요청 - [ERS] SOM-0-580 표준문서 정기적검토_개정대상 처리 오류 확 인 및 재개정 처리
12/29 12/29 12/29 12/08 11/28 11/28 12/08 11/28 11/28 11/29 12/01
70% 70% 0% 11/30 11/28 11/28 50% 11/28 11/28 11/29 12/01
08/22 10/23 10/23 11/09 11/28 11/28 11/27 11/28 11/28 11/28 12/01

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] [보류]
11/27 11/27 11/27
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제 시나리오 로직 분석 요 청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- 사이버 보안 교육 학습 - [GCMS] GCMS 사용자 정리 맴버십마케팅팀 요청 - [GCMS] 10월 이관입고 데이터 확인 요청 - [GCMS] 충북지사 카드 단말기 교체 지원 - [GCMS] 멤버십마케팅팀 10월 판매취소내역 데이터 확인 요청 - [GCMS] 대구지사 지류식상품권판매현황 ERP 전송 시 오류 조치 요청
12/06 11/30 11/29 11/27 11/29 12/01
12/01 11/30 11/29 11/27 11/29 12/01
11/07 11/30 11/29 11/27 11/29 12/01
12/08 12/08
12/04 09/01
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 사용자 추가 및 설정 (최연화 과장님) & 사용 안내 - [LOPAS] 모니터링 > 출하처별 재고 과/부족 현황 내 '대송저유소 ' 가용재고 미출력 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
12/01 11/27 11/27 12/08
12/01 11/27 11/27 50%
11/27 11/27 11/27 09/01

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/28 12/28 12/28 12/28 12/28
11/24 10/20 07/18 04/21 10/27
- [EIS] 2023.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2023.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI정기점검 ( dagamed que서버작업)
11/30 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 11/28
11/30 50% 90% 90% 70% 30% 11/28
11/24 11/24 10/20 07/18 04/21 10/27 11/28

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 21
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 ● 배영식 ● 박민우 ● 강민경 | 2
3 | 4 ● 김예린 ◑ 이여진 ● 이병준 | 5 | 6 ● 박선미 ● 박민우 | 7 ◑ 남대현 | 8 ● 남대현 ● 황보람 ● 강민경 | 9
10 | 11 ◐ 강민경 | 12 | 13 | 14 ◐ 순현국 | 15 ● 배영식 | 16
17 | 18 ● 박선미 | 19 | 20 ● 박남신 | 21 | 22 | 23
24/31 | 25 | 26 ● 김원기 ● 최진우 ● 고귀한 | 27 ● 김원기 ● 순현국 ● 고귀한 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2023. 12월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet