## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.12.05 ~ 2023.12.11]
12월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2023. 12월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
12/31 12/29 12/29 12/28
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SABIC] SABIC 시스템 연동 구축
12/31 12/31 12/30 12/31
WEB
[PRM] My S-oil 소비자판매가 실시간 연동을위한 보완 [E-Approval] 국내출장명령서/ 국내출장비 신청서 내 직책 우선 표시 요청 [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않는 현상 확인 및 수정 [EIS] 2023.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
12/06 12/06 12/04 12/04
ERP
[FI] ZEAM1112 추가 수정 여러 거래유형 입력하여 프로그램 실행할수있도록 수정 [TR] 법인카드 DP 코드 전송 배치 보완 CCS 전송로직 수정(ZCOT7080) [HCM] 다면평가 피평가자 추출 신규개발 [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
완료
12/05 12/06 12/06 12/05

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 인터페이스 생성 전표 제외하고 전표 생성자와 역분개 실행 유저 ID 가 같지 않으면 역분개 안되도록 수정(ZFIR7050) - [FI] ZEAM1112 추가 수정 여러 거래유형 입력하여 프로그램 실 행할수있도록 수정(ZEAM1112) - [TR] 법인카드 DP 코드 전송 배치 보완 CCS 전송로직 수정(ZC OT7080) - [FI] 결재선 변경요청에서 결재선 새로 생성기능 추가 / 결재선 변경 승인에서 승인버튼 권한별로 관리 기능 추가(ZEAM1111 , ZEAM1112) - 휴가
12/04 12/05 12/06 12/07 12/08
12/04 12/05 12/06 12/07 12/08
12/04 12/05 12/06 12/07 12/08
12/08
12/08
- [HR] 업무종료
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] HCM 인수인계 - [HR] 근로시간단축 변경/취소 신청서 개발 요청 - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리 - [HR] 임원 퇴직금 누진적수로 적용
12/08 11/30 12/31 12/08
12/08 12/08 12/07 12/04
11/27 11/13 11/13 12/01

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/15
11/23
- [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HCM 다면평가 피평가자 추출 신규개발 - [HCM] 국내출장비 신청서의 동행자 입력메뉴 비활성화 요청 - [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HCM] 제증명(원천징수영수증) 선택시 연도지정 기본값 반영 요 청 - [HCM] 제증명(경력증명-국가기술 자격) 안내 팝업 추가 - [HCM] 국내출장명령서/ 국내출장비 신청서 내 직책 우선 표시 요 청
12/06 12/07 12/15 12/05 12/05 12/06
1206 1207 1215 1205 1205 1206
11/13 12/05 11/23 11/23 11/23 11/29
12/29 12/30 12/22 12/22
07/03 09/07 10/06 12/08
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] ERP 규제 화학물질 승인(ZIMR3020) 담당자 변경에 따른 후속조치
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] ERP 규제 화학물질 승인(ZIMR3020) 담당자 변경에 따른 후속조치
12/29 12/30 12/22 12/22
[보류] 50% 70% 80%
07/03 09/07 10/06 12/08

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/18 12/18 12/13
12/12 12/12 12/08
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] SAProutert Certificate 1년 만료에 따른 cert갱신 및 설 정작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] HCM운영 successfactors RSA SSH Key 인증서 확인 및 재 설정작업 업무지원 - [BC] HCM시스템 사용자 보안접속을 위한 SAP GUI 및 SNC 설치 작업 업무지원(Big Data팀) - [BC] ERP운영 감사1/2팀에 기존에 삭제된 BC 관련 권한Role 재 설정작업 업무지원
12/11 12/11 12/05 12/08 12/06 12/07
12/11 12/11 12/05 12/08 12/06 12/07
12/05 12/05 12/01 12/04 12/06 12/06
12/30 02/02
05/23 10/16
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
12/30 02/02
90% 90%
05/23 10/16

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/29 12/29 12/29 12/29 12/29
07/28 09/18 10/20 11/09 11/24 12/04
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [CCS] 결재 기각 시 처리 기능 구현 - [e-Biz] 현수막 대금완료 상태값 변경 기능 생성
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [Lube E-Biz] 모의해킹 세팅 - [CCS] 결재 기각 시 처리 기능 구현 - [e-Biz] 현수막 대금완료 상태값 변경 기능 생성
12/29 12/29 12/29 12/29 12/08 12/29 12/29
99% 95% 30% 99% 12/05 3% 99%
07/28 09/18 10/20 11/09 11/24 11/24 12/04
12/29 03/29
12/11 12/11
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 업무 인수인계 - [HCM] 특근명령서 특근유형 변경
12/08 12/06
100% 100%
11/27 12/06

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
07/12
- ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니 터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영 반영-8/8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인 한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용
07/31 07/31 07/31 12/31 12/29
80% 90% 90% 95% 90%
05/04 06/02 07/03 07/12 10/30

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/29
08/22 10/19
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 - [E-Approval] ITSM-103674 협조문 (문서번호 B63-23-0260 ) 변경 요청금액/ 첨부 수정 - [E-Approval] ITSM-103599 충원요청서 공장 계약직 담당자 결 제선 추가 - [E-Approval] ITSM-103578 C.P에 결재 진행 중인 사고조사보 고서 기각 처리 요청 - [E-Approval] ITSM-103693 담당자 변경에 따른 결재선 및 담 당자 정보 변경 요청 - [OSPM] ITSM-103862 OSPM 작업정산서 준공 해제 요청 (W/O 3888600) - [E-Approval] ITSM-103892 AB1-23-0249 협조문 내 표 수정
12/27 12/29 12/04 12/05 12/05 12/06 12/07 12/08
80% 55% 12/04 12/05 12/05 12/06 12/07 12/08
08/22 10/19 12/04 12/05 12/05 12/06 12/07 12/08
12/31 12/31 12/31 12/31
01/01 06/01 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [ITSM-102510]RTS Dashboard 관련 개선 요청 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트 - [OAS] [ITSM-103623]OAS user 권한 부여 시 사용 만료 기간 지정 기능 추가
12/08 12/08 12/31 12/31 12/31 12/31
12/08 12/08 70% 12/05 20% 50%
12/04 12/04 06/22 11/09 11/27 12/04

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 03/31 12/27
06/13 09/05 11/20
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] e-biz홍보물 대금지급을 위한 최종 상태 코드 생성 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] e-biz홍보물 대금지급을 위한 최종 상태 코드 생성 요청 - [PRM] My S-oil 소비자판매가 실시간 연동을위한 보완
12/31 03/31 12/27 12/07
85% 70% 90% 12/06
06/13 09/05 11/20 12/05
12/15 12/15 12/15
12/11 12/11 12/11
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ASM] 2023년 연간예산 월별 집행계획 작성 - [ASM] ITSM-87270 변경요청서 삭제ITSM-100130 변경결과 작성
12/08 12/08 12/05 12/08
60% 5% 12/05 12/08
12/04 12/04 12/05 12/08

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/15
12/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '구매관리팀-구매송장' 작업 현업 담당자 Login 자 격증명 변경 - [RPA] A360 '기계설계팀-자재번호' 작업 데이터 오류 항목 재수 행 및 발송 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공사 매출입력' 현업 자료 오입력 수 정요청 및 재수행 - A360 '생산조정팀-전표처리' 작업 오류확인, PC 재설정 및 RP A 일부수정, 재수행 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 중간모니터링 및 수정, 수기발송 - [EAI] 로그확인 및 재기동 재인수 - [RPA] 117pc, 209pc 재부팅 및 재수행 - [RPA] A11 'CCS 사전점검' 작업 재수행 및 수정
12/04 12/04 12/04 12/04 12/07 12/08 12/08 12/07 12/08 12/08
12/04 12/04 12/04 12/04 12/07 12/08 12/08 12/07 12/08 12/08
12/04 12/04 12/04 12/04 12/04 12/04 12/05 12/07 12/08 12/08
12/29 12/29 12/29 12/29 12/29
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 국내출장명령서/ 국내출장비 신청서 내 직책 우선 표시 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경
12/29 12/29 12/29 12/29 12/29 12/29
40% 60% 70% 40% 12/06 20%
07/20 10/23 08/22 10/02 11/30 11/20

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/29 12/29 12/15
08/22 10/23 10/23 11/27
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERS] ERS 모바일 SmartEX-02 기기에서 로그인시오류 확인 및 자료조회 오류 계정에 대해 확인 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(Soft skil 교육시간 이수후 내/외부 평가 요청 메일 스케쥴러 개발) - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERS] ERS 모바일 SmartEX-02 기기에서 로그인시오류 확인 및 자료조회 오류 계정에 대해 확인 요청 - [LMS] 2건의 교육훈련신청서 전자결재 오류 문의 확인 및 로그 확인 - [LMS] 스킬셋 근태승인 오류관련 확인 요청 - [LMS] 유밥(스마트러닝)교육이력 11월 데이터 삭제후 재연계 - [ERM] 조직 변경 및 인사이동으로 인한 인사배치 프로시저 오류 확인 및 프로시저 수정 조치 - [ERS] 표준문서>일반 문서번호 생성 체계 확인 요청 - [ERS] OST-S-L001 문서 오타로 수정 요청
12/29 12/29 12/29 12/15 12/04 12/04 12/04 12/05 12/08 12/08
75 80% 0% 80% 12/04 12/04 12/04 12/05 12/08 12/08
08/22 10/23 10/23 11/27 12/04 12/04 12/04 12/05 12/08 12/08
02/29 [보류] [보류] [보류]
12/08 11/27 11/27 11/27
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제 시나리오 로직 분석 요 청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 충북지사 카드리더기 교체 후 IC칩 인식불가 원격 확인 요청 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 사용자 계정 권한 데이터 요 청 - [GCMS] 판매 내역 데이터 확인 요청 - [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [EWS] SP104 시나리오 로직 검토 원인이 확인 안된 항목에 대 한 검출 사유 확인 요청 - [EWS] EWS 시나리오 점검 오류 확인 요청 - [EWS] SP402 Timeout 으로 인한 SQL 튜닝
12/05 12/06 12/05 02/29 12/08 12/06 12/06
12/05 12/06 12/05 50% 12/08 12/06 12/06
12/05 12/06 12/05 12/08 12/08 12/06 12/05

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/08 12/15 12/15 12/15
12/04 12/05 12/07 12/11
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SEM_SupriceTrans (EAI 공급 단가 수신) 'TM_BAS_ PRC_INFO' 테이블 변경 및 원복(추후 테스트를 통해 유효성 확 인) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] SEM_SupriceTrans (EAI 공급 단가 수신) 'TM_BAS_ PRC_INFO' 테이블 변경 및 원복(추후 테스트를 통해 유효성 확 인) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포
12/01 12/08 12/15 12/15 12/08
12/01 12/04 50% 20% 12/08
11/27 09/01 12/05 12/07 12/07
12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 01/31
12/07 10/20 07/18 04/21 10/27 12/07 12/07
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토 - [EAI] [LOPAS]ERP / EAI (SEM_SupriceTrans) 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토 - [EAI] EAI테스트 서버 HCM<->전자결재간 연결 Client 원복 - [EAI] SYSTEM damage queue 복구 - [EAI] [LOPAS]ERP / EAI (SEM_SupriceTrans) 수정 요청
12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/06 12/05 01/31
12/04 10% 90% 90% 70% 30% 10% 12/06 12/05 10%
11/24 12/07 10/20 07/18 04/21 10/27 12/07 12/06 12/05 12/07

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 ● 배영식 ● 박민우 ● 강민경 | 2
3 | 4 ● 김예린 ◑ 이여진 ● 이병준 | 5 | 6 ● 박선미 ● 박민우 | 7 ◑ 남대현 | 8 ● 남대현 ● 황보람 ● 강민경 | 9
10 | 11 ◐ 강민경 | 12 | 13 | 14 ◐ 순현국 | 15 ● 배영식 | 16
17 | 18 ● 박선미 | 19 | 20 ● 박남신 | 21 | 22 | 23
24/31 | 25 | 26 ● 김원기 ● 최진우 ● 고귀한 | 27 ● 김원기 ● 순현국 ● 고귀한 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2023. 12월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet