## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.12.12 ~ 2023.12.18]
12월 5주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2023. 12월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토
12/31 12/29 12/29 12/28
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SABIC] SABIC 시스템 연동 구축
12/31 12/31 12/30 12/31
WEB
[PRM] 수송비 ERP 거리와 API 측정거리 차이 기능 추가 [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 [ERS] 올레핀송유/동력팀 2023년 전사 운전지침서 Master Plan 계획에 따른 문서 표준화 및 통합 관련 신규 제정 문서들의 목차 수정 재반영 [LMS] 신설 부서 생성으로 기존 부서정보 업데이트 배치 오류발생 확인 예외처리( Ulsan Complex Head )
완료
12/15 12/15 12/15 12/12
ERP
[FI] 총계정원장 정보 추출 요청 프로그램 생성(ZFIR5175_1) [MM] PO PROGRESS상 '구매단가' 열 추가 요청 [TD] ZPLER0010 선적관련일 필드 추가 [BC] 2023년 하반기 DR 재해복구 모의훈련
완료
12/14 12/13 12/14 12/12

## Slide 5
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex

## Slide 6
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 7
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 전표 역분개 실행 유저 제어 추가 수정(ZFIR7050) - [FI] 거래유형 생성 기능 추가 / 승인버튼 권한 별 관리 기능 추가 (ZEAM1111, ZEAM1112) - [FI] 결재선 변경 요청 승인 완료 후 재 요청 프로세스 추가(ZEA M1111, ZEAM1112) - [FI] 총계정원장 정보 추출 요청 프로그램 생성(ZFIR5175_1) - [CO] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 관련 프로세스 분석(ZCOR7111)
12/11 12/12 12/13 12/14 12/15
12/11 12/12 12/13 12/14 12/15
12/11 12/12 12/13 12/14 12/15
01/15 12/27
12/14 11/23
- [HCM] 외근신청현황(ZHRR2780) 수정 및 삭제 기능 추가 요청 - [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청(메뉴 별 개선) - [HCM] HCM - CCS 연동 기능 개선 - [HCM] 외국어 학습비 결재 완료문서 원복 요청 - [HCM] 법정 선임자 선임/해임 처리 요청 - [HCM] 법적선임자 선임/해임 관련 선임 면허등급 추가 요청
12/26 12/15 12/13 12/13 12/12
1226 1215 1213 1213 1212
09/27 12/14 12/13 12/13 12/12

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/30 12/22
07/03 09/07 10/06
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] ERP 규제 화학물질 승인(ZIMR3020) 담당자 변경에 따른 후속조치 - [MM] PO PROGRESS상 '구매단가' 열 추가 요청
12/29 12/30 12/22 12/22 01/05
[보류] 50% 70% 12/11 12/13
07/03 09/07 10/06 12/08 12/13
12/25 12/25
12/19 12/19
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2023년 하반기 DR 재해복구 모의훈련 - [BC] SAProutert Certificate 1년 만료에 따른 cert갱신 및 설 정작업 - [BC] ERP운영/QA테스트 엘리베이터 DID System I/F 연결용 R FC 신규등록 및 설정작업 - [BC] HCM운영 Content Server MaxDB AutoLog 파일 삭제작업 - [BC] 용인 네트워크 백본 교체 및 L4 구성 변경 작업에 따른 SA P 서비스 점검작업 업무지원
12/18 12/18 12/12 12/13 12/14 12/15 12/18
12/18 12/18 12/12 12/13 12/14 12/15 12/18
12/12 12/12 12/07 12/08 12/14 12/15 12/12

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 02/02 03/29
05/23 10/16 12/14
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
12/30 02/02 03/29
90% 90% 30%
05/23 10/16 12/14
12/29 12/29 12/29 12/29 01/19
07/28 09/18 10/20 11/09 12/15
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [e-Biz] 현수막 대금완료 상태값 변경 기능 생성 - 인수인계 문서 생성
12/29 12/29 12/29 12/29 12/29 01/19
99% 99% 30% 99% 12/13 20%
07/28 09/18 10/20 11/09 12/04 12/15

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 03/29 01/31 01/31 12/22
12/11 12/11 12/11 12/11 12/18
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 50% - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [HCM] 임원 퇴직금 계산 명세서 로직 수정 요청 - 프로그램 개선 40% - [HCM] 휴가신청 / 휴가변경취소신청서 에서 소속부서 특정 관련 90% - [HCM] HCM 문의 응대
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 - 사용자 테스트 및 수정 - [HCM] 임원 퇴직금 계산 명세서 로직 수정 요청 - 데이타 변경건 - [HCM] 임원 퇴직금 계산 명세서 로직 수정 요청 - 프로그램 개선 - [HCM] 휴가신청 / 휴가변경취소신청서 에서 소속부서 특정 관련 - [HCM] HCM 문의 응대
12/29 01/31 01/31 01/31 12/31
50% 100% 40% 90% 100%
12/11 12/11 12/11 12/11 12/11

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
07/12
- ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니 터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영 반영-8/8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인 한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용 - ITSM-104195e-Biz. 가격조회 RFC 수정 - [TD] ITSM-102063ZPLER0010 선적관련일 필드 추가 - [TD] ITSM-99139출하처 변경사유 항목 추가 및 기존 항목 변경 요청 - [SD] ITSM-101222업무효율성 제고 관련, ERP업무 개선사항 요청- ZCMR4174 신규프로그램 생성 - [SD] ITSM-104108모바일상품권 취소 캐시백 수정요청 - [SD] ITSM-103659BOA 마일리지 적립률 변경 협조 요청
07/31 07/31 07/31 12/31 12/29 12/13 12/14 12/15 12/29 12/29 12/29
80% 90% 90% 95% 90% 12/13 12/14 12/15 12/15 12/14 12/14
05/04 06/02 07/03 07/12 10/30 12/13 12/14 12/15 12/01 12/13 12/14

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/29
08/22 10/19
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 - [E-Approval] ITSM-103991 기안지 A42-23-0045 본문 내용 및 첨부 자료 변경 - [E-Approval] ITSM-104085 계약체결기안 재상신을 위한 문서 삭제 등 처리 요청 - [E-Approval] ITSM-104099 기안지 문구 추가 요청 - [OSPM] ITSM-103904 협력업체 사용자관리내 검색항목 추가 요청
12/27 12/29 12/11 12/12 12/12 12/14
80% 80% 12/11 12/12 12/12 12/14
08/22 10/19 12/11 12/12 12/12 12/14
12/31 12/31 12/31
01/01 06/01 06/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트 - [OAS] [ITSM-103623]OAS user 권한 부여 시 사용 만료 기간 지정 기능 추가
12/15 12/15 12/31 12/31 12/31
12/15 12/15 70% 20% 50%
12/11 12/11 06/22 11/27 12/04

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 03/31
06/13 09/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] e-biz홍보물 대금지급을 위한 최종 상태 코드 생성 요청 - [PRM] 수송비 ERP 거리와 API 측정거리 차이 기능 추가
12/31 03/31 12/27 12/15
85% 80% 12/15 12/15
06/13 09/05 11/20 12/12
12/22 12/22 12/22
12/18 12/18 12/18
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ASM] ITSM-103999 변경결과 작성 - [Mobile] ios developer 권한 계정 추가 - [ASM] ITSM-103323 서비스요청서 삭제ITSM-78062 서비스 요청서 삭제ITSM-104175 변경결과 작성ITSM-104174 변 경결과 작성 - [ASM] 입사 / 퇴사 계정 주가 및 삭제 - [ASM] ITSM-104139 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-101395 요청자 사번 변경 - [ATSS] 출하처 변경사유 항목 추가 및 기존 항목 변경 요청
12/15 12/15 12/11 12/11 12/13 12/13 12/14 12/15 12/15
65% 15% 12/11 12/11 12/13 12/13 12/14 12/15 12/15
12/11 12/11 12/11 12/11 12/13 12/13 12/14 12/15 12/15

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/22
12/18
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] 209PC 및 계정 확인 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 수기처리 요청 - [RPA] RPA PC3대 화면보호기 방지 스크립트 생성 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 수기발송 - [RPA] A360 '에너지관리팀-Daily Report' 작업 재수행 및 모니터링 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌 증빙대사' PDD 생성 - [RPA] A11 -> A360 Migration 방법 탐색 및 적 용, 테스트 - [RPA] 209pc -> 하드웨어 깨짐 PC 복구 불가 - 209pc 작업 백업본 117pc 로 업로드 및 테스 트 - [RPA] 'CCS 사전점검' 작업 A11 -> A360 운영 변경 및 스케쥴 등록 - [RPA] 117pc SAP HCM 방화벽 오픈 요청 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 새벽작업 모니터링 및 코드, vbs 일부 수정 및 재수행
12/11 12/11 12/11 12/15 12/15 12/15 12/29 12/29 12/14 12/14 12/14 12/15
12/11 12/11 12/11 12/15 12/15 12/15 20% 80% 12/14 12/14 12/14 12/15
12/11 12/11 12/11 12/11 12/11 12/11 12/12 12/13 12/14 12/14 12/14 12/15

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/29 12/29 12/29 12/29 12/29
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/11
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 신규 CP 전자결재 문서 도입 요청 (사진촬영 요청 서)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 신규 CP 전자결재 문서 도입 요청 (사진촬영 요청 서)
12/29 12/29 12/29 12/29 12/29 12/29
40% 60% 70% 70% 70% 70%
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/11

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 01/31 12/29 12/22
08/22 10/23 10/23 11/27
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERS] ERS 모바일 SmartEX-02 기기에서 로그인시오류 확인 및 자료조회 오류 계정에 대해 확인 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(Soft skil 실적현황관리 메뉴 개발) - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERS] ERS 모바일 SmartEX-02 기기에서 로그인시오류 확인 및 자료조회 오류 계정에 대해 확인 요청 - [LMS] 교육결과보고서 작성시-전화영어 과정 조회안됨 확인요청 . - [LMS] 교육훈련신청서-결재오류 확인(2023-개인투자조합 업무 집행조합원(GP) 양성 교육과정) - [LMS] 신설 부서 생성으로 기존 부서정보 업데이트 배치 오류발 생 확인 예외처리( Ulsan Complex Head ) - [ERS] UTY3-D-3501 CW Pump Trip ARROW DIAGRAM을 폐기 이전으로 원복요청 - [LMS] 교육훈련신청서 전자결재 연동오류 확인 및 공급가액 수 정요청 - [ERS] 탈황3팀 #6Utility 부서지침서 개정 품의시 개정오류 재 개정 처리 - [ERS] 올레핀송유/동력팀 2023년 전사 운전지침서 Master Pl an 계획에 따른 문서 표준화 및 통합 관련 신규 제정 문서들의 목차 수정 재반영
12/29 12/29 01/31 12/22 12/11 12/11 12/12 12/14 12/14 12/14 12/15
80% 80% 0% 80% 12/11 12/11 12/12 12/14 12/14 12/14 12/15
08/22 10/23 10/23 11/27 12/11 12/11 12/12 12/14 12/14 12/14 12/15

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 [보류] 12/27 [보류] [보류] [보류]
12/08 11/27 12/15 11/27 11/27 12/15
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 (C ISO에서 메일이 오면 작업진행) - [GCMS] 모바일상품권 교환 CRM 집계 데이터와 차액 원인 분석 , 데이터 제공, 데이터 수정 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제 시나리오 로직 분석 요 청 - [EWS] SP104 시나리오 로직 수정 요청 (정보처리신청서 받고 진행예정)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] 23년 하반기 Application 계정 권한 모니터링을 위한 사 용자 리스트 추출 - [WMS] WMS 시스템 23년 상반기 배치권한자 및 App 권한 모니터 링 결과보고 - [GCMS] GCMS BI 모바일상품권 판매 관련 View 확인 요청 - [GCMS] 목표실적 로직 수정 요청 (모바일상품권 데이터) - [GCMS] 모바일상품권 교환 CRM 집계 데이터와 차액 원인 분석 , 데이터 제공, 데이터 수정 - [EWS] SP104 시나리오 로직 및 데이터 확인 요청
02/29 12/14 12/13 12/14 12/14 12/27 12/14
60% 12/14 12/13 12/14 12/14 60% 12/14
12/08 12/13 12/11 12/13 12/11 12/15 12/11
12/22 12/27 01/05 12/19 12/22
12/18 12/05 12/07 12/15 12/18
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SEM_SupriceTrans (EAI 공급 단가 수신) 'TM_BAS_ PRC_INFO' 테이블 변경 및 원복(추후 테스트를 통해 유효성 확 인) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 기준정보 > 조석표 조회, EXCEL Upload '운영' 내 Me rge 미적용 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SEM_SupriceTrans (EAI 공급 단가 수신) 'TM_BAS_ PRC_INFO' 배치 테스트및 점검을 통한 유효성 확인 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 선사사용자 계정 조치 (잠금 및 비밀번호 초기화, 1건 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포 (2회 수정) - [LOPAS] 기준정보 > 조석표 조회, EXCEL Upload '운영' 내 Me rge 미적용
12/15 12/27 01/05 12/14 12/15 12/19
12/15 50% 40% 12/14 12/15 30%
12/11 12/05 12/07 12/14 12/11 12/15

## Slide 19
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 01/31
12/07 10/20 07/18 04/21 10/27 12/07 12/07
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토 - [EAI] [LOPAS]ERP / EAI (SEM_SupriceTrans) 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토 - [EAI] [LOPAS]ERP / EAI (SEM_SupriceTrans) 수정 요청
12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 01/31
50% 90% 90% 70% 30% 90% 90%
12/07 10/20 07/18 04/21 10/27 12/07 12/07

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 21
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 22
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 ● 배영식 ● 박민우 ● 강민경 | 2
3 | 4 ● 김예린 ◑ 이여진 ● 이병준 | 5 | 6 ● 박선미 ● 박민우 | 7 ◑ 남대현 | 8 ● 남대현 ● 황보람 ● 강민경 | 9
10 | 11 ◐ 강민경 | 12 | 13 | 14 ◐ 순현국 | 15 ● 배영식 | 16
17 | 18 ● 박선미 | 19 | 20 ● 박남신 | 21 | 22 | 23
24/31 | 25 | 26 ● 김원기 ● 최진우 ● 고귀한 | 27 ● 김원기 ● 순현국 ● 고귀한 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2023. 12월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet