## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.12.19 ~ 2023.12.25]
12월 6주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2023. 12월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
12/31 01/31 12/29 01/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
01/31 01/31 01/31 12/30
WEB
[OAS] [ITSM-103623]OAS user 권한 부여 시 사용 만료 기간 지정 기능 추가 [E-Approval] 신규 CP 전자결재 문서 도입 요청 (사진촬영 요청서) [ERS] 2023-12-19일자 규정관리 기안지 300여건 제정/개정시 연계 데이터 오류 발생 확 인 및 재처리, 중복 제정건 삭제처리 [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토
완료
12/18 12/19 12/19 12/22
ERP
[FI] 총계정원장 정보 관련 프로그램 분석(ZFIR5175, ZSIR2000) [MM] AS/400 화면 SAP 이관 *주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 [SD] SABIC 시스템 연동 구축
완료
12/19 12/19 12/19 12/19

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 관련 프로세스 분석(ZCOR7111) - [FI] 총계정원장 정보 관련 프로그램 분석(ZFIR5175, ZSIR20 00) - [CO] 비용예산 대비 실적 조회(ZCOR1182) - [FI] 자산취득 통지서 CP 전송 오류 원인 분석 - [FI] 자산취득 통지서(e-office) 프로세스 분석(ZFIR9101)
12/18 12/19 12/20 12/21 12/22
12/18 12/19 12/20 12/21 12/22
12/18 12/19 12/20 12/21 12/22
01/15 01/31
12/14 12/20
- [HCM] 외근신청현황(ZHRR2780) 수정 및 삭제 기능 추가 요청 - [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청(메뉴 별 개선) - [HCM] 사내 자격증 일괄삭제 요청 - [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [HCM] 예외근무신청서 작성가능토록 반영 요청
12/27 12/20 01/31 01/31 12/18
1227 1220 0131 0131 1218
09/27 12/20 11/23 12/20 12/18

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/30 01/31 01/05
07/03 09/07 10/06 12/20
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 B/L금액필드 추가 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] 시설물 구매 관련 입고 취소 요청 - [MM] 소액물품 온라인 주문시스템 신규품목에 대한 자재번호 부 여 요청 - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 B/L금액필드 추가 요청
12/29 12/30 01/31 01/05 01/05 01/05
[보류] 50% 70% 12/19 12/19 70%
07/03 09/07 10/06 12/19 12/19 12/20
01/01 01/01
12/26 12/26
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 SAP GUI 접속 사용자 자동로그오프 예외처리 설 정등록(인천저유소) - [BC] HCM운영 DMS Content Server 정보 확인 및 전달 - [BC] ERP운영/HCM운영 배치잡 재설정 작업 (ZSD_REUTER_P RICE_01 외 5건) - [BC] '23년 12월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원
12/25 12/25 12/19 12/19 12/21 12/22
12/25 12/25 12/19 12/19 12/21 12/22
12/19 12/19 12/18 12/19 12/19 12/19

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 03/29
05/23 12/14
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
12/30 02/02 03/29
90% 12/19 60%
05/23 10/16 12/14
12/29 12/29 12/29 01/19
07/28 10/20 11/09 12/15
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성
12/29 12/29 12/29 12/29 01/19
99% 12/19 30% 99% 20%
07/28 09/18 10/20 11/09 12/15

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/18
12/22
- 인수인계
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 이정민
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 이정민
- telnet_방화벽확인, iam시스템서버확인
12/21
90/22
12/20
01/31 12/29 02/29 01/31
12/11 12/25 12/18 12/20
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 60% - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 임원 퇴직추계액 계산 직책수당 누락 정정 요청 50%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 - 사용자 테스트 및 수정 - [HCM] 임원 퇴직금 계산 명세서 로직 수정 요청 - 프로그램 개선 - [HCM] 휴가신청 / 휴가변경취소신청서 에서 소속부서 특정 관련 - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 임원 퇴직추계액 계산 직책수당 누락 정정 요청
12/29 01/31 01/31 12/22 01/31
60% 100% 100% 100% 50%
12/11 12/11 12/11 12/18 12/20

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류]
07/03
- [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니 터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영 반영-8/8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인 한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용
07/31 07/31 07/31 12/31 12/29
90% 90% 12/19 12/19 12/19
06/02 07/03 05/04 07/12 10/30

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/29
08/22 10/19
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 - [E-Approval] ITSM-104318 RFCC2팀 대기초과 배출 부과금 납부 품의 기안지 첨부 문서 변경 - [E-Approval] ITSM-104335 기안지 수정 - [E-Approval] ITSM-104328 기성보고서 결재일 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-104346 투자관리번호부여 신청서상 예산 관리부서란 부서명 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-104327 결재문서 본문 이미지 파일 변경 - [E-Approval] ITSM-104326 계약체결기안 변경 건 - [E-Approval] ITSM-104350 법인인감 날인 신청(C10-23-006 1) "용역 도급계약서 날인 회수(5회 → 9회)" 수정 - [E-Approval] ITSM-104482 문서 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-104480 기안지 첨부 1건 변경요청 - [E-Approval] ITSM-104478 결제 진행 문서의 첨부 파일 교체 - [E-Approval] ITSM-104476 결재 진행중인 기안지 내용 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-104389 기안지(A62-23-0082) 내용 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-104465 결재문서 (안전보건검토결과서)에 대한 결재의견 삭제 요청
12/27 12/29 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19
80% 90% 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19
08/22 10/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31
01/01 06/01 06/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트 - [OAS] [ITSM-103623]OAS user 권한 부여 시 사용 만료 기간 지정 기능 추가
12/22 12/22 12/31 12/31 12/31
12/22 12/22 70% 30% 12/18
12/18 12/18 06/22 11/27 12/04
12/31 03/31
06/13 09/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
12/31 03/31
95% 85%
06/13 09/05

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/29 12/29 12/29
12/25 12/25 12/25 12/26
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 상차계획ㆍ배차계획 화면 가격그룹 항목 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ATSS] 상차계획ㆍ배차계획 화면 가격그룹 항목 추가 - [ASM] confluence 산출물 권한 추가 ITSM-104368 변경결과 작성 ITSM-104256 변경결과 작성 ITSM-104388 대상시스템 변경 ITSM-104223 변경요청서 삭제 ITSM-104166 작업 유형 변경 ITSM-104394 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-100681 변경결과 작성 ITSM-104396 데이터작업서 삭제 ITSM-104387 견적서 삭제 ITSM-104330 작업유형 변경 ITSM-104475 변경결과 작성 ITSM-104392 서비스요청서 정보 재작성 - [ATSS] 주문 및 배차 2012~2017 데이터 백업 및 삭제 - [ASM] ITSM-93989 cts번호 변경 ITSM-97114 cts번호 변경 ITSM-104496 변경결과 작성 ITSM-93945 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-104268 작업유형 변경 ITSM-63261 서비스요청서 삭제 ITSM-63966 서비스요청서 삭제 ITSM-97114 cts번호 변경 ITSM-93989 cts번호 변경 - [ATSS] 자동 배차 엔진 재설치
12/22 12/22 12/22 12/18 12/19 12/20 12/20 12/21 12/22
68% 18% 80% 12/18 12/19 80% 12/20 12/21 12/22
12/18 12/18 12/18 12/18 12/19 12/20 12/20 12/21 12/22

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
12/25
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 Migration 방법 탐색 및 적용, 테스트 - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 모니터링 재수행 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 에러 안내 및 모니터링, 재수 행 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 에러항목 예외처 리 및 재수행 - [RPA] A360 'Basic Chemical - 나프타 수입부과금' 작업 AS40 0 시스템 향후 일정 논의 - [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 수신자 추가
12/20 12/22 12/22 12/22 12/22 12/20 12/21
12/20 12/22 12/22 12/22 12/22 12/20 12/21
12/13 12/18 12/18 12/18 12/18 12/20 12/21
01/31 12/29 01/31 01/31 01/31
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요 청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요 청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 신규 CP 전자결재 문서 도입 요청 (사진촬영 요청서)
01/31 12/29 01/31 01/31 01/31 12/29
40% 60% 90% 80% 80% 12/19
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/11

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 01/31 01/31
08/22 10/23 10/23
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(Soft skil 실적현황관리 통계 수정반영) - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERS] ERS 모바일 SmartEX-02 기기에서 로그인시오류 확인 및 자료조회 오류 계정에 대해 확인 요청 - [ERS] 2023-12-19일자 규정관리 기안지 300여건 제정/개정시 연계 데이터 오류 발생 확인 및 재처리, 중복 제정건 삭제처리 - [ERM] RI-147,RI-148 연계 오류 확인, 수동 스케쥴러 실행 처 리 - [ERM] 절자준수 risk assessment 상 Risk owner 변경 요청 - [ERM] 이진주 책임. 4724, Refinery ECC 데이터에 대해 알림 발송 및 CRUD 권한 확인 요청 - [LMS] LMS 사용자 화면 문구 수정 요청
01/31 12/29 01/31 12/22 12/19 12/19 12/20 12/22 12/22
85% 80% 0% 12/18 12/19 12/19 12/20 12/22 12/22
08/22 10/23 10/23 11/27 12/19 12/19 12/20 12/21 12/22

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 01/31 01/31 01/31
12/08 11/27 11/27 11/27
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개 선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처 리 요청 (CISO에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처 리 요청(CISO에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제 시나리오 로 직 분석 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개 선 요청 건 - [WMS] ERP 실적정보 전송 Batch 오류 확인 (L4 SNAT 설정오류) - [WMS] 12월 취약점 조치 요청 (인프라, app 서버) - [WMS] 재고번호 이전 오류 조치 요청 - [WMS] 23년 하반기 배치권한자 및 app 권한 모니터 링 자료 요청 - [GCMS] 모바일상품권 교환 CRM 집계 데이터와 차액 원인 분석, 데이터 제공, 데이터 수정 - [GCMS] 기회수상품권 이미지 확인 요청 및 데이터 수 정 요청 - [GCMS] CRM과 모바일 상품권 번호 비교 후 데이터 작업 - [GCMS] 부산지사 수기입금표 오류 조치 요청 - [EWS] SP104 시나리오 로직 수정 요청
02/29 12/18 12/21 12/22 12/19 12/27 12/20 12/21 12/22 12/19
60% 12/18 12/21 12/22 12/19 12/22 12/20 12/21 12/22 12/19
12/08 12/18 12/19 12/21 12/18 12/15 12/20 12/21 12/21 12/18
12/27 01/05 12/27
12/26 12/07 12/26
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SEM_SupriceTrans (EAI 공급 단가 수신) 'TM_BAS_ PRC_INFO' 배치 테스트및 점검을 통한 유효성 확인 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포 - [LOPAS] 기준정보 > 조석표 조회, EXCEL Upload '운영' 내 Me rge 미적용
12/22 12/27 01/05 12/22 12/19
12/22 12/19 60% 12/22 12/19
12/18 12/05 12/07 12/18 12/15

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 12/28 01/31 01/31 01/31
12/07 10/20 07/18 04/21 10/27 12/07
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [LOPAS]ERP / EAI (SEM_SupriceTrans) 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토 - [EAI] [LOPAS]ERP / EAI (SEM_SupriceTrans) 수정 요청 - [EAI] 국제유가 정보 엘리베이터 분리 전송 개발 - [EAI] 에쓰오일 용인IDC L4 구성변경 작업 지원요청 -SSO
01/31 01/31 12/28 01/31 01/31 12/28 01/31 12/28 12/18
70% 90% 90% 70% 30% 12/22 90% 12/21 12/18
12/07 10/20 07/18 04/21 10/27 12/07 12/07 12/22 12/18

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 21
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 ● 배영식 ● 박민우 ● 강민경 | 2
3 | 4 ● 김예린 ◑ 이여진 ● 이병준 | 5 | 6 ● 박선미 ● 박민우 | 7 ◑ 남대현 | 8 ● 남대현 ● 황보람 ● 강민경 | 9
10 | 11 ◐ 강민경 | 12 | 13 | 14 ◐ 순현국 | 15 ● 배영식 | 16
17 | 18 ● 박선미 | 19 | 20 ● 박남신 | 21 | 22 | 23
24/31 | 25 | 26 ● 김원기 ● 최진우 ● 고귀한 | 27 ● 김원기 ● 순현국 ● 고귀한 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2023. 12월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet