## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 전표 역분개 실행 유저 제어 추가 수정(ZFIR7050) - [FI] 거래유형 생성 기능 추가 / 승인버튼 권한 별 관리 기능 추가 (ZEAM1111, ZEAM1112) - [FI] 결재선 변경 요청 승인 완료 후 재 요청 프로세스 추가(ZEA M1111, ZEAM1112) - [FI] 총계정원장 정보 추출 요청 프로그램 생성(ZFIR5175_1) - [CO] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 관련 프로세스 분석(ZCOR7111)
12/11 12/12 12/13 12/14 12/15
12/11 12/12 12/13 12/14 12/15
12/11 12/12 12/13 12/14 12/15
01/15 12/27
12/14 11/23
- [HCM] 외근신청현황(ZHRR2780) 수정 및 삭제 기능 추가 요청 - [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청(메뉴 별 개선) - [HCM] HCM - CCS 연동 기능 개선 - [HCM] 외국어 학습비 결재 완료문서 원복 요청 - [HCM] 법정 선임자 선임/해임 처리 요청 - [HCM] 법적선임자 선임/해임 관련 선임 면허등급 추가 요청
12/26 12/15 12/13 12/13 12/12
1226 1215 1213 1213 1212
09/27 12/14 12/13 12/13 12/12

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/30 12/22
07/03 09/07 10/06
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] ERP 규제 화학물질 승인(ZIMR3020) 담당자 변경에 따른 후속조치 - [MM] PO PROGRESS상 '구매단가' 열 추가 요청
12/29 12/30 12/22 12/22 01/05
[보류] 50% 70% 12/11 12/13
07/03 09/07 10/06 12/08 12/13
12/25 12/25
12/19 12/19
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2023년 하반기 DR 재해복구 모의훈련 - [BC] SAProutert Certificate 1년 만료에 따른 cert갱신 및 설 정작업 - [BC] ERP운영/QA테스트 엘리베이터 DID System I/F 연결용 R FC 신규등록 및 설정작업 - [BC] HCM운영 Content Server MaxDB AutoLog 파일 삭제작업 - [BC] 용인 네트워크 백본 교체 및 L4 구성 변경 작업에 따른 SA P 서비스 점검작업 업무지원
12/18 12/18 12/12 12/13 12/14 12/15 12/18
12/18 12/18 12/12 12/13 12/14 12/15 12/18
12/12 12/12 12/07 12/08 12/14 12/15 12/12

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 02/02 03/29
05/23 10/16 12/14
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
12/30 02/02 03/29
90% 90% 30%
05/23 10/16 12/14
12/29 12/29 12/29 12/29 01/19
07/28 09/18 10/20 11/09 12/15
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [e-Biz] 현수막 대금완료 상태값 변경 기능 생성 - 인수인계 문서 생성
12/29 12/29 12/29 12/29 12/29 01/19
99% 99% 30% 99% 12/13 20%
07/28 09/18 10/20 11/09 12/04 12/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 03/29 01/31 01/31 12/22
12/11 12/11 12/11 12/11 12/18
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 50% - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [HCM] 임원 퇴직금 계산 명세서 로직 수정 요청 - 프로그램 개선 40% - [HCM] 휴가신청 / 휴가변경취소신청서 에서 소속부서 특정 관련 90% - [HCM] HCM 문의 응대
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 - 사용자 테스트 및 수정 - [HCM] 임원 퇴직금 계산 명세서 로직 수정 요청 - 데이타 변경건 - [HCM] 임원 퇴직금 계산 명세서 로직 수정 요청 - 프로그램 개선 - [HCM] 휴가신청 / 휴가변경취소신청서 에서 소속부서 특정 관련 - [HCM] HCM 문의 응대
12/29 01/31 01/31 01/31 12/31
50% 100% 40% 90% 100%
12/11 12/11 12/11 12/11 12/11

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
07/12
- ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니 터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영 반영-8/8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인 한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용 - ITSM-104195e-Biz. 가격조회 RFC 수정 - [TD] ITSM-102063ZPLER0010 선적관련일 필드 추가 - [TD] ITSM-99139출하처 변경사유 항목 추가 및 기존 항목 변경 요청 - [SD] ITSM-101222업무효율성 제고 관련, ERP업무 개선사항 요청- ZCMR4174 신규프로그램 생성 - [SD] ITSM-104108모바일상품권 취소 캐시백 수정요청 - [SD] ITSM-103659BOA 마일리지 적립률 변경 협조 요청
07/31 07/31 07/31 12/31 12/29 12/13 12/14 12/15 12/29 12/29 12/29
80% 90% 90% 95% 90% 12/13 12/14 12/15 12/15 12/14 12/14
05/04 06/02 07/03 07/12 10/30 12/13 12/14 12/15 12/01 12/13 12/14