## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토
12/31 12/29 12/29 12/28
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SABIC] SABIC 시스템 연동 구축
12/31 12/31 12/30 12/31
WEB
[PRM] 수송비 ERP 거리와 API 측정거리 차이 기능 추가 [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 [ERS] 올레핀송유/동력팀 2023년 전사 운전지침서 Master Plan 계획에 따른 문서 표준화 및 통합 관련 신규 제정 문서들의 목차 수정 재반영 [LMS] 신설 부서 생성으로 기존 부서정보 업데이트 배치 오류발생 확인 예외처리( Ulsan Complex Head )
완료
12/15 12/15 12/15 12/12
ERP
[FI] 총계정원장 정보 추출 요청 프로그램 생성(ZFIR5175_1) [MM] PO PROGRESS상 '구매단가' 열 추가 요청 [TD] ZPLER0010 선적관련일 필드 추가 [BC] 2023년 하반기 DR 재해복구 모의훈련
완료
12/14 12/13 12/14 12/12

## Slide 2
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex