## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/29
08/22 10/19
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 - [E-Approval] ITSM-103991 기안지 A42-23-0045 본문 내용 및 첨부 자료 변경 - [E-Approval] ITSM-104085 계약체결기안 재상신을 위한 문서 삭제 등 처리 요청 - [E-Approval] ITSM-104099 기안지 문구 추가 요청 - [OSPM] ITSM-103904 협력업체 사용자관리내 검색항목 추가 요청
12/27 12/29 12/11 12/12 12/12 12/14
80% 80% 12/11 12/12 12/12 12/14
08/22 10/19 12/11 12/12 12/12 12/14
12/31 12/31 12/31
01/01 06/01 06/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트 - [OAS] [ITSM-103623]OAS user 권한 부여 시 사용 만료 기간 지정 기능 추가
12/15 12/15 12/31 12/31 12/31
12/15 12/15 70% 20% 50%
12/11 12/11 06/22 11/27 12/04

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 03/31
06/13 09/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] e-biz홍보물 대금지급을 위한 최종 상태 코드 생성 요청 - [PRM] 수송비 ERP 거리와 API 측정거리 차이 기능 추가
12/31 03/31 12/27 12/15
85% 80% 12/15 12/15
06/13 09/05 11/20 12/12
12/22 12/22 12/22
12/18 12/18 12/18
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ASM] ITSM-103999 변경결과 작성 - [Mobile] ios developer 권한 계정 추가 - [ASM] ITSM-103323 서비스요청서 삭제ITSM-78062 서비스 요청서 삭제ITSM-104175 변경결과 작성ITSM-104174 변 경결과 작성 - [ASM] 입사 / 퇴사 계정 주가 및 삭제 - [ASM] ITSM-104139 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-101395 요청자 사번 변경 - [ATSS] 출하처 변경사유 항목 추가 및 기존 항목 변경 요청
12/15 12/15 12/11 12/11 12/13 12/13 12/14 12/15 12/15
65% 15% 12/11 12/11 12/13 12/13 12/14 12/15 12/15
12/11 12/11 12/11 12/11 12/13 12/13 12/14 12/15 12/15

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/22
12/18
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] 209PC 및 계정 확인 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 수기처리 요청 - [RPA] RPA PC3대 화면보호기 방지 스크립트 생성 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 수기발송 - [RPA] A360 '에너지관리팀-Daily Report' 작업 재수행 및 모니터링 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌 증빙대사' PDD 생성 - [RPA] A11 -> A360 Migration 방법 탐색 및 적 용, 테스트 - [RPA] 209pc -> 하드웨어 깨짐 PC 복구 불가 - 209pc 작업 백업본 117pc 로 업로드 및 테스 트 - [RPA] 'CCS 사전점검' 작업 A11 -> A360 운영 변경 및 스케쥴 등록 - [RPA] 117pc SAP HCM 방화벽 오픈 요청 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 새벽작업 모니터링 및 코드, vbs 일부 수정 및 재수행
12/11 12/11 12/11 12/15 12/15 12/15 12/29 12/29 12/14 12/14 12/14 12/15
12/11 12/11 12/11 12/15 12/15 12/15 20% 80% 12/14 12/14 12/14 12/15
12/11 12/11 12/11 12/11 12/11 12/11 12/12 12/13 12/14 12/14 12/14 12/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/29 12/29 12/29 12/29 12/29
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/11
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 신규 CP 전자결재 문서 도입 요청 (사진촬영 요청 서)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 신규 CP 전자결재 문서 도입 요청 (사진촬영 요청 서)
12/29 12/29 12/29 12/29 12/29 12/29
40% 60% 70% 70% 70% 70%
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/11

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 01/31 12/29 12/22
08/22 10/23 10/23 11/27
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERS] ERS 모바일 SmartEX-02 기기에서 로그인시오류 확인 및 자료조회 오류 계정에 대해 확인 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(Soft skil 실적현황관리 메뉴 개발) - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERS] ERS 모바일 SmartEX-02 기기에서 로그인시오류 확인 및 자료조회 오류 계정에 대해 확인 요청 - [LMS] 교육결과보고서 작성시-전화영어 과정 조회안됨 확인요청 . - [LMS] 교육훈련신청서-결재오류 확인(2023-개인투자조합 업무 집행조합원(GP) 양성 교육과정) - [LMS] 신설 부서 생성으로 기존 부서정보 업데이트 배치 오류발 생 확인 예외처리( Ulsan Complex Head ) - [ERS] UTY3-D-3501 CW Pump Trip ARROW DIAGRAM을 폐기 이전으로 원복요청 - [LMS] 교육훈련신청서 전자결재 연동오류 확인 및 공급가액 수 정요청 - [ERS] 탈황3팀 #6Utility 부서지침서 개정 품의시 개정오류 재 개정 처리 - [ERS] 올레핀송유/동력팀 2023년 전사 운전지침서 Master Pl an 계획에 따른 문서 표준화 및 통합 관련 신규 제정 문서들의 목차 수정 재반영
12/29 12/29 01/31 12/22 12/11 12/11 12/12 12/14 12/14 12/14 12/15
80% 80% 0% 80% 12/11 12/11 12/12 12/14 12/14 12/14 12/15
08/22 10/23 10/23 11/27 12/11 12/11 12/12 12/14 12/14 12/14 12/15

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 [보류] 12/27 [보류] [보류] [보류]
12/08 11/27 12/15 11/27 11/27 12/15
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 (C ISO에서 메일이 오면 작업진행) - [GCMS] 모바일상품권 교환 CRM 집계 데이터와 차액 원인 분석 , 데이터 제공, 데이터 수정 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제 시나리오 로직 분석 요 청 - [EWS] SP104 시나리오 로직 수정 요청 (정보처리신청서 받고 진행예정)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] 23년 하반기 Application 계정 권한 모니터링을 위한 사 용자 리스트 추출 - [WMS] WMS 시스템 23년 상반기 배치권한자 및 App 권한 모니터 링 결과보고 - [GCMS] GCMS BI 모바일상품권 판매 관련 View 확인 요청 - [GCMS] 목표실적 로직 수정 요청 (모바일상품권 데이터) - [GCMS] 모바일상품권 교환 CRM 집계 데이터와 차액 원인 분석 , 데이터 제공, 데이터 수정 - [EWS] SP104 시나리오 로직 및 데이터 확인 요청
02/29 12/14 12/13 12/14 12/14 12/27 12/14
60% 12/14 12/13 12/14 12/14 60% 12/14
12/08 12/13 12/11 12/13 12/11 12/15 12/11
12/22 12/27 01/05 12/19 12/22
12/18 12/05 12/07 12/15 12/18
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SEM_SupriceTrans (EAI 공급 단가 수신) 'TM_BAS_ PRC_INFO' 테이블 변경 및 원복(추후 테스트를 통해 유효성 확 인) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 기준정보 > 조석표 조회, EXCEL Upload '운영' 내 Me rge 미적용 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SEM_SupriceTrans (EAI 공급 단가 수신) 'TM_BAS_ PRC_INFO' 배치 테스트및 점검을 통한 유효성 확인 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 선사사용자 계정 조치 (잠금 및 비밀번호 초기화, 1건 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포 (2회 수정) - [LOPAS] 기준정보 > 조석표 조회, EXCEL Upload '운영' 내 Me rge 미적용
12/15 12/27 01/05 12/14 12/15 12/19
12/15 50% 40% 12/14 12/15 30%
12/11 12/05 12/07 12/14 12/11 12/15

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 01/31
12/07 10/20 07/18 04/21 10/27 12/07 12/07
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토 - [EAI] [LOPAS]ERP / EAI (SEM_SupriceTrans) 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토 - [EAI] [LOPAS]ERP / EAI (SEM_SupriceTrans) 수정 요청
12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 01/31
50% 90% 90% 70% 30% 90% 90%
12/07 10/20 07/18 04/21 10/27 12/07 12/07