## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 관련 프로세스 분석(ZCOR7111) - [FI] 총계정원장 정보 관련 프로그램 분석(ZFIR5175, ZSIR20 00) - [CO] 비용예산 대비 실적 조회(ZCOR1182) - [FI] 자산취득 통지서 CP 전송 오류 원인 분석 - [FI] 자산취득 통지서(e-office) 프로세스 분석(ZFIR9101)
12/18 12/19 12/20 12/21 12/22
12/18 12/19 12/20 12/21 12/22
12/18 12/19 12/20 12/21 12/22
01/15 01/31
12/14 12/20
- [HCM] 외근신청현황(ZHRR2780) 수정 및 삭제 기능 추가 요청 - [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청(메뉴 별 개선) - [HCM] 사내 자격증 일괄삭제 요청 - [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [HCM] 예외근무신청서 작성가능토록 반영 요청
12/27 12/20 01/31 01/31 12/18
1227 1220 0131 0131 1218
09/27 12/20 11/23 12/20 12/18

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/30 01/31 01/05
07/03 09/07 10/06 12/20
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 B/L금액필드 추가 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] 시설물 구매 관련 입고 취소 요청 - [MM] 소액물품 온라인 주문시스템 신규품목에 대한 자재번호 부 여 요청 - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 B/L금액필드 추가 요청
12/29 12/30 01/31 01/05 01/05 01/05
[보류] 50% 70% 12/19 12/19 70%
07/03 09/07 10/06 12/19 12/19 12/20
01/01 01/01
12/26 12/26
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 SAP GUI 접속 사용자 자동로그오프 예외처리 설 정등록(인천저유소) - [BC] HCM운영 DMS Content Server 정보 확인 및 전달 - [BC] ERP운영/HCM운영 배치잡 재설정 작업 (ZSD_REUTER_P RICE_01 외 5건) - [BC] '23년 12월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원
12/25 12/25 12/19 12/19 12/21 12/22
12/25 12/25 12/19 12/19 12/21 12/22
12/19 12/19 12/18 12/19 12/19 12/19

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 03/29
05/23 12/14
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
12/30 02/02 03/29
90% 12/19 60%
05/23 10/16 12/14
12/29 12/29 12/29 01/19
07/28 10/20 11/09 12/15
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성
12/29 12/29 12/29 12/29 01/19
99% 12/19 30% 99% 20%
07/28 09/18 10/20 11/09 12/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/18
12/22
- 인수인계
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 이정민
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 이정민
- telnet_방화벽확인, iam시스템서버확인
12/21
90/22
12/20
01/31 12/29 02/29 01/31
12/11 12/25 12/18 12/20
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 60% - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 임원 퇴직추계액 계산 직책수당 누락 정정 요청 50%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 - 사용자 테스트 및 수정 - [HCM] 임원 퇴직금 계산 명세서 로직 수정 요청 - 프로그램 개선 - [HCM] 휴가신청 / 휴가변경취소신청서 에서 소속부서 특정 관련 - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 임원 퇴직추계액 계산 직책수당 누락 정정 요청
12/29 01/31 01/31 12/22 01/31
60% 100% 100% 100% 50%
12/11 12/11 12/11 12/18 12/20

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류]
07/03
- [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니 터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영 반영-8/8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인 한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용
07/31 07/31 07/31 12/31 12/29
90% 90% 12/19 12/19 12/19
06/02 07/03 05/04 07/12 10/30