## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
12/31 01/31 12/29 01/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
01/31 01/31 01/31 12/30
WEB
[OAS] [ITSM-103623]OAS user 권한 부여 시 사용 만료 기간 지정 기능 추가 [E-Approval] 신규 CP 전자결재 문서 도입 요청 (사진촬영 요청서) [ERS] 2023-12-19일자 규정관리 기안지 300여건 제정/개정시 연계 데이터 오류 발생 확 인 및 재처리, 중복 제정건 삭제처리 [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토
완료
12/18 12/19 12/19 12/22
ERP
[FI] 총계정원장 정보 관련 프로그램 분석(ZFIR5175, ZSIR2000) [MM] AS/400 화면 SAP 이관 *주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 [SD] SABIC 시스템 연동 구축
완료
12/19 12/19 12/19 12/19