## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/29
08/22 10/19
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 - [E-Approval] ITSM-104318 RFCC2팀 대기초과 배출 부과금 납부 품의 기안지 첨부 문서 변경 - [E-Approval] ITSM-104335 기안지 수정 - [E-Approval] ITSM-104328 기성보고서 결재일 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-104346 투자관리번호부여 신청서상 예산 관리부서란 부서명 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-104327 결재문서 본문 이미지 파일 변경 - [E-Approval] ITSM-104326 계약체결기안 변경 건 - [E-Approval] ITSM-104350 법인인감 날인 신청(C10-23-006 1) "용역 도급계약서 날인 회수(5회 → 9회)" 수정 - [E-Approval] ITSM-104482 문서 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-104480 기안지 첨부 1건 변경요청 - [E-Approval] ITSM-104478 결제 진행 문서의 첨부 파일 교체 - [E-Approval] ITSM-104476 결재 진행중인 기안지 내용 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-104389 기안지(A62-23-0082) 내용 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-104465 결재문서 (안전보건검토결과서)에 대한 결재의견 삭제 요청
12/27 12/29 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19
80% 90% 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19
08/22 10/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19 12/19

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31
01/01 06/01 06/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트 - [OAS] [ITSM-103623]OAS user 권한 부여 시 사용 만료 기간 지정 기능 추가
12/22 12/22 12/31 12/31 12/31
12/22 12/22 70% 30% 12/18
12/18 12/18 06/22 11/27 12/04
12/31 03/31
06/13 09/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
12/31 03/31
95% 85%
06/13 09/05

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/29 12/29 12/29
12/25 12/25 12/25 12/26
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 상차계획ㆍ배차계획 화면 가격그룹 항목 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ATSS] 상차계획ㆍ배차계획 화면 가격그룹 항목 추가 - [ASM] confluence 산출물 권한 추가 ITSM-104368 변경결과 작성 ITSM-104256 변경결과 작성 ITSM-104388 대상시스템 변경 ITSM-104223 변경요청서 삭제 ITSM-104166 작업 유형 변경 ITSM-104394 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-100681 변경결과 작성 ITSM-104396 데이터작업서 삭제 ITSM-104387 견적서 삭제 ITSM-104330 작업유형 변경 ITSM-104475 변경결과 작성 ITSM-104392 서비스요청서 정보 재작성 - [ATSS] 주문 및 배차 2012~2017 데이터 백업 및 삭제 - [ASM] ITSM-93989 cts번호 변경 ITSM-97114 cts번호 변경 ITSM-104496 변경결과 작성 ITSM-93945 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-104268 작업유형 변경 ITSM-63261 서비스요청서 삭제 ITSM-63966 서비스요청서 삭제 ITSM-97114 cts번호 변경 ITSM-93989 cts번호 변경 - [ATSS] 자동 배차 엔진 재설치
12/22 12/22 12/22 12/18 12/19 12/20 12/20 12/21 12/22
68% 18% 80% 12/18 12/19 80% 12/20 12/21 12/22
12/18 12/18 12/18 12/18 12/19 12/20 12/20 12/21 12/22

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
12/25
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 Migration 방법 탐색 및 적용, 테스트 - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 모니터링 재수행 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 에러 안내 및 모니터링, 재수 행 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 에러항목 예외처 리 및 재수행 - [RPA] A360 'Basic Chemical - 나프타 수입부과금' 작업 AS40 0 시스템 향후 일정 논의 - [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 수신자 추가
12/20 12/22 12/22 12/22 12/22 12/20 12/21
12/20 12/22 12/22 12/22 12/22 12/20 12/21
12/13 12/18 12/18 12/18 12/18 12/20 12/21
01/31 12/29 01/31 01/31 01/31
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요 청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요 청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 신규 CP 전자결재 문서 도입 요청 (사진촬영 요청서)
01/31 12/29 01/31 01/31 01/31 12/29
40% 60% 90% 80% 80% 12/19
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/11

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 01/31 01/31
08/22 10/23 10/23
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(Soft skil 실적현황관리 통계 수정반영) - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERS] ERS 모바일 SmartEX-02 기기에서 로그인시오류 확인 및 자료조회 오류 계정에 대해 확인 요청 - [ERS] 2023-12-19일자 규정관리 기안지 300여건 제정/개정시 연계 데이터 오류 발생 확인 및 재처리, 중복 제정건 삭제처리 - [ERM] RI-147,RI-148 연계 오류 확인, 수동 스케쥴러 실행 처 리 - [ERM] 절자준수 risk assessment 상 Risk owner 변경 요청 - [ERM] 이진주 책임. 4724, Refinery ECC 데이터에 대해 알림 발송 및 CRUD 권한 확인 요청 - [LMS] LMS 사용자 화면 문구 수정 요청
01/31 12/29 01/31 12/22 12/19 12/19 12/20 12/22 12/22
85% 80% 0% 12/18 12/19 12/19 12/20 12/22 12/22
08/22 10/23 10/23 11/27 12/19 12/19 12/20 12/21 12/22

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 01/31 01/31 01/31
12/08 11/27 11/27 11/27
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개 선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처 리 요청 (CISO에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처 리 요청(CISO에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제 시나리오 로 직 분석 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개 선 요청 건 - [WMS] ERP 실적정보 전송 Batch 오류 확인 (L4 SNAT 설정오류) - [WMS] 12월 취약점 조치 요청 (인프라, app 서버) - [WMS] 재고번호 이전 오류 조치 요청 - [WMS] 23년 하반기 배치권한자 및 app 권한 모니터 링 자료 요청 - [GCMS] 모바일상품권 교환 CRM 집계 데이터와 차액 원인 분석, 데이터 제공, 데이터 수정 - [GCMS] 기회수상품권 이미지 확인 요청 및 데이터 수 정 요청 - [GCMS] CRM과 모바일 상품권 번호 비교 후 데이터 작업 - [GCMS] 부산지사 수기입금표 오류 조치 요청 - [EWS] SP104 시나리오 로직 수정 요청
02/29 12/18 12/21 12/22 12/19 12/27 12/20 12/21 12/22 12/19
60% 12/18 12/21 12/22 12/19 12/22 12/20 12/21 12/22 12/19
12/08 12/18 12/19 12/21 12/18 12/15 12/20 12/21 12/21 12/18
12/27 01/05 12/27
12/26 12/07 12/26
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SEM_SupriceTrans (EAI 공급 단가 수신) 'TM_BAS_ PRC_INFO' 배치 테스트및 점검을 통한 유효성 확인 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포 - [LOPAS] 기준정보 > 조석표 조회, EXCEL Upload '운영' 내 Me rge 미적용
12/22 12/27 01/05 12/22 12/19
12/22 12/19 60% 12/22 12/19
12/18 12/05 12/07 12/18 12/15

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 12/28 01/31 01/31 01/31
12/07 10/20 07/18 04/21 10/27 12/07
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [LOPAS]ERP / EAI (SEM_SupriceTrans) 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI DB TSDEAI 테이블스페이스 증설 검토 - [EAI] [LOPAS]ERP / EAI (SEM_SupriceTrans) 수정 요청 - [EAI] 국제유가 정보 엘리베이터 분리 전송 개발 - [EAI] 에쓰오일 용인IDC L4 구성변경 작업 지원요청 -SSO
01/31 01/31 12/28 01/31 01/31 12/28 01/31 12/28 12/18
70% 90% 90% 70% 30% 12/22 90% 12/21 12/18
12/07 10/20 07/18 04/21 10/27 12/07 12/07 12/22 12/18