## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- 공휴일 - [CO] PP(Polypropylene)제품별 원가내역 조회 및 저장 프로세스 분석(ZCPR2030,ZCPR2040) - [FI] 구매 물류송장 CP 결재 요청 오류 원인 분석 및 해결 (ZEA M7000) - Off duty
12/25 12/26 12/27 12/29
12/25 12/26 12/27 12/29
12/25 12/26 12/27 12/28
01/15 01/31
12/14 12/20
- [HCM] 외근신청현황(ZHRR2780) 수정 및 삭제 기능 추가 요청 - [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청(메뉴 별 개선)-오픈세팅 - [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
01/02 01/31 01/31
0102 0131 0131
09/27 11/23 12/20

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/30 01/31 01/05
07/03 09/07 10/06 12/20
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 B/L금액필드 추가 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 B/L금액필드 추가 요청
12/29 12/30 01/31 01/05
[보류] 50% 70% 70%
07/03 09/07 10/06 12/20
01/08 01/08 01/04
01/02 01/02 01/02
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 신규 DMS서버 MaxDB 데이타파일 추가 및 AutoL og 파일 삭제작업
01/01 01/01 12/27
01/01 01/01 12/27
12/26 12/26 12/26

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 03/29 01/05
05/23 12/14 12/23
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 자재 입고전표(반입증, 검수증) 등록 시 개선 요청* 엑셀 업 로드 양식으로 자체검수 품목 입고(103) 및 기술검수증 전송
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 자재 입고전표(반입증, 검수증) 등록 시 개선 요청* 엑셀 업 로드 양식으로 자체검수 품목 입고(103) 및 기술검수증 전송
12/30 03/29 01/05
90% 90% 90%
05/23 12/14 12/23
12/29 12/29 12/29 01/19 01/19
07/28 10/20 11/09 12/15 12/20
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성 - 인수인계
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성 - 인수인계
12/29 12/29 12/29 01/19 01/19
99% 30% 99% 90% 30%
07/28 10/20 11/09 12/15 12/20

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/18
12/22
- 인수인계
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 이정민
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 이정민
- 인수인계 및 환경설정(tomcat, eclipse 등)
12/29
90%
12/25
01/31 12/29 02/29
12/11 12/25 12/18
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 90% - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 - 사용자 테스트 및 수정 - [HCM] 임원 퇴직추계액 계산 직책수당 누락 정정 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 해외출장명령서의 Cost Centor 변경
12/29 01/31 12/27 01/12
90% 100% 100% 100%
12/11 12/20 12/26 12/22

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류]
07/03
- [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-104195e-Biz. 가격조회 RFC 수정-12/27 운영반영 - [TD] ITSM-104863납품일 취소 불일치 수정요건
07/31 07/31 12/27 01/31
90% 90% 12/27 12/27
06/02 07/03 12/27 12/27