## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- 공휴일 - 권한오브젝트 유저 셋팅 분석 - [FI] 국내/해외출장비 신청서 작성연도와 같은 연도/전기일로 전 표 생성되도록 수정(ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING) - [FI] 방문교통비관련 인터페이스 오더번호 분석 / 출장비 회계연 도 추가수정 (ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING) - [FI] 'SAP ZFIR9581 화면 기본 조회 화면에 '용량' column 추 가 설정(ZFIR9581)
01/01 01/02 01/03 01/04 01/05
01/01 01/02 01/03 01/04 01/05
01/01 01/02 01/03 01/04 01/05
01/31 01/31
12/20 12/14
- [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [HCM] 외근신청현황(ZHRR2780) 수정 및 삭제 기능 추가 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 해외출장비 신청서 금액 수정 요청 - [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
01/03 12/31 01/31
0103 0131 0131
01/02 11/23 12/20

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/29 04/30
09/07 01/04 01/05
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 B/L금액필드 추가 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청
01/31 01/31 01/05 02/29 04/30
50% 01/02 01/02 10% 40%
09/07 10/06 12/20 01/04 01/05
01/15 01/15
01/09 01/09
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] HCM운영 서버 인사 마스터 전송 관련 파일 다운로드 및 전 달 - [BC] 2023년 Final 운영평가용 내부통제 관련 증빙자료 취합 및 전달
01/08 01/08 01/04 01/03 01/05
01/08 01/08 01/04 01/03 01/05
01/02 01/02 01/02 01/03 01/02

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 03/29
05/23 12/14
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 자재 입고전표(반입증, 검수증) 등록 시 개선 요청* 엑셀 업 로드 양식으로 자체검수 품목 입고(103) 및 기술검수증 전송
01/31 03/29 01/05
90% 90% 01/02
05/23 12/14 12/23
12/29 12/29 12/29 01/19
07/28 10/20 11/09 12/15
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성 - 인수인계
12/29 12/29 12/29 01/19 01/19
99% 30% 99% 95% 01/04
07/28 10/20 11/09 12/15 12/20

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 12/29 02/29 01/19
12/11 12/25 12/18 01/04
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 95% - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 특근확인서(HCM/CP) 휴게시간 및 특근시간 수정 요청 9 0%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 - 사용자 테스트 및 수정 - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 특근확인서(HCM/CP) 휴게시간 및 특근시간 수정 요청
01/31 12/27 01/19
95% 100% 90%
12/11 12/26 01/04
[보류]
07/03
- [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-96030 ZFIR9350-1/4 운영반영 - [SD] ITSM-98746-1/4 프로그램 수정
07/31 07/31 01/04 01/04
90% 90% 01/04 01/04
06/02 07/03 01/05 01/05