## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27
08/22
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-104911 A30-23-0715 결재문서 본문 이 미지 파일 변경 - [E-Approval] ITSM-104885 경조금신청서 삭제요청 - [E-Approval] ITSM-104883 기성보고서 첨부파일 추가 - [E-Approval] ITSM-104966 결재문서 내용 수정 요청의 건 - [E-Approval] ITSM-105216 협조문의 첨부파일 추가 - [E-Approval] ITSM-105227 Arrow Diagram Management Syst em 도입 용역 계약체결기안 첨부 교체 - [E-Approval] ITSM-105234 결재 완료된 문서의 첨부 문서 변 경 (제목 : Minutes of the 25th Meeting of Shaheen Projec t Steering Committee) - [E-Approval] ITSM-105198 2024년 실험장비 부품류 연간교 정 계약 체결기안의 첨부파일 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-105259 RTS I21-0035 PX1팀 Flare Ga s 열량계 설치 가동전점검 첨부문서 수정 건 - [E-Approval] ITSM-105265 협조문 첨부 변경 - [E-Approval] ITSM-105293 협조문 오탈자 수정 요청
12/27 01/02 01/02 01/02 01/02 01/04 01/04 01/04 01/04 01/05 01/05 01/05
80% 01/02 01/02 01/02 01/02 01/04 01/04 01/04 01/04 01/05 01/05 01/05
08/22 01/02 01/02 01/02 01/02 01/04 01/04 01/04 01/04 01/05 01/05 01/05

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 03/31
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
01/05 01/05 01/05 03/31
01/05 01/05 0/05 70%
01/02 01/02 01/02 06/22
02/29 03/31
06/13 09/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 플랜트별/거래처별 품질자료 제공 시스템 구축
02/29 03/31 01/05
99% 85% 01/03
06/13 09/05 12/26

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/12 01/12 01/12 01/12 01/12
01/08 01/08 01/08 01/08 01/08
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정 - [ASM] epro 자동 배포 반영
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ATSS] 상차계획ㆍ배차계획 화면 가격그룹 항목 추가및 데이터 삭제 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정 - [ASM] ITSM-104515 변경결과 작성ITSM-104947 변경결과 작성ITSM-104991 긴급도 변경ITSM-103126 견적서 삭제IT SM-103198 변경요청서 삭제 - [ASM] confluence 서비스 항목 삭제 - [ASM] ITSM-104952 서비스요청서 삭제ITSM-104961 견적서 삭제ITSM-105087 변경결과 작성 - [ASM] confluence 서비스 항목 삭제 - [ASM] ITSM-104997 상태 변경 - [ATSS] 자동 배차 엔진 재가동 - [ASM] ITSM-105319 변경결과 작성ITSM-105288 배포상태 변경ITSM-105287 배포상태 변경
01/05 01/05 01/05 01/05 01/02 01/02 01/03 01/03 01/04 01/04 01/05
69% 19% 01/05 58% 01/02 01/02 01/03 01/03 01/04 01/04 01/05
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03 01/04 01/04 01/05

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/12 01/19
01/06 12/26
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '일일 사전점검' 작업 마이그레이션 및 테스 트, 수정
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [PPS] A11 -> A360 '일일 사전점검' 작업 마이그레이션 및 테스 트, 수정 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터 정리 및 재수행 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 수행 년도 변경 - [RPA] A360 '에너지관리팀-Daily Report', '생산최적화팀-Mar gin' 엑셀 연도 변경 전달 - [RPA] A360 '자금운영팀-환율주가 SMS전송' 작업 종가 재수행 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공급유 매출입력' 작업 재수행 및 모니터링 - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 데이터 정리 및 재 수행 - [EAI] 시스템 추가 설정 (Git, .....), 개발 및 빌드, 배포 - [RPA] A11 '#4 외화 송금' 작업 원활 수행을 위한 1번(회계증빙 대사) 작업 중단 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 새벽작업 작업 마무리 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 '대사결과 X' 원인 파악 및 전달 - [RPA] A360 'Basic Chemical팀-나프타 수입부과금' 작업 및 스 케쥴알림 수신자 추가 - [PPS] Data 회신 가능 여부 확인 및 DB 접속 계정 정보 전달- D NS 등록 및 방화벽 오픈 결제 신청
01/19 01/05 01/02 01/02 01/02 01/03 01/05 01/03 01/05 01/04 01/05 01/05 01/05 01/05
70% 01/05 01/02 01/02 01/02 01/03 01/05 01/03 01/05 01/04 01/05 01/05 01/05 01/05
12/26 01/01 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03 01/04 01/05 01/05 01/05 01/05

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 02/29
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/19
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 02/29
40% 60% 90% 90% 90% 20%
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/19
01/31 01/31 02/29
08/22 10/23 12/26
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM 시스템 권한 부여 기능 수정 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(assessment 요청관련 기능 추가요청, 사내평가/사외 평가관련 메일발송 기능 추가) - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] LMS내 문구 수정 요청 - [LMS] LMS시스템 2024년 DP CODE 생성 요청 - [ERS] ERS규정관리 권한 부여 - [ERM] ERM 시스템 권한 부여 기능 수정 요청 - [ERS] 문서등록 변환오류 수정요청(PX2팀, 부서지침서 16건)
01/31 01/31 01/03 01/03 01/08 02/29 01/05
90% 0% 01/03 01/03 01/04 0% 01/05
08/22 10/23 01/03 01/03 01/03 12/26 01/05

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 01/31 01/31
12/08 11/27 11/27
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 (C ISO에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] 공장 Application 사전작업 체크리스트 검토 요청 - [WMS] WMS HQWMSAP1 서버 다운 장애 긴급 조치 및 원인 파악 - [WMS] IAMS 2023 Final 모집단 자료 요청 - [WMS] [취약점 대상] 확인 불가 DB 계정 삭제 검토 요청 - [GCMS] 지사 -> 본사 불출이관 건 오류 데이터 확인 요청 - [GCMS] 입출고, 입고일자 및 판매등록 데이터 판매일, 재고 DB 작업 요청 - [GCMS] 모바일교환상품권 9월 테스트 데이터 확인 및 삭제된 데 이터 복구 요청 (사용자 오류) - [GCMS] 지류상품권 회수현황 ERP연계 데이터 DB작업 요청
02/29 01/02 01/03 01/05 01/05 01/02 01/02 01/03 01/03
65% 01/02 01/03 01/05 01/05 01/02 01/02 01/03 01/03
12/08 01/02 01/03 01/05 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03
01/12 01/19 01/12
01/08 12/07 01/08
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포
01/05 01/19 01/05
01/05 68% 01/05
01/02 12/07 01/01

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31 01/31 02/29
12/07 10/20 04/21 10/27 01/02
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] HCM 당일 시내출장 중식비 신청서 신규개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] HCM 당일 시내출장 중식비 신청서 신규개발 - [EAI] MGT 장비(파노라마) 및 DC_EXT_FW OS Upgrad 서비스지 원
01/31 01/31 01/31 01/31 02/29 01/04
01/04 90% 70% 30% 90% 01/03
12/07 10/20 04/21 10/27 01/05 01/03