## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.01.02 ~ 2024.01.08]
1월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 신정 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 01월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] HCM 당일 시내출장 중식비 신청서 신규개발
02/29 01/31 01/31 02/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
01/31 01/31 01/31
WEB
[PRM] 플랜트별/거래처별 품질자료 제공 시스템 구축 [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 '대사결과 X' 원인파악 및 전달 [ERS] 문서등록 변환오류 수정요청(PX2팀, 부서지침서 16건) [EAI] MGT 장비(파노라마) 및 DC_EXT_FW OS Upgrad 서비스지원
완료
01/03 01/05 01/05 01/03
ERP
[FI] SAP ZFIR9581 화면 기본 조회 화면에 '용량' column 추가 설정 [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 [MM] 자재 입고전표(반입증, 검수증) 등록 시 개선 요청
완료
01/05 01/02 01/02

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- 공휴일 - 권한오브젝트 유저 셋팅 분석 - [FI] 국내/해외출장비 신청서 작성연도와 같은 연도/전기일로 전 표 생성되도록 수정(ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING) - [FI] 방문교통비관련 인터페이스 오더번호 분석 / 출장비 회계연 도 추가수정 (ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING) - [FI] 'SAP ZFIR9581 화면 기본 조회 화면에 '용량' column 추 가 설정(ZFIR9581)
01/01 01/02 01/03 01/04 01/05
01/01 01/02 01/03 01/04 01/05
01/01 01/02 01/03 01/04 01/05
01/31 01/31
12/20 12/14
- [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [HCM] 외근신청현황(ZHRR2780) 수정 및 삭제 기능 추가 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 해외출장비 신청서 금액 수정 요청 - [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
01/03 12/31 01/31
0103 0131 0131
01/02 11/23 12/20

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/29 04/30
09/07 01/04 01/05
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 B/L금액필드 추가 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청
01/31 01/31 01/05 02/29 04/30
50% 01/02 01/02 10% 40%
09/07 10/06 12/20 01/04 01/05
01/15 01/15
01/09 01/09
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] HCM운영 서버 인사 마스터 전송 관련 파일 다운로드 및 전 달 - [BC] 2023년 Final 운영평가용 내부통제 관련 증빙자료 취합 및 전달
01/08 01/08 01/04 01/03 01/05
01/08 01/08 01/04 01/03 01/05
01/02 01/02 01/02 01/03 01/02

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 03/29
05/23 12/14
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 자재 입고전표(반입증, 검수증) 등록 시 개선 요청* 엑셀 업 로드 양식으로 자체검수 품목 입고(103) 및 기술검수증 전송
01/31 03/29 01/05
90% 90% 01/02
05/23 12/14 12/23
12/29 12/29 12/29 01/19
07/28 10/20 11/09 12/15
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성 - 인수인계
12/29 12/29 12/29 01/19 01/19
99% 30% 99% 95% 01/04
07/28 10/20 11/09 12/15 12/20

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 12/29 02/29 01/19
12/11 12/25 12/18 01/04
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 95% - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 특근확인서(HCM/CP) 휴게시간 및 특근시간 수정 요청 9 0%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 - 사용자 테스트 및 수정 - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 특근확인서(HCM/CP) 휴게시간 및 특근시간 수정 요청
01/31 12/27 01/19
95% 100% 90%
12/11 12/26 01/04
[보류]
07/03
- [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-96030 ZFIR9350-1/4 운영반영 - [SD] ITSM-98746-1/4 프로그램 수정
07/31 07/31 01/04 01/04
90% 90% 01/04 01/04
06/02 07/03 01/05 01/05

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27
08/22
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-104911 A30-23-0715 결재문서 본문 이 미지 파일 변경 - [E-Approval] ITSM-104885 경조금신청서 삭제요청 - [E-Approval] ITSM-104883 기성보고서 첨부파일 추가 - [E-Approval] ITSM-104966 결재문서 내용 수정 요청의 건 - [E-Approval] ITSM-105216 협조문의 첨부파일 추가 - [E-Approval] ITSM-105227 Arrow Diagram Management Syst em 도입 용역 계약체결기안 첨부 교체 - [E-Approval] ITSM-105234 결재 완료된 문서의 첨부 문서 변 경 (제목 : Minutes of the 25th Meeting of Shaheen Projec t Steering Committee) - [E-Approval] ITSM-105198 2024년 실험장비 부품류 연간교 정 계약 체결기안의 첨부파일 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-105259 RTS I21-0035 PX1팀 Flare Ga s 열량계 설치 가동전점검 첨부문서 수정 건 - [E-Approval] ITSM-105265 협조문 첨부 변경 - [E-Approval] ITSM-105293 협조문 오탈자 수정 요청
12/27 01/02 01/02 01/02 01/02 01/04 01/04 01/04 01/04 01/05 01/05 01/05
80% 01/02 01/02 01/02 01/02 01/04 01/04 01/04 01/04 01/05 01/05 01/05
08/22 01/02 01/02 01/02 01/02 01/04 01/04 01/04 01/04 01/05 01/05 01/05

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 03/31
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
01/05 01/05 01/05 03/31
01/05 01/05 0/05 70%
01/02 01/02 01/02 06/22
02/29 03/31
06/13 09/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 플랜트별/거래처별 품질자료 제공 시스템 구축
02/29 03/31 01/05
99% 85% 01/03
06/13 09/05 12/26

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/12 01/12 01/12 01/12 01/12
01/08 01/08 01/08 01/08 01/08
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정 - [ASM] epro 자동 배포 반영
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ATSS] 상차계획ㆍ배차계획 화면 가격그룹 항목 추가및 데이터 삭제 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정 - [ASM] ITSM-104515 변경결과 작성ITSM-104947 변경결과 작성ITSM-104991 긴급도 변경ITSM-103126 견적서 삭제IT SM-103198 변경요청서 삭제 - [ASM] confluence 서비스 항목 삭제 - [ASM] ITSM-104952 서비스요청서 삭제ITSM-104961 견적서 삭제ITSM-105087 변경결과 작성 - [ASM] confluence 서비스 항목 삭제 - [ASM] ITSM-104997 상태 변경 - [ATSS] 자동 배차 엔진 재가동 - [ASM] ITSM-105319 변경결과 작성ITSM-105288 배포상태 변경ITSM-105287 배포상태 변경
01/05 01/05 01/05 01/05 01/02 01/02 01/03 01/03 01/04 01/04 01/05
69% 19% 01/05 58% 01/02 01/02 01/03 01/03 01/04 01/04 01/05
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03 01/04 01/04 01/05

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/12 01/19
01/06 12/26
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '일일 사전점검' 작업 마이그레이션 및 테스 트, 수정
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [PPS] A11 -> A360 '일일 사전점검' 작업 마이그레이션 및 테스 트, 수정 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터 정리 및 재수행 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 수행 년도 변경 - [RPA] A360 '에너지관리팀-Daily Report', '생산최적화팀-Mar gin' 엑셀 연도 변경 전달 - [RPA] A360 '자금운영팀-환율주가 SMS전송' 작업 종가 재수행 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공급유 매출입력' 작업 재수행 및 모니터링 - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 데이터 정리 및 재 수행 - [EAI] 시스템 추가 설정 (Git, .....), 개발 및 빌드, 배포 - [RPA] A11 '#4 외화 송금' 작업 원활 수행을 위한 1번(회계증빙 대사) 작업 중단 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 새벽작업 작업 마무리 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 '대사결과 X' 원인 파악 및 전달 - [RPA] A360 'Basic Chemical팀-나프타 수입부과금' 작업 및 스 케쥴알림 수신자 추가 - [PPS] Data 회신 가능 여부 확인 및 DB 접속 계정 정보 전달- D NS 등록 및 방화벽 오픈 결제 신청
01/19 01/05 01/02 01/02 01/02 01/03 01/05 01/03 01/05 01/04 01/05 01/05 01/05 01/05
70% 01/05 01/02 01/02 01/02 01/03 01/05 01/03 01/05 01/04 01/05 01/05 01/05 01/05
12/26 01/01 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03 01/04 01/05 01/05 01/05 01/05

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 02/29
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/19
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 02/29
40% 60% 90% 90% 90% 20%
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/19
01/31 01/31 02/29
08/22 10/23 12/26
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM 시스템 권한 부여 기능 수정 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(assessment 요청관련 기능 추가요청, 사내평가/사외 평가관련 메일발송 기능 추가) - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] LMS내 문구 수정 요청 - [LMS] LMS시스템 2024년 DP CODE 생성 요청 - [ERS] ERS규정관리 권한 부여 - [ERM] ERM 시스템 권한 부여 기능 수정 요청 - [ERS] 문서등록 변환오류 수정요청(PX2팀, 부서지침서 16건)
01/31 01/31 01/03 01/03 01/08 02/29 01/05
90% 0% 01/03 01/03 01/04 0% 01/05
08/22 10/23 01/03 01/03 01/03 12/26 01/05

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 01/31 01/31
12/08 11/27 11/27
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 (C ISO에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] 공장 Application 사전작업 체크리스트 검토 요청 - [WMS] WMS HQWMSAP1 서버 다운 장애 긴급 조치 및 원인 파악 - [WMS] IAMS 2023 Final 모집단 자료 요청 - [WMS] [취약점 대상] 확인 불가 DB 계정 삭제 검토 요청 - [GCMS] 지사 -> 본사 불출이관 건 오류 데이터 확인 요청 - [GCMS] 입출고, 입고일자 및 판매등록 데이터 판매일, 재고 DB 작업 요청 - [GCMS] 모바일교환상품권 9월 테스트 데이터 확인 및 삭제된 데 이터 복구 요청 (사용자 오류) - [GCMS] 지류상품권 회수현황 ERP연계 데이터 DB작업 요청
02/29 01/02 01/03 01/05 01/05 01/02 01/02 01/03 01/03
65% 01/02 01/03 01/05 01/05 01/02 01/02 01/03 01/03
12/08 01/02 01/03 01/05 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03
01/12 01/19 01/12
01/08 12/07 01/08
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포
01/05 01/19 01/05
01/05 68% 01/05
01/02 12/07 01/01

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31 01/31 02/29
12/07 10/20 04/21 10/27 01/02
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] HCM 당일 시내출장 중식비 신청서 신규개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 11월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] HCM 당일 시내출장 중식비 신청서 신규개발 - [EAI] MGT 장비(파노라마) 및 DC_EXT_FW OS Upgrad 서비스지 원
01/31 01/31 01/31 01/31 02/29 01/04
01/04 90% 70% 30% 90% 01/03
12/07 10/20 04/21 10/27 01/05 01/03

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 신정 | 2 | 3 ● 고귀한 | 4 | 5 | 6
7 | 8 ● 최연화 | 9 | 10 | 11 ◐ 순현국 | 12 ● 김예린 ● 강민경 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ● 이여진 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ● 이재원 ● 최진우 | 27
28 | 29 ● 최연화 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 01월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet