## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.01.23 ~ 2024.01.29]
1월 5주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 신정 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 01월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
03/31 02/29 01/31 01/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
01/31 01/31 01/31
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연 동 작업 요청 [GCMS] 모바일 교환 ERP 연계 전표번호 미연동 처리 작업 [EAI] 자동화 창고 관련 공장 시스템 진행을 위한 PP WMS의 프로세스와 ERP/SCM 시스 템 I/F DATA 추출
완료
01/26 01/24 01/22 01/25
ERP
[CO] 폴리머 가공비 집계 변경 로직 보완(ZPCOR2011) [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 개발(ZFIR6070) [SD] 대리점 최적출하지 점검 프로그램 개선 [TD] S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 추가 요청
완료
01/25 01/26 01/25 01/22

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 개발(Z FIR6070) - [TR] 전재결재 증빙 조회시 발생 오류 분석(ZEAM8000, ZEAM 8010) - [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 개발(Z FIR6070) - [CO] 폴리머 가공비 집계 변경 로직 보완(ZPCOR2011) - [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 개발(Z FIR6070)
01/22 01/23 01/24 01/25 01/26
01/22 01/23 01/24 01/25 01/26
01/22 01/23 01/24 01/25 01/26
02/02 02/02 02/09
01/24 01/24 01/26
- [e-Biz] ebiz 홍보물 page내 신청 리스트 노출 관련 - [e-Biz] 인수인계 - [e-Biz] eBiz/FLBIZ 관리자 계정 권한 부여
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] 인수인계 - [e-Biz] ebiz 홍보물 page내 신청 리스트 노출 관련 - [e-Biz] eBiz/FLBIZ 관리자 계정 권한 부여
02/02 02/02 02/09
30% 90% 50%
01/24 01/24 01/25

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31
01/26
- [HCM] HCM SAP 중식비, 마곡 급여반영 기능 일부 수정
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] New Healthcare Program 비용 신청서 본인 전결 요청 - [HCM] 출입관리시스템(안면인식)기록 자동 연동 구축 개발 - [HCM] 외근신청현황(ZHRR2780) 수정 및 삭제 기능 추가 요청 - [HCM] 중식비 관리 데이터 수정요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(CCS 확인 및 마곡 중식비 확 인, 의료비학자금 이오피스계좌 검증)
01/26 01/25 01/31 01/22 01/26
0126 0125 0131 0122 0126
01/24 12/18 12/14 01/22 01/26
01/31 02/29 04/30 03/29 02/29
09/07 01/04 01/05 01/10 01/26
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] PO번호 4501185567 건에 대한 견적단가 변경 릴리즈 요 청 - [MM] 구매요청서상(ME51N) 투자관리번호 변경 요청 - [MM] 기술검수증 반입일자 변경 요청 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정
01/31 02/29 04/30 03/29 02/29 01/31 01/31 02/29
50% 40% 60% 60% 01/25 01/25 01/25 40%
09/07 01/04 01/05 01/10 01/24 01/24 01/24 01/26

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/05 02/05 02/05
01/30 01/30 02/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년도 4분기 용인센터 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업(HQHRCONT) - [BC] ERP운영/QA테스트 TP 및 R3Trans 버전 확인 및 전달 - [BC] '23년도 4분기 온산공장 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업(OSKPRO, OSKPRO2)
01/29 01/29 01/22 01/23 01/23
01/29 01/29 01/22 01/23 01/24
01/23 01/23 01/19 01/23 01/16
01/31 03/29
05/23 12/14
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
01/31 03/29
90% 90%
05/23 12/14

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/23 02/16
12/18 01/26 01/29
- [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 23년연차보상관련 시스템 일부 개선요청 50% - [HCM] 하기휴가사용관련 HCM뷰 기수정부분 원상복구 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 국내출장비 신청서 내역란 수정 - [HCM] 미지급 퇴직 소득 관련 요청 - [HCM] SF HR 마스터 정보 전송 기능 개선 - [HCM] 신규조직 레벨(350) 등록에 따른 마스터 연동 리포트 수 정 - [HCM] 23년연차보상관련 시스템 일부 개선요청 - [HCM] 발생연차 쿼터 변경 전 작성해놓은 연간휴가신청서의 쿼 터 조정
01/19 01/29 01/29 02/16 02/09 02/23 02/23
100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%
01/15 01/22 01/22 01/25 01/24 01/26 01/24
[보류]
07/03
- [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-105439당사 NH알뜰 가격소급 정산시 중부권/남부 권 분리 요청 - [SD] ITSM-105166SAP 거래처별 가격 확인(입력/승인) 관련 적 용일자 설정 기능 생성(변경) 요청 - [SD] ITSM-105538대리점 최적출하지 점검 프로그램 개선 - [TD] ITSM-106137S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 추가 요청
07/31 07/31 02/29 02/29 02/29 01/22
01/26 01/22 80% 01/24 01/25 01/22
06/02 07/03 01/10 01/10 01/19 01/22

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [OAS] [ITSM-106158]2023년 Tank 일별 재고추이 현황자료 Download 요청
01/26 01/26 01/26 03/31 03/31 01/26
01/26 01/26 01/26 80% 80% 01/26
01/22 01/22 01/22 06/22 01/15 01/24
03/31 02/29
09/05 01/10
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 탱크청소 입력오류 수정 및 대금청구 상태값 조정요청
02/29 03/31 02/29 01/26
01/26 85% 5% 01/26
06/13 09/05 01/10 01/23

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/02 02/02 01/30
01/29 01/29 01/29
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 거리 및 요율 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트 - [ASM] ITSM-106245 요청정보 재작성ITSM-105847 작업유형 변경ITSM-106146 gcms 자동배포ITSM-105159 견적서 삭 제ITSM-102147 상태 변경 - [ASM] hcm 모집단 문서 작성 - [ASM] 신규 직원 등록 및 권한 부여 - [ASM] ITSM-105415 견적서 삭제ITSM-106362 견적서 삭제 ITSM-106379 변경수행자 변경 - [ASM] 신규 직원 asm 등록 - [ASM] ITSM-98506 상태 변경ITSM-99502 상태 변경ITSM-1 01250 상태 변경 - [ASM] ITSM-89671 변경요청서 삭제ITSM-50465 변경요청서 삭제
01/26 01/24 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
75% 01/24 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
01/22 01/22 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
02/02 03/29
01/29 01/15
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - 작업 Log 추가하기
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - 작업 Log 추가하기 - [EAI] 로우터 서버 보안작업 정상 확인 - [RPA] A11 -> A360 Migration 현황 보고 - [PPS] 서버 패치 작업 일정 공유 - [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 재수행 및 작업 PC 변경 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 데이터정리 및 재 수행
03/29 01/22 01/23 01/23 01/24 01/26
50% 01/22 01/23 01/23 01/24 01/26
01/16 01/22 01/23 01/23 01/24 01/25

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31 01/31 02/29 02/29
07/20 10/23 08/22 11/20 12/19 01/18
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요 청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요 청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 02/29 02/29
40% 60% 90% 01/24 90% 90% 30%
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/19 01/18
02/16
01/22
- [OSPM] OSPM 업무분석
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 로컬 환경 및 VDI 환경에 개발작업 환경작업 - OSPM 인수인계 1. 중요하게 처리하는 업무 구분 내역 확인 2. OSPM내에 업무 프로세서 - OSPM 업무분석 1. DB테이블 및 OSPM 페이지내에 작업된 서 버 코드내역들 분석정리 2. 작업 후 운영에 반영하는 데이터 내역 확인
02/16
30%
01/22

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/16
08/22 10/23
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(1) 관리자>Soft skill 관리>Soft skill 실적현황관 리 교육달성일 및 Assessment 요청가능여부 엑셀업로드 기능 추가2) Soft skill 교육완료자 대상으로 매주 월요일 평가요 청 메일 자동 스케쥴러 반영.3) Soft skill Assessment 평가 요청자 대상으로 내부/외부평가 체크하여 최종인증평가 업데 이트 스케쥴러 반영4) 사용자>교육신청>교육신청내역확인 메 뉴에 Soft skill 교육과정 추가 반영) - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM 시스템 권한 부여 기능 수정 요청 - [CCS]WBS 코드 추가 작업 2건(1/24,1/25) - [LMS] 교육결과보고서 전자결재시스템 회수했는데 작성중인 문 서함에서 조회 안 됨. 확인 요청. - [ERM] 리스크관리팀 업무 담당자 변경으로 메일 기본수신자 변 경처리 - [ERS] 정성근 부문장님 ERS 접속 및 메뉴 권한 확인 요청
01/31 02/16 02/29 01/25 01/25 01/26 01/24
99% 40% 01/23 01/25 01/25 01/26 01/24
08/22 10/23 12/26 01/24 01/25 01/26 01/24
02/29 02/29 02/29 02/01
12/08 11/27 11/27 01/26
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 (C ISO에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행) - [GCMS] http 로 접근 시 https로 redirect 적용
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 모바일 교환 ERP 연계 전표번호 미연동 처리 작업 - [GCMS] 지류상품권 재고관리 기초재고 미생성 오류 확인 요청 - [GCMS] hqgiftap 서버 ssl 설치 지원 및 적용 - [GCMS] 24년 01월 인프라 취약 항목 담당자 조치 요청 - [GCMS] hqgiftap WAS 다운 현상 긴급조치 및 원인 파악 후 장애 보고서 작성 - [GCMS] 판매품의서 목표액 데이터 작업 요청 - [GCMS] 23년 회수된 상품권 리스트 데이터 요청
02/29 01/22 01/24 01/25 01/25 01/25 01/23 01/24
70% 01/22 01/24 01/25 01/25 01/25 01/23 01/24
12/08 01/17 01/22 01/22 01/22 01/24 01/23 01/24

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/19 01/31
01/15 01/17
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 점검 및 보 수 (추가케이스 확인)
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] [Windows 서버 패치] HQSLDB1/2 서버 보안 패치 확인 및 점검 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 점검 및 보 수 (추가케이스 확인) - [LOPAS] 배치 'IF_TS_TRANS_COST' 배치 결과상태 S/F 검토 (실패한 경우에도 log로 'S(성공)' 상태 표시 / 코드 점검)
01/26 01/23 01/31 01/26
01/26 01/23 70% 01/26
01/22 01/23 01/17 01/18
02/29 01/31 01/31 01/31
01/08 10/20 04/21 10/27
- [EIS] 2023.12월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.12월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] HCM 당일 시내출장 중식비 신청서 신규개발 - [EAI] 자동화 창고 관련 공장 시스템 진행을 위한 PP WMS의 프 로세스와 ERP/SCM 시스템 I/F DATA 추출
02/29 01/31 01/31 01/31 02/29 01/25
90% 90% 70% 80% 01/23 01/25
01/08 10/20 04/21 10/27 01/05 01/25

## Slide 16
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 18
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 신정 | 2 | 3 ● 고귀한 | 4 | 5 | 6
7 | 8 ● 최연화 | 9 | 10 | 11 ◐ 순현국 | 12 ● 김예린 ● 강민경 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ● 이여진 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ● 이재원 ● 최진우 | 27
28 | 29 ● 최연화 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 01월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet