## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [TR] 전자결재 CP전송 프로세스 중 첨부문서 첨부 URL 오류 원 인 분석(ZEAM8000, ZEAM8010) - [FI] 키필드값 변경후 승인요청 취소시 프로세스 로직 수정(ZEA M1111 ) - [CO] 키 변경, 키변경에 따른 로직 변경(ZCOT7051) - [FI] 시험장비 비활성화 일자 변경시 오류 수정(ZFIM9900, ZF IR9900) - 연차 휴가
01/08 01/09 01/10 01/11 01/12
01/08 01/09 01/10 01/11 01/12
01/08 01/09 01/10 01/11 01/12
01/31
12/20
- [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 출장비 추가정산을 위한 해외출장비신청서 추가 생성처리 요청 - [HCM] 의료비/학자금 승인 완료 후 지급 보류 처리 요청 - [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [HCM] 생산직 평가 관련 기능 개발 - [HCM] 국내/외 출장비 정산서 예산 사용년도 로직 개선
01/15 01/15 01/31 01/16 01/09
0115 0116 0131 0116 0109
01/08 01/09 12/20 01/09 01/08

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/29 04/30 03/29
09/07 01/04 01/05 01/10
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] 신규 자재번호 생성
01/31 02/29 04/30 03/29 01/31
50% 40% 60% 30% 01/10
09/07 01/04 01/05 01/10 01/10
01/22 01/22
01/16 01/16
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ‘23년 Final 운영평가용 내부통제 관련 증빙자료 취합 및 전달 - [BC] HCM운영 PW정책 관련 파라미터 설정 내역 확인 및 전달 - [BC] ‘23년 4분기 계정 유효성 검증 대상서버 확인정리 및 전달
01/15 01/15 01/09 01/10 01/12
01/15 01/15 01/09 01/10 01/12
01/09 01/09 01/08 01/10 01/11

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 03/29
05/23 12/14
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
01/31 03/29
90% 90%
05/23 12/14
12/29 12/29 01/19 01/18
07/28 11/09 12/15 01/12
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성 - ebiz/flbiz 인수인계
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - 인수인계 문서 생성 - ebiz/flbiz 인수인계
12/29 12/29 01/19 01/18
99% 99% 95% 80%
07/28 11/09 12/15 01/12

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 02/29
12/25 12/18
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 다면평가 평가자 추출 방식 개발 - 사용자 테스트 및 수정 - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 특근확인서(HCM/CP) 휴게시간 및 특근시간 수정 요청 - [HCM] 다면평가(업무협력) - 피평가자 신청 대상 조회 삭제 요청 - [HCM] 휴가단위 변경 요청 (소숫점 둘째자리까지 요청)
01/31 01/12 01/19 01/16 01/12
100% 100% 100% 100% 100%
12/11 01/08 01/04 01/10 01/10
[보류]
07/03
- [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-105439당사 NH알뜰 가격소급 정산시 중부권/남부 권 분리 요청 - [SD] ITSM-105166SAP 거래처별 가격 확인(입력/승인) 관련 적 용일자 설정 기능 생성(변경) 요청 - [TD] ITSM-105707극동유화 운송계획지점(6100)에 대해 성남 판교출하 배차분 삭제시 배차자동전송취소 - [TD] ITSM-105693씨앤에스 운송계획지점(6600)에 대해 성남 판교출하 배차분 삭제시 배차자동전송취소
07/31 07/31 02/29 02/29 01/11 01/11
90% 90% [보류] [보류] 01/11 01/11
06/02 07/03 01/10 01/10 01/10 01/10