## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27
08/22
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-105297 비용 예산 조정 승인신청서 승인연 도 수정 - [E-Approval] ITSM-105327 D99-24-0002 협조문 첨부파일 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-105386 정보기술지원신청서 상의 첨부파 일 교체 요청 - [E-Approval] ITSM-105333 기안지 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-105372 기안지 (AA1-23-0024) 첨부파일 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-105406 협조문 내용 수정요청 - [E-Approval] ITSM-105608 2024년 표준문서 '리스크대응매 뉴얼(SOM-6-200)' 개정 품의 첨부파일 교체 요청 - [E-Approval] ITSM-105619 결재문서 내용 재수정 요청의 건 - [E-Approval] ITSM-105652 파견용역업체 기안지 일부 수정 - [E-Approval] ITSM-105654 인감날인 신청서의 첨부 서류 수정 - [E-Approval] ITSM-105692 CP 기안문서 내용수정 요청 - [E-Approval] ITSM-105709 대표이사 사용인감 날인 신청서 내 첨부파일 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-105714 기안지 내 예산 및 자원란 문구 수 정 요청 (기안지 제목 : 2023~2024년 해상시설물 건전성 평 가 용역 품의) - [E-Approval] ITSM-105754 보고서 결재 문서 첨부 파일 추가
12/27 01/08 01/08 01/08 01/08 01/08 01/08 01/10 01/10 01/10 01/10 01/10 01/11 01/11 01/11
80% 01/08 01/08 01/08 01/08 01/08 01/08 01/10 01/10 01/10 01/10 01/10 01/11 01/11 01/11
08/22 01/08 01/08 01/08 01/08 01/08 01/08 01/10 01/10 01/10 01/10 01/10 01/11 01/11 01/11

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 03/31
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
01/12 01/12 01/12 03/31
01/12 01/12 01/12 70%
01/08 01/08 01/08 06/22
02/29 03/31 02/29
06/13 09/05 01/10
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] PRM 탱크청소 작업요청서 작성문서 수정 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완
02/29 03/31 01/12 02/29
99% 85% 01/12 5%
06/13 09/05 01/11 01/10

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/19 01/19 01/19
01/15 01/15 01/15
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] ebiz 권한 요청 팝업 화면 이미지 변경 - [ASM] ITSM-105287 수동배포ITSM-105288 수동배포 - [ASM] ITSM-105673 삭제ITSM-105548 삭제ITSM-105250 작업유형 변경ITSM-105369 작업유형 변경 - [ATSS] atss 사용자 패스워드 초기화 - [ASM] IITSM-105769 작업자 변경 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트 - [ASM] ITSM-105829 작업자 변경
01/12 01/12 01/08 01/10 01/11 01/11 01/12 01/12
70% 01/12 01/08 01/10 01/11 01/11 10% 01/12
01/08 01/08 01/08 01/10 01/11 01/11 01/11 01/12

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/19 03/29
01/15 01/15
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '#1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [PPS] A11 -> A360 '일일 사전점검' 작업 마이그레이 션 및 테스트, 수정 - [RPA] A11 -> A360 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 Migration - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 파일첨부 작업 수정 - [RPA] A360 'LPG팀-자가수송비 정산' 작업 미수행 거래처들 원인 확인 - 12월 중 거래 종료 되었던 거래처들이 라 번호 조회 불가. 현업 수기처리 - [RPA] A360 '에너지관리팀-Daily Report' 작업 2024 년도 파일 미제공으로 인한 2023년도 파일 Data 추가 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 CP 점검 불가 사유 확인 및 수정 - '사전점검' 전 작업의 F11 기능으로 인한 점 검 불가 - [PPS] Data 정상 확인 완료 여부, DNS등록 및 방화 벽 오픈 완료 확인 후 전달 방화벽 Open 추가 요청 - [RPA] A360 '생산최적화팀-Margin' 작업 엑셀 복사 미작동 확인 및 수정 - [RPA] A360 'CCS 사전점검' 수신자 변경 - [EAI] SABIC 에러 확인 및 로그 전달, 큐 생성
01/19 01/08 01/11 01/10 01/10 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12
01/08 01/08 01/11 01/10 01/10 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12
12/26 01/08 01/10 01/10 01/10 01/10 01/10 01/11 01/12 01/12

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 02/29
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/19
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 02/29
40% 60% 90% 90% 90% 50%
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/19
01/31 01/31 02/29
08/22 10/23 12/26
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM 시스템 권한 부여 기능 수정 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(내부평가/외부평가 관련 세부확인 관리자 메뉴 추가 및 Soft skill 평가자 대상 정성평가 요청 메일 발송 추가) - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM 시스템 권한 부여 기능 수정 요청 - [ERS] HG-A-1660 소프트웨어유지보수및 운영비산정 지침서 수 정요청 - [ERS] Alkylation1팀 전정배 주임 부서지침서 관리자 권한 부여 확인 - [ERM] ERM 시스템 Risk Assessment data 업데이트 요청 - [ERM] ERM 시스템상 2023.4Q Risk assessment data 수정 요 청 (R297 관련) - [ERS] IT 인프라 운영 정보보호 정책 현행화을 위한 ERS(규정관 리) 열람 권한 요청_기안메일_송부건 (인프라 박경근 대리) - [ERM] ERM 전자결재 요청 양식의 첨부파일 다운로드 링크 http s로 변경 적용
01/31 01/31 02/29 01/08 01/10 01/09 01/10 01/12 01/12
95% 0% 0% 01/08 01/10 01/09 01/10 01/12 01/12
08/22 10/23 12/26 01/08 01/10 01/09 01/10 01/12 01/11

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 01/18 02/29 02/29
12/08 01/12 11/27 11/27
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 감사팀 협조 요청 20.04.01 ~ 24.1.11 지류 상품권 재고 데이터 추출 요청 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 (C ISO에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] IAMS IT Process 2023 Final 모집단 자료 요청 - [WMS] hqgiftap1 서버 다운 원인 파악 및 장애보고서 작성 - [GCMS] 상품권 판매 거래처 변경 요청 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 전환 로그 테이블 로직 추가 및 CRM과 상품권 번호 동기화작업 - [GCMS] GCMS 감사팀 접속권한 부여 - [GCMS] 대리점영업팀 판매등록 테스트 데이터 취소 요청 - [GCMS] 감사팀 요청 :20.04.01 ~ 24.1.11 지류 상품권 재고 데이터 추출 요청 - [EWS] SP104 시나리오 잘못 추출된 데이터 확인 요청 - 서버 계정 유효성 검증 회신
02/29 01/10 01/11 01/08 01/10 01/09 01/12 01/18 01/11 01/11
70% 01/10 01/11 01/08 01/10 01/09 01/12 50% 01/11 01/11
12/08 01/08 01/08 01/08 01/08 01/09 01/12 01/12 01/11 01/11
01/19 01/19 01/19 01/19
01/15 12/07 01/15 01/15
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 연도 정확도 체크
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 연도 정확도 체크
01/12 01/19 01/12 01/12
01/05 70% 01/12 01/12
01/08 12/07 01/08 01/11

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/29 01/31 01/31 01/31 02/29 01/19
01/08 01/08 10/20 04/21 10/27 01/02 01/12
- [EIS] 12월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2023.12월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] HCM 당일 시내출장 중식비 신청서 신규개발 - [EAI] SOIL<->SABIC 연계간 발생하는 에러메세지 처리를 위한 EQ 신규 생성
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 12월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2023.12월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] HCM 당일 시내출장 중식비 신청서 신규개발
01/31 02/29 01/31 01/31 01/31 02/29
90% 10% 90% 70% 50% 90%
01/08 01/08 10/20 04/21 10/27 01/05