## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 최종처분일 select 조건 제외(ZFIM9900) - [CO] ZPCOR2010 오류 보완 및 ZPCOR2011 프로그램 개발 - [FI] 구매처코드 이전 사원번호로 전송 로직수정(ZFIR9057) - [CO] 폴리머 가공비 집계 변경 로직 보완(ZPCOR2011) - [FI] GSCM 전송시 전표번호 누락 이슈 원인 분석(ZGMR3511) - [CO] PP 가공비 집계 프로그램 수정 요청(ZPCOR2010, ZPCO R2011)
01/15 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19
01/15 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19
01/15 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19
01/31 01/31 01/23
12/20 01/19 01/19
- [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [HCM] 외근신청현황(ZHRR2780) 수정 및 삭제 기능 추가 요청 - [HCM] 마곡 급여반영 시 지급일자 변경 및 기능 제어 개선
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 출장비 추가정산을 위한 해외출장비신청서 추가 생성처리 요청 - [HCM] 의료비/학자금 승인 완료 후 지급 보류 처리 요청 - [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [HCM] 생산직 평가 관련 기능 개발(HSS 권한분리) - [HCM] 외근신청현황(ZHRR2780) 수정 및 삭제 기능 추가 요청 - [HCM] 어학성적 관련 요청 - [HCM] 생활안정자금 신청 시스템 개선 요청 - [HCM] 마곡 급여반영 시 지급일자 변경 및 기능 제어 개선 - [HCM] 생산직 평가 메뉴명 변경 요청 - [HCM] 긴급업무 수행교통비 계약직 신청시 오류 - [HCM] 교대근무자의 출장취소시 출장 근태 반영된 교대근무자의 출장일 정상근무시간 삭제
01/15 01/15 01/31 01/16 01/31 01/18 01/17 01/23 01/18 01/15 01/17
0115 0116 0131 0116 0131 0118 0117 0123 0118 0115 0117
01/08 01/09 12/20 01/09 12/14 01/17 01/16 01/19 01/18 01/15 01/17

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/29 04/30 03/29
09/07 01/04 01/05 01/10
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회
01/31 02/29 04/30 03/29
50% 40% 60% 60%
09/07 01/04 01/05 01/10
01/29 01/29
01/23 01/23
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 Content Server MaxDB 데이타파일 추가 및 Aut oLog 파일 삭제작업 - [BC] ERP운영 SAP GUI 접속 문제로 원격 업무지원(경기동부지 사 외1명) - [BC] BW운영 RSA1 "메타데이터 조회"시 발생하는 문제건 업무 지원 - [BC] '23년도 4분기 용인센터 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업(HQSAPROUTE, HQSOLMAN) - [BC] SSL VPN 버전 업그레이드에 따른 SAP 접속 점검 야간작 업 업무지원
01/22 01/22 01/16 01/17 01/17 01/19 01/19
01/22 01/22 01/16 01/17 01/17 01/19 01/19
01/16 01/16 01/15 01/16 01/16 01/16 01/19

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 03/29
05/23 12/14
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
01/31 03/29
90% 90%
05/23 12/14
02/29
12/18
- [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 피평가자 신청현황 진행상태 변경 요청 - [HCM] 특근명령서 특근 유형 변경 요청 - 2건 - [HCM] 특근확인서 특근시작시간 수정 요청 - [HCM] 출장명령신청서 대상자 변경요청 - [HCM] 어학성적 관련 요청 - [HCM] HCM 내 '채권압류 급여공제 내역(ZHRR3540)'에 퇴직 월 급여 금액 반영 요청
01/19 01/19 01/19 01/19 01/26 02/29 01/31
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
01/15 01/15 01/15 01/15 01/17 01/17 01/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류]
07/03
- [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-105439당사 NH알뜰 가격소급 정산시 중부권/남부 권 분리 요청 - [SD] ITSM-105166SAP 거래처별 가격 확인(입력/승인) 관련 적 용일자 설정 기능 생성(변경) 요청 - [SD] ITSM-105951구매자금 추심 개선 - [SD] ITSM-105538대리점 최적출하지 점검 프로그램 개선
07/31 07/31 02/29 02/29 01/16 02/29
90% 90% 60% 90% 01/16 70%
06/02 07/03 01/10 01/10 01/16 01/19