## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27
08/22
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-105810 제품운영팀 가동전점검 첨부파일 추가 - [E-Approval] ITSM-105824 기안지 "예산 및 자원" 내용 변경 - [E-Approval] ITSM-105830 방사선 동위원소 위탁폐기 계약 체 결기안의 첨부파일 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-105834 변경계약서 품의서에 첨부된 파일 교체 요청 - [E-Approval] ITSM-105632 OSPM 작업정산서 준공 해제 요청 (W/O 3909289)
12/27 01/15 01/15 01/15 01/15 01/16
95% 01/15 01/15 01/15 01/15 01/16
08/22 01/15 01/15 01/15 01/15 01/16
12/31 12/31 12/31 12/31 03/31
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건
01/19 01/19 01/19 03/31 03/31
01/19 01/19 01/19 70% 50%
01/15 01/15 01/15 06/22 01/15

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 03/31 02/29
06/13 09/05 01/10
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록 시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보 완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록 시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보 완 - [BI-EDW] BI-Dashboard 의 CAPEX 집행 현황 조회 화면 수정 요청
02/29 03/31 02/29 01/15
95% 85% 5% 01/15
06/13 09/05 01/10 01/12
01/26 01/26 01/26 01/26
01/22 01/22 01/22 01/22
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트 - [ASM] epro 자동 배포 셋팅
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] epro 자동 배포 셋팅 - [ASM] ITSM-105817 요청정보 작성ITSM-104916 작업자 변 경ITSM-105821 변경결과 작성ITSM-105635 요청정보 작 성ITSM-104634 작업유형 변경ITSM-96329 변경수행자 변 경 - [ASM] ITSM-105817 견적공수 작성ITSM-96329 배포상태 변 경ITSM-105934 변경결과 작성 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트 - [ASM] ITSM-106025 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-104607 변경결과 작성ITSM-104766 변경결과 작성
01/19 01/19 01/15 01/16 01/19 01/17 01/18
72% 20% 01/15 01/16 15% 01/17 01/18
01/15 01/15 01/15 01/16 01/17 01/17 01/18

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/26 03/29
01/22 01/15
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [기타] IAM 서버 접속 및 회신 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 CP 점검 불가 수정 - 본 작 업 이전의 작업으로 인해 발생. 해당 작업 수정 - taskk ill /f /im chrome.exe 추가 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공급유 매출입력' 작업 수행 및 누락 데이터 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - [PPS] 웹페이지 접속 불가 장애 현업에 전달 -> 서버 재부팅 - [RPA] A360 '생산최적화팀-Margin' 작업 엑셀 복사 미작동 확인 및 수정 - [RPA] A360 115pc (Error: could not open 'C:\Program File s\Automation Anywhere\Bot Agent\jre\lib\jvm.cfg') 팝업 및 작업 수행 불가 1. 해당 PC 'C:\Program Files\Java\ jre1.8.0_333\lib\amd64\jvm.cfg' 파일 복사 -> 에 러 발생 X, 작업 또한 돌지 않음 2. 타 PC 'C:\Program Fi les\Automation Anywhere' 하위 전부 복사 붙여넣기 -> 정상작동 Chrome 'Automation 360' 확장 프로그램 재설치 - [PPS] PPS 웹페이지 접속 에로사항 현업 전달 - [PPS] HQPPSCMDEV 서버 보안패치 완료 안내 및 서비스 정상 확인 요청
01/15 01/18 01/17 03/29 01/17 01/19 01/19 01/19 01/19
01/15 01/18 01/17 20% 01/17 01/19 01/19 01/19 01/19
01/15 01/15 01/16 01/16 01/17 01/17 01/18 01/19 01/19

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 02/29 02/29
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/19 01/18
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 02/29 02/29
40% 60% 90% 90% 90% 90% 20%
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/19 01/18

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/16 02/29
08/22 10/23 12/26
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM 시스템 권한 부여 기능 수정 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(1) 관리자>Soft skill 관리>Soft skill 실적현황관 리 교육달성일 및 Assessment 요청가능여부 엑셀업로드 기능 추가2) Soft skill 교육완료자 대상으로 매주 월요일 평가요 청 메일 자동 스케쥴러 반영.3) Soft skill Assessment 평가 요청자 대상으로 내부/외부평가 체크하여 최종인증평가 업데 이트 스케쥴러 반영4) 사용자>교육신청>교육신청내역확인 메 뉴에 Soft skill 교육과정 추가 반영) - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM 시스템 권한 부여 기능 수정 요청 - [ERS] 2024.01.15일자 규정관리기안지 연계 개정오류 확인 및 재처리, 중복 개정건 삭제처리 - [LMS] 교육훈련신청서 작성시 오류 확인 및 데이터 확인 처리 - [LMS] 24년 1월3주차 Soft Skill Assessment 대상자 내부평가 메일 발송 작업 - [LMS] 운영총괄>Ulsan Complex Head 부서 조직 추가로 인해, 기 존 lms 부서 검색조건 3단계에서 5단계로 변경 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 및 교육결과보고서 메뉴얼 신규 업데이트 및 교육훈련신청서 작성시 공지 안내 팝업 개선 요청 - [ERM] ERM 시스템 data 업데이트 요청
01/31 02/16 02/29 01/15 01/15 01/15 01/19 01/18 01/18
99% 20% 90% 01/15 01/15 01/15 01/19 01/18 01/18
08/22 10/23 12/26 01/15 01/15 01/15 01/18 01/17 01/17

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 02/29
12/08 11/27 11/27
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 (C ISO에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] 23년 4분기 DBsafer, DDL, DML 로그 관련 자료 확인 요 청 - [GCMS] 감사팀 요청 :20.04.01 ~ 24.1.11 지류 상품권 재고 데이터 추출 요청 - [GCMS] 대리점영업팀(제주지사) 상품권 카드결제 프로그램 설치 요청 - [GCMS] 충북지사 카드리더기 IC칩 오류 관련 확인 요청 - [GCMS] 지류식 판매 ERP 연계 교환판매 구분에 대한 전표번호 연계 안되는 현상 확인 요청 - [GCMS] 모바일 교환 ERP 연계 전표번호 미연동 처리 작업 - [EWS] SP104 시나리오 잘못 추출된 데이터 삭제 요청 - [EWS] SP062 시나리오 로직 확인 요청
02/29 01/19 01/18 01/15 01/15 01/18 01/22 01/16 01/19
70% 01/19 01/16 01/15 01/15 01/18 90% 01/16 01/19
12/08 01/19 01/12 01/15 01/15 01/17 01/17 01/16 01/17
01/19 01/31
01/15 01/17
- [] [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 점검 및 보 수 (추가케이스 확인)
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 ( 1. PDF 내 발행번호를 읽지 못함 / 2 . 저유소명 불일치 / 3. 셀병합 및 가운데 정렬로 인한 값 오배 치 ) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 업로드 및 수정 배 포 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 양식 변경 으로 인한 업로드 에러 조치 기간 내 'PDF' 연도 정확도 체크 - [LOPAS] 물류비관리 > 수송수단별 계획 vs 실적 물류비 현황, s earch 이상 (IF_TS_TRANS_COST 배치 확인 및 실행) - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 점검 및 보 수 (추가케이스 확인)
01/19 01/19 01/17 01/17 01/18 01/31
01/19 01/17 01/17 01/17 01/18 20%
01/15 12/07 01/15 01/15 01/18 01/17

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/29 01/31 01/31 01/31 02/29 01/19
01/08 01/08 10/20 04/21 10/27 01/02 01/12
- [EIS] 12월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2023.12월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] HCM 당일 시내출장 중식비 신청서 신규개발 - [EAI] SOIL<->SABIC 연계간 발생하는 에러메세지 처리를 위한 EQ 신규 생성
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 12월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2023.12월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] HCM 당일 시내출장 중식비 신청서 신규개발 - [EAI] ERPO 내자대금미지급현황전송, 외자대금미지급현황전송 I/F 수정 - [EAI] SOIL<->SABIC 연계간 발생하는 에러메세지 처리를 위한 EQ 신규 생성 - [EAI] 로이터 국제 유가 인터페이스 실패로 인한 유가정보 DAT A생성
01/31 02/29 01/31 01/31 01/31 02/29 01/19 01/19 01/18
01/15 30% 90% 70% 70% 90% 01/19 01/16 01/18
01/08 01/08 10/20 04/21 10/27 01/05 01/17 01/12 01/18