## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 개발(Z FIR6070) - [TR] 전재결재 증빙 조회시 발생 오류 분석(ZEAM8000, ZEAM 8010) - [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 개발(Z FIR6070) - [CO] 폴리머 가공비 집계 변경 로직 보완(ZPCOR2011) - [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 개발(Z FIR6070)
01/22 01/23 01/24 01/25 01/26
01/22 01/23 01/24 01/25 01/26
01/22 01/23 01/24 01/25 01/26
02/02 02/02 02/09
01/24 01/24 01/26
- [e-Biz] ebiz 홍보물 page내 신청 리스트 노출 관련 - [e-Biz] 인수인계 - [e-Biz] eBiz/FLBIZ 관리자 계정 권한 부여
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] 인수인계 - [e-Biz] ebiz 홍보물 page내 신청 리스트 노출 관련 - [e-Biz] eBiz/FLBIZ 관리자 계정 권한 부여
02/02 02/02 02/09
30% 90% 50%
01/24 01/24 01/25

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31
01/26
- [HCM] HCM SAP 중식비, 마곡 급여반영 기능 일부 수정
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] New Healthcare Program 비용 신청서 본인 전결 요청 - [HCM] 출입관리시스템(안면인식)기록 자동 연동 구축 개발 - [HCM] 외근신청현황(ZHRR2780) 수정 및 삭제 기능 추가 요청 - [HCM] 중식비 관리 데이터 수정요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(CCS 확인 및 마곡 중식비 확 인, 의료비학자금 이오피스계좌 검증)
01/26 01/25 01/31 01/22 01/26
0126 0125 0131 0122 0126
01/24 12/18 12/14 01/22 01/26
01/31 02/29 04/30 03/29 02/29
09/07 01/04 01/05 01/10 01/26
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] PO번호 4501185567 건에 대한 견적단가 변경 릴리즈 요 청 - [MM] 구매요청서상(ME51N) 투자관리번호 변경 요청 - [MM] 기술검수증 반입일자 변경 요청 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정
01/31 02/29 04/30 03/29 02/29 01/31 01/31 02/29
50% 40% 60% 60% 01/25 01/25 01/25 40%
09/07 01/04 01/05 01/10 01/24 01/24 01/24 01/26

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/05 02/05 02/05
01/30 01/30 02/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년도 4분기 용인센터 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업(HQHRCONT) - [BC] ERP운영/QA테스트 TP 및 R3Trans 버전 확인 및 전달 - [BC] '23년도 4분기 온산공장 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업(OSKPRO, OSKPRO2)
01/29 01/29 01/22 01/23 01/23
01/29 01/29 01/22 01/23 01/24
01/23 01/23 01/19 01/23 01/16
01/31 03/29
05/23 12/14
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
01/31 03/29
90% 90%
05/23 12/14

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/23 02/16
12/18 01/26 01/29
- [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 23년연차보상관련 시스템 일부 개선요청 50% - [HCM] 하기휴가사용관련 HCM뷰 기수정부분 원상복구 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 국내출장비 신청서 내역란 수정 - [HCM] 미지급 퇴직 소득 관련 요청 - [HCM] SF HR 마스터 정보 전송 기능 개선 - [HCM] 신규조직 레벨(350) 등록에 따른 마스터 연동 리포트 수 정 - [HCM] 23년연차보상관련 시스템 일부 개선요청 - [HCM] 발생연차 쿼터 변경 전 작성해놓은 연간휴가신청서의 쿼 터 조정
01/19 01/29 01/29 02/16 02/09 02/23 02/23
100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%
01/15 01/22 01/22 01/25 01/24 01/26 01/24
[보류]
07/03
- [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-105439당사 NH알뜰 가격소급 정산시 중부권/남부 권 분리 요청 - [SD] ITSM-105166SAP 거래처별 가격 확인(입력/승인) 관련 적 용일자 설정 기능 생성(변경) 요청 - [SD] ITSM-105538대리점 최적출하지 점검 프로그램 개선 - [TD] ITSM-106137S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 추가 요청
07/31 07/31 02/29 02/29 02/29 01/22
01/26 01/22 80% 01/24 01/25 01/22
06/02 07/03 01/10 01/10 01/19 01/22