## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
03/31 02/29 01/31 01/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
01/31 01/31 01/31
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연 동 작업 요청 [GCMS] 모바일 교환 ERP 연계 전표번호 미연동 처리 작업 [EAI] 자동화 창고 관련 공장 시스템 진행을 위한 PP WMS의 프로세스와 ERP/SCM 시스 템 I/F DATA 추출
완료
01/26 01/24 01/22 01/25
ERP
[CO] 폴리머 가공비 집계 변경 로직 보완(ZPCOR2011) [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 개발(ZFIR6070) [SD] 대리점 최적출하지 점검 프로그램 개선 [TD] S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 추가 요청
완료
01/25 01/26 01/25 01/22