## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [OAS] [ITSM-106158]2023년 Tank 일별 재고추이 현황자료 Download 요청
01/26 01/26 01/26 03/31 03/31 01/26
01/26 01/26 01/26 80% 80% 01/26
01/22 01/22 01/22 06/22 01/15 01/24
03/31 02/29
09/05 01/10
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 탱크청소 입력오류 수정 및 대금청구 상태값 조정요청
02/29 03/31 02/29 01/26
01/26 85% 5% 01/26
06/13 09/05 01/10 01/23

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/02 02/02 01/30
01/29 01/29 01/29
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 거리 및 요율 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트 - [ASM] ITSM-106245 요청정보 재작성ITSM-105847 작업유형 변경ITSM-106146 gcms 자동배포ITSM-105159 견적서 삭 제ITSM-102147 상태 변경 - [ASM] hcm 모집단 문서 작성 - [ASM] 신규 직원 등록 및 권한 부여 - [ASM] ITSM-105415 견적서 삭제ITSM-106362 견적서 삭제 ITSM-106379 변경수행자 변경 - [ASM] 신규 직원 asm 등록 - [ASM] ITSM-98506 상태 변경ITSM-99502 상태 변경ITSM-1 01250 상태 변경 - [ASM] ITSM-89671 변경요청서 삭제ITSM-50465 변경요청서 삭제
01/26 01/24 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
75% 01/24 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
01/22 01/22 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
02/02 03/29
01/29 01/15
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - 작업 Log 추가하기
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - 작업 Log 추가하기 - [EAI] 로우터 서버 보안작업 정상 확인 - [RPA] A11 -> A360 Migration 현황 보고 - [PPS] 서버 패치 작업 일정 공유 - [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 재수행 및 작업 PC 변경 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 데이터정리 및 재 수행
03/29 01/22 01/23 01/23 01/24 01/26
50% 01/22 01/23 01/23 01/24 01/26
01/16 01/22 01/23 01/23 01/24 01/25

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31 01/31 02/29 02/29
07/20 10/23 08/22 11/20 12/19 01/18
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요 청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요 청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Portal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 02/29 02/29
40% 60% 90% 01/24 90% 90% 30%
07/20 10/23 08/22 10/02 11/20 12/19 01/18
02/16
01/22
- [OSPM] OSPM 업무분석
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 로컬 환경 및 VDI 환경에 개발작업 환경작업 - OSPM 인수인계 1. 중요하게 처리하는 업무 구분 내역 확인 2. OSPM내에 업무 프로세서 - OSPM 업무분석 1. DB테이블 및 OSPM 페이지내에 작업된 서 버 코드내역들 분석정리 2. 작업 후 운영에 반영하는 데이터 내역 확인
02/16
30%
01/22

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/16
08/22 10/23
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(1) 관리자>Soft skill 관리>Soft skill 실적현황관 리 교육달성일 및 Assessment 요청가능여부 엑셀업로드 기능 추가2) Soft skill 교육완료자 대상으로 매주 월요일 평가요 청 메일 자동 스케쥴러 반영.3) Soft skill Assessment 평가 요청자 대상으로 내부/외부평가 체크하여 최종인증평가 업데 이트 스케쥴러 반영4) 사용자>교육신청>교육신청내역확인 메 뉴에 Soft skill 교육과정 추가 반영) - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM 시스템 권한 부여 기능 수정 요청 - [CCS]WBS 코드 추가 작업 2건(1/24,1/25) - [LMS] 교육결과보고서 전자결재시스템 회수했는데 작성중인 문 서함에서 조회 안 됨. 확인 요청. - [ERM] 리스크관리팀 업무 담당자 변경으로 메일 기본수신자 변 경처리 - [ERS] 정성근 부문장님 ERS 접속 및 메뉴 권한 확인 요청
01/31 02/16 02/29 01/25 01/25 01/26 01/24
99% 40% 01/23 01/25 01/25 01/26 01/24
08/22 10/23 12/26 01/24 01/25 01/26 01/24
02/29 02/29 02/29 02/01
12/08 11/27 11/27 01/26
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 (C ISO에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행) - [GCMS] http 로 접근 시 https로 redirect 적용
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 모바일 교환 ERP 연계 전표번호 미연동 처리 작업 - [GCMS] 지류상품권 재고관리 기초재고 미생성 오류 확인 요청 - [GCMS] hqgiftap 서버 ssl 설치 지원 및 적용 - [GCMS] 24년 01월 인프라 취약 항목 담당자 조치 요청 - [GCMS] hqgiftap WAS 다운 현상 긴급조치 및 원인 파악 후 장애 보고서 작성 - [GCMS] 판매품의서 목표액 데이터 작업 요청 - [GCMS] 23년 회수된 상품권 리스트 데이터 요청
02/29 01/22 01/24 01/25 01/25 01/25 01/23 01/24
70% 01/22 01/24 01/25 01/25 01/25 01/23 01/24
12/08 01/17 01/22 01/22 01/22 01/24 01/23 01/24

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/19 01/31
01/15 01/17
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 점검 및 보 수 (추가케이스 확인)
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] [Windows 서버 패치] HQSLDB1/2 서버 보안 패치 확인 및 점검 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 점검 및 보 수 (추가케이스 확인) - [LOPAS] 배치 'IF_TS_TRANS_COST' 배치 결과상태 S/F 검토 (실패한 경우에도 log로 'S(성공)' 상태 표시 / 코드 점검)
01/26 01/23 01/31 01/26
01/26 01/23 70% 01/26
01/22 01/23 01/17 01/18
02/29 01/31 01/31 01/31
01/08 10/20 04/21 10/27
- [EIS] 2023.12월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.12월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] HCM 당일 시내출장 중식비 신청서 신규개발 - [EAI] 자동화 창고 관련 공장 시스템 진행을 위한 PP WMS의 프 로세스와 ERP/SCM 시스템 I/F DATA 추출
02/29 01/31 01/31 01/31 02/29 01/25
90% 90% 70% 80% 01/23 01/25
01/08 10/20 04/21 10/27 01/05 01/25