## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 02/29
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 추가 개 발(ZFIR6070) - [FI] 결재 유형 오류 분석 및 해결(ZEAM8010) - [FI] 구매처생성 기존 사원번호였던 필드 전부 이전사원번호 필 드로 변경(ZFIR9057) - [FI] 구매처생성 취소처리 인터페이스 오류 원인 분석 및 해결(Z FI_RFC_VENDOR_CONF) - [FI] 부가세신고자료 사업자번호별 현황 일부수정(ZFIR5082)
01/29 01/30 01/31 02/01 02/02
01/29 01/30 01/31 02/01 02/02
01/29 01/30 01/31 02/01 02/02
02/19
09/25
- [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] DC퇴직연금 불입 명세서 최종결재자 변경 - [HCM] 출입관리시스템(안면인식)기록 자동 연동 구축 개발 - [HCM] 특근확인서 종료(퇴근)시간 선택 시, 익일인 경우 퇴근시 간 리스트 제한 설정 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발(전자결재 ,HCM 화면 설계) - [HCM] SAP 기능 일부 수정(중식비 실근태, 마곡 중식비 개선)
02/01 01/31 02/02 02/19 01/31
0201 0131 0202 0219 0131
02/01 12/18 02/01 09/25 01/26

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 03/29 02/29 02/29
01/05 01/10 01/26 01/30
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청 - [MM] 단위변경 요청
01/31 02/29 04/30 03/29 02/29 02/29 02/16
01/30 01/31 60% 70% 50% 40% 02/01
09/07 01/04 01/05 01/10 01/26 01/30 02/01
02/12 02/12
02/06 02/06
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 SAP GUI 사용자 엑셀통합 관련 문제 건 원격 업 무지원(인천지사) - [BC] 인프라팀 HQSAPROUTE 서버 리부팅에 따른 SAP 서비스 점검작업 업무지원 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
02/05 02/05 02/01 02/02 02/05
02/05 02/05 02/01 02/02 02/05
01/30 01/30 02/01 02/02 02/01

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
01/31 03/29
01/30 90%
05/23 12/14
02/23 02/29
01/26 01/30
- [HCM] 23년연차보상관련 시스템 일부 개선요청 70% - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 50%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 23년연차보상관련 시스템 일부 개선요청 - [HCM] 하기휴가사용관련 HCM뷰 기수정부분 원상복구 요청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 퇴직연금 DC 1%전환금 데이터 업로드 요청
01/19 02/23 02/16 02/29 02/29
100% 70% 100% 50% 100%
01/15 01/26 01/29 01/30 01/30

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29
01/10
- [SD] ITSM-105439당사 NH알뜰 가격소급 정산시 중부권/남부 권 분리 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-106137S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 추가 요청-버그수정 - [TD] ITSM-106542현대오일뱅크의 배차오류 개선 요청 - [TD] ITSM-104304차량 마스터 수송가능 거래처 등록시 안내 메세지 표출- 다운로드 프로세스 수정 - [SD] ITSM-105439당사 NH알뜰 가격소급 정산시 중부권/남부 권 분리 요청 - [SD] ITSM-104108모바일상품권 취소 캐시백 수정요청- 정산 로직 조건 수정
01/30 02/29 02/29 02/29 02/02
01/29 01/30 01/31 02/01 02/02
01/29 01/30 01/31 01/10 02/02