## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [LMS] 관리자 화면 부서 카테고리 분류 추가 요청 [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
02/29 02/29 02/16 03/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
02/29 02/29 03/29
WEB
[OAS] [ITSM-106623]기존 공장 Fuel Gas 도입량에 따라 변경된 MW, LHV 계유 반영 요청 (1/18~22, 1/24~29) [PRM] 거래처 마스터상 주소 일괄변경 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
완료
02/01 02/02 01/31 01/30
ERP
[FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 추가 개발(ZFIR6070) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 *구매요구서 전송(ZMMT4040), 기 성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기능 추가 [SD] 당사 NH알뜰 가격소급 정산시 중부권/남부권 분리 요청 [TD] S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 추가 요청-버그수정
완료
01/29 01/30 02/01 01/29