## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/09 02/09 03/29
01/26 01/26 02/05
- [e-Biz] eBiz/FLBIZ 관리자 계정 권한 부여 - [e-Biz] 취약점조치 - [FLBIZ] 취약점조치
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [CCS] 인수인계 - [CCS] 전표처리요청 - [e-Biz] eBiz/FLBIZ 관리자 계정 권한 부여
02/02 02/01 02/09
02/02 02/01 90%
01/29 02/01 01/26
12/31 12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [OAS] [ITSM-106623]기존 공장 Fuel Gas 도입량에 따라 변경 된 MW, LHV 계유 반영 요청(1/18~22, 1/24~29) - [OAS] [ITSM-106296]OAS System 상 Tank Gross Volume 계산 수식 변경
02/02 02/02 02/02 03/31 03/31 02/02 02/02
02/02 02/02 02/02 80% 80% 02/01 02/02
01/29 01/29 01/29 06/22 01/15 01/30 01/29

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/29 02/16 02/07 02/07
09/05 01/10 02/01 01/29 01/29
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 혼유재처리 완료문서 노출 요청 - [PRM] PRM 조회 메뉴권한 자동 세팅관련 보완 요청 - [PRM] 영업시설물 소스 추가 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 거래처 마스터상 주소 일괄변경 요청 - [PRM] 혼유재처리 완료문서 노출 요청 - [PRM] PRM 조회 메뉴권한 자동 세팅관련 보완 요청 - [PRM] 영업시설물 소스 추가 수정
03/31 02/29 02/02 02/16 02/07 02/07
85% 5% 02/02 50% 90% 90%
09/05 01/10 02/01 02/01 01/29 01/29
03/08 02/09 02/07 03/07
02/05 02/05 02/05 02/05
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] epro 자동배포 셋팅 - [ASM] 취약점 점검 장애
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 요율 및 거리 추가 - [ASM] ITSM-97564 상태 변경 ITSM-98503 상태 변경 ITSM-105723 동료검토자 변경 - [ASM] ITSM-82617 작업담당자 변경 ITSM-95572 상태 변경 ITSM-99234 배포수행 - [ATSS] OOME 오류 발생 - [ASM] jira 사용자명 변경 ITSM-106597 변경수행자 변경 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [ASM] epro 자동배포 셋팅
01/26 01/30 01/29 01/30 01/31 01/31 02/01 02/02
77% 01/30 01/29 01/30 01/31 01/31 02/02 02/02
01/22 01/29 01/29 01/30 01/31 01/31 02/01 02/02

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/09 03/29
02/05 01/15
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - 프로세스 상세 확인을 위한 작업 녹화 - 작업 Log 추가하기 - [RPA] A11 117pc AA 미쟉동으로 인한 재부팅 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 데이터정리 및 재 수행 - [RPA] A360 '에너지관리팀-Daily Report' 작업 일시중단 안내 (현업 24년 작업파일 미제공) - [RPA] A360 115pc Outlook 작동 불가 확인 및 조치 - [PPS] SSO 접근 시 보안화면 열림 원인 확인 및 전달 - [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 object 선택 불가 수정 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공사 매출입력' 수행 및 문제상황 확 인, 재수행수행 도중 엑셀 저장 불가 object 재설정 및 딜레이 추가 - [RPA] A360 '생산최적화팀-Margin' 작업 파일 복사 불가 수정 및 테스트, Task 따로 생성
03/29 01/30 02/02 01/31 01/31 02/01 02/02 02/02 02/02
50% 01/30 02/02 01/31 01/31 02/01 02/02 02/02 02/02
01/16 01/30 01/31 01/31 01/31 02/01 02/01 02/01 02/01
02/29 02/29 02/29 02/29
07/20 11/20 12/19 01/18
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청
02/29 01/31 01/31 02/29 02/29 02/29
40% 01/31 01/30 90% 90% 30%
07/20 10/23 08/22 11/20 12/19 01/18

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/16
01/22
- [OSPM] OSPM 업무분석1. DB테이블 및 OSPM 페이지내에 작업 된 서버 코드내역들 분석정리2. 작업 후 운영에 반영하는 데이 터 내역 확인3. 취약점 재점검
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] OSPM 업무분석1. DB테이블 및 OSPM 페이지내에 작업 된 서버 코드내역들 분석정리2. 작업 후 운영에 반영하는 데이 터 내역 확인3. 취약점 재점검4. 작업계획서 -> 작업계획관리 -> 승인요청 -> 수신처 추가오류 수정[maxAmt 변수 크기 변경 (코드+프로시저)]
02/16
40%
01/22
02/16 02/16
10/23 01/31
- [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 관리자 화면 부서 카테고리 분류 추가 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 관리자 화면 부서 카테고리 분류 추가 요청 - [CCS]인수인계 - [ERS] 표준문서 'Hydrocarbon Loss Control Policy(SOM-0-74 0)' 개정 품의 개정오류 재개정 처리 - [LMS] 인력개발팀 팀리더 변경으로 인한 기존 환급발송메일 참 조자 변경 적용 - [ERM] (RI-23) 연체율,(RI-24) 중점관리대상거래처 채권총액 기 준일자 호출 오류로 수동 스케쥴러 실행하여 데이터 연계 처리
01/31 02/16 02/16 01/31 02/01 02/01 02/02
01/31 70% 90% 01/31 02/01 02/01 02/02
08/22 10/23 01/31 01/31 02/01 02/01 02/02

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 02/29 02/08
12/08 11/27 11/27 02/02
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 (C ISO에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행) - [GCMS] http 로 접근 시 https로 redirect 적용
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] DB 서버 계정 유효성 검증 - [WMS] 권한변경 요청 노재곤 계장 <-> 김종명 계장 - [GCMS] http 로 접근 시 https로 redirect 적용 - [GCMS] 취약점 점검 hqgiftap 서버 FTP 확인 요청
02/29 01/31 02/01 02/08 02/01
75% 01/31 02/01 60% 02/01
12/08 01/31 02/01 02/02 02/01
01/19 02/09
01/15 01/31
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 관리자 > 스케쥴러 관리 / 배치 관리 최신화 및 연결 확 인 / 점검
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 점검 및 보 수 (추가케이스 확인) - [LOPAS] 관리자 > 스케쥴러 관리 / 배치 관리 최신화 및 연결 확 인 / 점검
02/02 01/31 02/09
02/02 01/31 10%
01/29 01/17 01/31

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 03/29 02/06 02/05 03/29
02/02 04/21 10/27 02/02 02/02 02/02
- [EIS] 1월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI 시스템 정기점진 - [EAI] TAS/RAS 노후서버 교체작업으로 인한 서버설정 확인 및 I/F서비스 확인 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.12월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 1월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] TAS/RAS 노후서버 교체작업으로 인한 서버설정 확인 및 I/F서비스 확인 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
02/29 02/29 01/31 02/29 03/29 02/05 03/29
02/01 10% 01/30 80% 80% 10% 10%
01/08 02/02 10/20 04/21 10/27 02/02 02/02