## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 02/29
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 윤활류첨가 증감물량 집계누락 오류 수정(ZCOR6332) - [FI] 구매처생성 취소처리 인터페이스 오류 수정 및 테스트(ZFI R9057) - [FI] 구매처생성 승인요청 시 요청번호 조회기능 추가(ZFIR90 57) - [TR] 펌뱅킹 금융기관 업무 일괄 중지 프로그램 개발(ZTRR101 5) - 설날 연휴
02/05 02/06 02/07 02/08 02/09
02/05 02/06 02/07 02/08 02/09
02/05 02/06 02/07 02/08 02/09
02/16
09/25
- [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 추가 수정사항 요청 - [HCM] 세무팀 추가 전결 필요 항목에 대한 HCM 결재선 추가 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [HCM] 뉴펜션 운용기관 변경신청서 첨부 문서 일괄 출력 메뉴 신 설 요청 - [HCM] 휴가변경/취소신청서 작성 시 신청서 내역조회 기간 변경 요청 - [HCM] New Healthcare Program 비용 신청서 구분 내용 추가 요 청
02/08 02/07 02/16 02/13 02/13 02/14
0208 0207 0216 0213 0213 0214
02/08 02/05 09/25 02/08 02/08 02/08

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 03/29 02/29 02/29
01/05 01/10 01/26 01/30
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청
04/30 03/29 02/29 02/29
60% 70% 60% 40%
01/05 01/10 01/26 01/30
02/19 02/19
02/13 02/13
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 SAP GUI 접속사용자 SNC 접속 문제로 업무지원 (인사팀) - [BC] HCM Designer Tool 실행 관련 문제건 APP 다운 및 설치작 업 업무지원 - [BC] HCM운영 시스템 Enque Server 성능저하 현상에 따른 조치 작업(AP1,AP2서버 서비스 리스타트 작업)
02/12 02/12 02/05 02/06 02/07
02/12 02/12 02/05 02/06 02/07
02/06 02/06 02/05 02/06 02/06

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] MRO 자재 채번 로직 수정 요청* 중그룹별 자재가 9999개 채번되었을 때 중그룹+1로 채번되도록 로직 수정
03/29 02/23
90% 02/06
12/14 02/05
04/30 04/30
02/08 02/08
- [HCM] DC퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 23년연차보상관련 시스템 일부 개선요청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] HCM 퇴직급여명세서 내 결재선 추가 - [HCM] DC불입액 추가적립 내역 조회시 오류 수정 요청 - [HCM] 인사발령으로 인한 CP내 문서 결재선 변경 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청
02/23 02/29 03/29 04/30 03/29 02/08 03/29
100% 100% 90% 100% 100% 100% 100%
01/26 01/30 02/07 02/05 02/08 02/05 02/08

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29
02/05
- [SD] ITSM-105951구매자금 추심 개선- ZSDR8070 펑션 조건 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-105951구매자금 추심 개선- ZSDR8070 펑션 조건 변경
02/29
02/05
02/05