## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [LMS] 유밥 스마트러닝 데이터 연계 모니터링 예정 [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
03/31 02/29 02/15 03/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
02/29 02/29 03/29
WEB
[PRM] 혼유재처리 완료문서 노출 요청 [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 [EAI] EAI 시스템 정기점진
완료
02/06 02/06 02/07 02/06
ERP
[CO] 윤활류첨가 증감물량 집계누락 오류 수정(ZCOR6332) [TR] 펌뱅킹 금융기관 업무 일괄 중지 프로그램 개발(ZTRR1015) [MM] MRO 자재 채번 로직 수정 요청 [SD] 구매자금 추심 개선- ZSDR8070 펑션 조건 변경
완료
02/05 02/08 02/06 02/05

## Slide 2
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [LMS] 유밥 스마트러닝 데이터 연계 모니터링 예정 [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
03/31 02/29 02/15 03/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
02/29 02/29 03/29
WEB
[PRM] 혼유재처리 완료문서 노출 요청 [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 [EAI] EAI 시스템 정기점진
완료
02/06 02/06 02/07 02/06
ERP
[CO] 윤활류첨가 증감물량 집계누락 오류 수정(ZCOR6332) [TR] 펌뱅킹 금융기관 업무 일괄 중지 프로그램 개발(ZTRR1015) [MM] MRO 자재 채번 로직 수정 요청 [SD] 구매자금 추심 개선- ZSDR8070 펑션 조건 변경
완료
02/05 02/08 02/06 02/05