## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 03/29
01/26 02/05
- [e-Biz] 취약점조치 - [FLBIZ] 취약점조치
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] eBiz/FLBIZ 관리자 계정 권한 부여 - [e-Biz] 불암주유소 로직확인 요청 - [e-Biz] 데이터 처리요청 - [e-Biz] 불암주유소 중복삭제 요청 - [e-Biz] 취약점조치 - [FLBIZ] 취약점조치 - [e-Biz] 사후적립 분석요청
02/05 02/05 02/05 02/07 03/29 03/29 02/15
02/05 02/05 02/05 02/07 50% 50% 20%
01/26 02/05 02/05 02/07 01/26 01/26 02/08
12/31 12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건
02/08 02/08 02/08 03/31 03/31
02/08 02/08 02/08 80% 80%
02/05 02/05 02/05 06/22 01/15

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/29 02/07 02/07
09/05 01/10 01/29 01/29
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] PRM 조회 메뉴권한 자동 세팅관련 보완 요청 - [PRM] 영업시설물 소스 추가 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 혼유재처리 완료문서 노출 요청 - [PRM] PRM 조회 메뉴권한 자동 세팅관련 보완 요청 - [PRM] 영업시설물 소스 추가 수정
03/31 02/29 02/16 02/16 02/16
85% 15% 02/06 95% 95%
09/05 01/10 02/01 01/29 01/29
02/16 02/15 02/16 02/16
02/13 02/13 02/13 02/13
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [Mobile] BI Dash Board 버전 오류
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [ASM] epro 자동배포 셋팅 - [ASM] ITSM-102752 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-106250 작업유형 변경ITSM-101543 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-107060 작업유형 변경ITSM-107094 변경결과 작성 - [Mobile] BI Dash Board 버전 오류
02/08 02/09 02/07 02/05 02/06 02/07 02/08
79% 50% 02/07 02/05 02/06 02/07 02/08
02/05 02/05 02/05 02/05 02/06 02/07 02/08

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/16 03/29
02/12 01/15
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - 프로세스 상세 확인을 위한 작업 녹화 - 작업 Log 추가하기 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 재발송 및 재수행 모니터링, 딜레 이 및 object 잡기 추가 - [RPA] A360 '자재목록 단가 정리' 작업 주말 재수행 수정 원복 - [RPA] A360 'Margin 계산' 작업 Excel 복사 Task 추가생성 및 스케줄 추가, 수신자 변경 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 WMS 수정 및 수신자 추가 - [RPA] A11 '#4 외화송급' 작업 낮작업 메일 미발송. 작업 정상 여부 확인 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 CP 로그인 수정 - [RPA] A11 -> A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migrati on
03/29 02/05 02/05 02/08 02/06 02/07 02/07 02/08
50% 02/05 02/05 02/08 02/06 02/07 02/07 02/08
01/16 02/05 02/05 02/05 02/06 02/07 02/07 02/08
02/29 02/29 02/29 03/29
07/20 12/19 01/18 02/05
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
02/29 02/29 02/29 02/29 03/29
40% 02/06 90% 40% 20%
07/20 11/20 12/19 01/18 02/05

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/16
01/22
- [OSPM] OSPM 업무분석1. DB테이블 및 OSPM 페이지내에 작업 된 서버 코드내역들 분석정리2. 작업 후 운영에 반영하는 데이 터 내역 확인3. 취약점 재점검
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] OSPM 업무분석1. DB테이블 및 OSPM 페이지내에 작업 된 서버 코드내역들 분석정리2. 작업 후 운영에 반영하는 데이 터 내역 확인3. 취약점 재점검4. 작업계획서 -> 작업계획관리 -> 승인요청 -> 수신처 추가오류 수정[maxAmt 변수 크기 변경 (코드+프로시저)]
02/16
40%
01/22
02/15
02/15
- [LMS] 유밥 스마트러닝 데이터 연계 모니터링 예정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 관리자 화면 부서 카테고리 분류 추가 요청 - [ERM] ERM 시스템 상 메뉴 “보고서 > ERM sub committee 회의 록” 관련 ERM sub Committee 개최일로 표시도록 수정 적용 - [ERS] 계기1팀 도현우 주임(5152) ERS 부서지침서 폴더 관리 를 위한 관리자(Admin) 권한 부여 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 교육날짜 변경건 수정처리
02/16 02/16 02/06 02/07 02/08
02/07 02/07 02/06 02/07 02/08
10/23 01/31 02/06 02/07 02/08

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 02/29 02/29
12/08 11/27 02/02 11/27
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 (C ISO에서 메일이 오면 작업진행) - [GCMS] http 로 접근 시 https로 redirect 적용 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] MRO 저장품 수불대장 데이터 제공 가능 여부 확인 요청 - [GCMS] 중부영업지원팀 상품권PC 설치 지원 - [GCMS] 지류상품권 판매등록 데이터 수정 요청 - [GCMS] 중부영업지원팀 고객사 등록 지원 및 판매등록 데이터 수정 요청 - [GCMS] 개발 DB 패치 업데이트 테스트 확인 요청
02/29 02/05 02/05 02/07 02/08 02/06
85% 02/05 02/05 02/07 02/08 02/06
12/08 02/05 02/05 02/07 02/08 02/06
02/16 02/16
02/13 01/31
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 관리자 > 스케쥴러 관리 / 배치 관리 최신화 및 연결 확 인 / 점검
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 관리자 > 스케쥴러 관리 / 배치 관리 최신화 및 연결 확 인 / 점검 - [계정관리] HCM 운영, '이충운' 팀리더님 SAP ID 경고 메시지 발 생(IP 동일함에도 문제가 발생) 건 확인 및 조치 요청
02/08 02/16 02/08
02/08 40% 02/06
02/05 01/31 02/05

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 03/29 03/29
02/02 04/21 10/27 02/02
- [EIS] 1월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 1월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] TAS/RAS 노후서버 교체작업으로 인한 서버설정 확인 및 I/F서비스 확인 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [EAI] EAI 시스템 정기점진 - [EAI] EAI IIB WMB 7.0.0.0 release 결함으로 인한 7.0.0.3 패치
02/29 02/29 03/29 02/05 03/29 02/06 02/07
90% 90% 80% 02/04 50% 02/06 02/07
02/02 04/21 10/27 02/02 02/02 02/02 02/06