## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 02/29
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- 연휴 - 연차 휴가 - [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 개발 추 가수정(필드변경, 레이아웃 변경)(ZFIR6070) - [TR] 펌뱅킹 금융기관 업무 중지 요청 개발(ZTRR1015, ZNF_G F_SEND_DACOM) - [FI] Eopffice 보육비 전표생성 코스트센터 변경(ZFI_RFC_RE CEIVE_POSTING ) - [FI] 구매처 생성 인터페이스 오류 분석 및 사업자번호 주민등록 번호 중복체크 로직 추가(ZFIR9057,ZFI_ RFC_VENDOR_C ONF)
02/12 02/13 02/14 02/15 02/15 02/16
02/12 02/13 02/14 02/15 02/15 02/16
02/12 02/13 02/14 02/15 02/15 02/16
02/16 02/29
09/25 02/13
- [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [HCM] HCM 업무인수인계(ABAP )
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 뉴펜션 운용기관 변경신청서 첨부 문서 일괄 출력 메뉴 신 설 요청 - [HCM] 종 지원금액 수정 전표처리오류건 HCM내부 최종승인 요 청의건 - [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HCM] HCM 업무인수인계(SAPUI5 , Odata )
02/08 02/15 02/29 02/29
0208 0215 0229 0229
02/08 02/14 11/23 02/13

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 03/29 02/29 03/29
01/05 01/10 01/30 02/15
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청 - [MM] 세금계산서 수정계산서 발행 지정 요청 건 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축
04/30 03/29 02/29 02/29 02/19 03/29
60% 70% 02/15 50% 02/13 60%
01/05 01/10 01/26 01/30 02/13 02/15
02/26 02/26
02/20 02/20
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영/개발과 S-IMOMS 연동을 위한 RFC DESTINATI ON 신규 설정등록 작업 - [BC] ERP운영 GE APM Connector(Support Package) 설치 작업 을 위한 업무지원
02/19 02/19 02/13 02/17
02/19 02/19 02/13 02/17
02/13 02/13 02/13 02/05

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
03/29
90%
12/14
02/28
02/19
- 업무인수 : 향후 진행해야할 운영업무 파악 (근태와 출입관리시스템 자동연동 등)
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- PC 세팅 : SAP GUI 및 VDI 접속환경 - 업무인수 : HCM 소개 및 Fiori 개발환경 세팅 - 업무인수 : Fiori 운영관련 소스 구조 소개 - 업무인수 : oData 운영관련 소스 구조 소개
02/13 02/14 02/15 02/16
02/13 02/14 02/15 02/16
02/13 02/14 02/15 02/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 03/29 04/30 04/30 04/30
02/19 02/07 02/16 02/14 02/14
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] HCM 퇴직급여명세서 내 결재선 추가 - [HCM] DC퇴직연금 계산 관련 개선 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 퇴직급여명세서 내 결재선 추가 - [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC퇴직연금 계산 관련 개선 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 자료 점검 모니터링 기능 개선 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 의료비 중간결재자 추가 요청건
03/29 03/29 04/30 04/30 02/16 04/30 03/08
95% 100% 90% 80% 100% 60% 100%
02/07 02/07 02/13 02/14 02/13 02/14 02/16
02/29
02/14
- [SD] ITSM-107227Vessel 출하건에 대해 Master 가격그룹과 동일적용 요청--- 씨앤에스에너지(주)- 2/14 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107227Vessel 출하건에 대해 Master 가격그룹과 동일적용 요청--- 씨앤에스에너지(주)- 2/14 수정 - [SD] ITSM-107292EWS "매출채권이 담보가액을 초과한 거래처 " 시나리오 관련 로직 수정 요청-2/15 수정
02/29 02/29
02/14 02/15
02/14 02/15