## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 02/29 02/29 02/29 03/29
02/05 02/14 02/14 02/12 02/16
- [FLBIZ] 취약점조치 - [e-Biz] 사후적립 조회필드변경 및 로직수정 - [e-Biz] 홍보물 신청시 요청사항 기재란 삭제요청 - [CCS] 취약점조치(데이터평문전송) - [CCS] 취약점조치(불충분한인증)
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [FLBIZ] 취약점조치 - [e-Biz] 사후적립 분석요청 - [e-Biz] 사후적립 조회필드변경 및 로직수정 - [e-Biz] 홍보물 신청시 요청사항 기재란 삭제요청 - [CCS] 취소건 확인요청-(이승현 매니저) - [CCS] 취약점조치(데이터평문전송) - [CCS] 취약점조치(불충분한인증)
03/29 02/15 02/29 02/29 02/14 02/29 03/29
60% 02/13 40% 80% 02/14 90% 10%
01/26 02/08 02/14 02/14 02/14 02/12 02/16
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [RTS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [RTS] RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건 - [ePSMS] RTDB Receive Scheduler 변경- RTDB(Tunneller) -> New RTDB(OPC HDA)
02/16 02/16 02/16 03/31 03/31 02/14
02/16 02/16 02/16 80% 80% 02/14
02/13 02/13 02/13 06/22 01/15 02/12

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/29 03/31
09/05 01/10 02/15
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] PRM 조회 메뉴권한 자동 세팅관련 보완 요청 - [PRM] 영업시설물 소스 추가 수정 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축
03/31 02/29 02/16 02/16 03/31
85% 15% 02/13 02/15 10%
09/05 01/10 01/29 01/29 02/15
02/23 02/23 02/23 02/23
02/19 02/19 02/19 02/19
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [ATSS] atss 설치 지원 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정 - [ASM] ITSM-107111 견적서 삭제 ITSM-107334 견적서 삭제 - [ATSS] 거리 및 요율 수정
02/16 02/16 02/14 02/16 02/15 02/16
80% 60% 02/14 20% 02/15 02/16
02/13 02/13 02/14 02/14 02/15 02/16

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 03/29 02/29
02/19 01/15 02/14
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migra tion 테스트, 수정 +) vbs Migration - [RPA] A360 '환율주가 SMS 송부' 작업 수행을 위한 수행중작업 및 예약작업 중단. +) 후에 추가 수행 - [RPA] A360 '생산조전팀-전표처리' 작업 SAP 결제 파일 문제 확인 및 담당자 확인 요청 - [RPA] 자금운영팀 A11 -> A360 RPA Migration 예정 안내 및 일정 전달 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - MetaBot 및 vbs 가 작동 불가 . +) Migration NAVER OCR API 구동 불가 원인 확인 및 테스트 - CMD, jar 분석 +) jdk 11 설치 및 환경 설정 - [EAI] 로그 확인 및 전달 - [RPA] A11 '회계지급전표 증빙대사' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공급유 매출입력' 지속적으로 안되 는 작업 -> 삭제대상 루틴 (현업 모름 확인필요) - [RPA] A11 -> A360 '외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 완료 및 안내메일 발송 - [SAP 계정관리] 담당자 휴가 백업
03/29 02/13 02/13 02/13 02/29 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16
50% 02/13 02/13 02/13 80% 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16
01/15 02/13 02/13 02/13 02/14 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 03/29 03/08 02/29 03/29
07/20 01/18 02/05 02/13 02/16 02/16
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [E-Approval] 법인휴대폰 해외 데이터로밍 신청서 수정/신규 신 청서 도입 요청 - [E-Approval] 인감날인 신청서(부서용) - [E-Approval] 지류상품권 구매신청서 수정 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [E-Approval] 법인휴대폰 해외 데이터로밍 신청서 수정/신규 신 청서 도입 요청 - [E-Approval] 인감날인 신청서(부서용) - [E-Approval] 지류상품권 구매신청서 수정 개발 요청
02/29 02/29 02/29 03/29 03/08 02/29 03/29
40% 02/13 70% 50% 70% 70% 70%
07/20 12/19 01/18 02/05 02/13 02/16 02/16
02/23
02/19
- [OSPM] OSPM 편의성 수정 및 취약점 업로드 - 전자결재 관련 업무분석
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] OSPM 업무분석 1. DB테이블 및 OSPM 페이지내에 작업된 서 버 코드내역들 분석정리 2. 작업 후 운영에 반영하는 데이터 내역 확인 3. 취약점 재점검 4. 작업계획서 -> 작업계획관리 -> 승인요청 -> 수신처 추가오류 수정 [maxAmt 변수 크기 변경(코드+프로시저)]
02/16
02/16
01/22

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29
02/15
- [LMS] 2024년 회사필수 공통지식 강의 영상 다운시 WAS 부하 발생을 회피하기 위한 WEB서버에서 WAS 서버를 통하지 않 는 정적 다운로드 방안 검토
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERS] ERS규정관리 권한 부여(탈황1팀-강기태) - [ERS] ALK1-P-7302 잘못 폐기된 문서 원복 요청 - [LMS] LMS 스킬셋 자동메일링 내용 일부 수정 요청적용 - [LMS] 2024년 회사필수공통지식 강의 영상 업도르 요청 - [ERS] 문서 폴더이동 및 문서번호 변경관련 부서지침서 ROOT 값 업데이트 (ALK1-W-7305,7405) - [LMS] 유밥 스마트러닝 데이터 연계 모니터링 - [LMS] 학습자료실-2024년 회사필수 공통지식 강의 영상 다운로 드로 인한 HQLMSWEB1 WAS 서버 부하 발생. LMS DB 데이터 커넥션풀 자원 부족현상 발생. 업로듸된 2024년 회사필수 공 통지식 강의 영상 제거 후 서버 재부팅 요청 처리
02/13 02/13 02/13 02/14 02/13 02/15 02/16
02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/15 02/16
02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/15 02/16
02/29 02/29 02/23 02/29
12/08 02/02 02/15 11/27
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] http 로 접근 시 https로 redirect 적용 - [GCMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 개선 계획 및 공수 산정 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] 할당시 로트 번호 할당 로직 확인 요청 - [GCMS] 교환판매시 상품권 상태 값 관련 확인 요청 - [GCMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 개선 계획 및 공수 산정 - [EWS] 매출채권 담보가액을 초과한 거래처 시나리오 단기여신 로직 확인 요청 - [EWS] ETL 오류 확인 요청
02/29 02/14 02/14 02/23 02/15 02/16
85% 02/14 02/14 50% 02/15 02/16
12/08 02/13 02/14 02/15 02/14 02/16

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 02/23
02/19 02/15
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황, 코드명 및 검색 조건 입력 시 search 늦어지는 현상 확인 및 점 검
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 관리자 > 스케쥴러 관리 / 배치 관리 최신화 및 연결 확인 / 점검 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황, 코드명 및 검색 조건 입력 시 search 늦어지는 현상 확인 및 점 검
02/16 02/16 02/23
02/16 02/15 20%
02/13 01/31 02/15
04/30 02/29 03/29 03/29 02/19
02/16 04/21 10/27 02/02 02/16
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [EAI] GE APM Connector (Support Package) 설치에 따른 I/F 서비스 확인
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 1월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
02/29 02/29 03/29 03/29
02/16 90% 90% 90%
02/02 04/21 10/27 02/02