## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.01.30 ~ 2024.02.05]
2월 0주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 설날 연휴 | 10 설날
11 | 12 설날연휴(대체휴일) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 02월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [LMS] 관리자 화면 부서 카테고리 분류 추가 요청 [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
02/29 02/29 02/16 03/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
02/29 02/29 03/29
WEB
[OAS] [ITSM-106623]기존 공장 Fuel Gas 도입량에 따라 변경된 MW, LHV 계유 반영 요청 (1/18~22, 1/24~29) [PRM] 거래처 마스터상 주소 일괄변경 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
완료
02/01 02/02 01/31 01/30
ERP
[FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 추가 개발(ZFIR6070) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 *구매요구서 전송(ZMMT4040), 기 성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기능 추가 [SD] 당사 NH알뜰 가격소급 정산시 중부권/남부권 분리 요청 [TD] S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 추가 요청-버그수정
완료
01/29 01/30 02/01 01/29

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 02/29
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 추가 개 발(ZFIR6070) - [FI] 결재 유형 오류 분석 및 해결(ZEAM8010) - [FI] 구매처생성 기존 사원번호였던 필드 전부 이전사원번호 필 드로 변경(ZFIR9057) - [FI] 구매처생성 취소처리 인터페이스 오류 원인 분석 및 해결(Z FI_RFC_VENDOR_CONF) - [FI] 부가세신고자료 사업자번호별 현황 일부수정(ZFIR5082)
01/29 01/30 01/31 02/01 02/02
01/29 01/30 01/31 02/01 02/02
01/29 01/30 01/31 02/01 02/02
02/19
09/25
- [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] DC퇴직연금 불입 명세서 최종결재자 변경 - [HCM] 출입관리시스템(안면인식)기록 자동 연동 구축 개발 - [HCM] 특근확인서 종료(퇴근)시간 선택 시, 익일인 경우 퇴근시 간 리스트 제한 설정 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발(전자결재 ,HCM 화면 설계) - [HCM] SAP 기능 일부 수정(중식비 실근태, 마곡 중식비 개선)
02/01 01/31 02/02 02/19 01/31
0201 0131 0202 0219 0131
02/01 12/18 02/01 09/25 01/26

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 03/29 02/29 02/29
01/05 01/10 01/26 01/30
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 윤활유 첨가제 입고 취소 일자 반영 요처 - [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청 - [MM] 단위변경 요청
01/31 02/29 04/30 03/29 02/29 02/29 02/16
01/30 01/31 60% 70% 50% 40% 02/01
09/07 01/04 01/05 01/10 01/26 01/30 02/01
02/12 02/12
02/06 02/06
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 SAP GUI 사용자 엑셀통합 관련 문제 건 원격 업 무지원(인천지사) - [BC] 인프라팀 HQSAPROUTE 서버 리부팅에 따른 SAP 서비스 점검작업 업무지원 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
02/05 02/05 02/01 02/02 02/05
02/05 02/05 02/01 02/02 02/05
01/30 01/30 02/01 02/02 02/01

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
01/31 03/29
01/30 90%
05/23 12/14
02/23 02/29
01/26 01/30
- [HCM] 23년연차보상관련 시스템 일부 개선요청 70% - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 50%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 23년연차보상관련 시스템 일부 개선요청 - [HCM] 하기휴가사용관련 HCM뷰 기수정부분 원상복구 요청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 퇴직연금 DC 1%전환금 데이터 업로드 요청
01/19 02/23 02/16 02/29 02/29
100% 70% 100% 50% 100%
01/15 01/26 01/29 01/30 01/30

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29
01/10
- [SD] ITSM-105439당사 NH알뜰 가격소급 정산시 중부권/남부 권 분리 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-106137S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 추가 요청-버그수정 - [TD] ITSM-106542현대오일뱅크의 배차오류 개선 요청 - [TD] ITSM-104304차량 마스터 수송가능 거래처 등록시 안내 메세지 표출- 다운로드 프로세스 수정 - [SD] ITSM-105439당사 NH알뜰 가격소급 정산시 중부권/남부 권 분리 요청 - [SD] ITSM-104108모바일상품권 취소 캐시백 수정요청- 정산 로직 조건 수정
01/30 02/29 02/29 02/29 02/02
01/29 01/30 01/31 02/01 02/02
01/29 01/30 01/31 01/10 02/02

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/09 02/09 03/29
01/26 01/26 02/05
- [e-Biz] eBiz/FLBIZ 관리자 계정 권한 부여 - [e-Biz] 취약점조치 - [FLBIZ] 취약점조치
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [CCS] 인수인계 - [CCS] 전표처리요청 - [e-Biz] eBiz/FLBIZ 관리자 계정 권한 부여
02/02 02/01 02/09
02/02 02/01 90%
01/29 02/01 01/26
12/31 12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [OAS] [ITSM-106623]기존 공장 Fuel Gas 도입량에 따라 변경 된 MW, LHV 계유 반영 요청(1/18~22, 1/24~29) - [OAS] [ITSM-106296]OAS System 상 Tank Gross Volume 계산 수식 변경
02/02 02/02 02/02 03/31 03/31 02/02 02/02
02/02 02/02 02/02 80% 80% 02/01 02/02
01/29 01/29 01/29 06/22 01/15 01/30 01/29

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/29 02/16 02/07 02/07
09/05 01/10 02/01 01/29 01/29
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 혼유재처리 완료문서 노출 요청 - [PRM] PRM 조회 메뉴권한 자동 세팅관련 보완 요청 - [PRM] 영업시설물 소스 추가 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 거래처 마스터상 주소 일괄변경 요청 - [PRM] 혼유재처리 완료문서 노출 요청 - [PRM] PRM 조회 메뉴권한 자동 세팅관련 보완 요청 - [PRM] 영업시설물 소스 추가 수정
03/31 02/29 02/02 02/16 02/07 02/07
85% 5% 02/02 50% 90% 90%
09/05 01/10 02/01 02/01 01/29 01/29
03/08 02/09 02/07 03/07
02/05 02/05 02/05 02/05
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] epro 자동배포 셋팅 - [ASM] 취약점 점검 장애
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 요율 및 거리 추가 - [ASM] ITSM-97564 상태 변경 ITSM-98503 상태 변경 ITSM-105723 동료검토자 변경 - [ASM] ITSM-82617 작업담당자 변경 ITSM-95572 상태 변경 ITSM-99234 배포수행 - [ATSS] OOME 오류 발생 - [ASM] jira 사용자명 변경 ITSM-106597 변경수행자 변경 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [ASM] epro 자동배포 셋팅
01/26 01/30 01/29 01/30 01/31 01/31 02/01 02/02
77% 01/30 01/29 01/30 01/31 01/31 02/02 02/02
01/22 01/29 01/29 01/30 01/31 01/31 02/01 02/02

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/09 03/29
02/05 01/15
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - 프로세스 상세 확인을 위한 작업 녹화 - 작업 Log 추가하기 - [RPA] A11 117pc AA 미쟉동으로 인한 재부팅 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 데이터정리 및 재 수행 - [RPA] A360 '에너지관리팀-Daily Report' 작업 일시중단 안내 (현업 24년 작업파일 미제공) - [RPA] A360 115pc Outlook 작동 불가 확인 및 조치 - [PPS] SSO 접근 시 보안화면 열림 원인 확인 및 전달 - [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 object 선택 불가 수정 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공사 매출입력' 수행 및 문제상황 확 인, 재수행수행 도중 엑셀 저장 불가 object 재설정 및 딜레이 추가 - [RPA] A360 '생산최적화팀-Margin' 작업 파일 복사 불가 수정 및 테스트, Task 따로 생성
03/29 01/30 02/02 01/31 01/31 02/01 02/02 02/02 02/02
50% 01/30 02/02 01/31 01/31 02/01 02/02 02/02 02/02
01/16 01/30 01/31 01/31 01/31 02/01 02/01 02/01 02/01
02/29 02/29 02/29 02/29
07/20 11/20 12/19 01/18
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청
02/29 01/31 01/31 02/29 02/29 02/29
40% 01/31 01/30 90% 90% 30%
07/20 10/23 08/22 11/20 12/19 01/18

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/16
01/22
- [OSPM] OSPM 업무분석1. DB테이블 및 OSPM 페이지내에 작업 된 서버 코드내역들 분석정리2. 작업 후 운영에 반영하는 데이 터 내역 확인3. 취약점 재점검
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] OSPM 업무분석1. DB테이블 및 OSPM 페이지내에 작업 된 서버 코드내역들 분석정리2. 작업 후 운영에 반영하는 데이 터 내역 확인3. 취약점 재점검4. 작업계획서 -> 작업계획관리 -> 승인요청 -> 수신처 추가오류 수정[maxAmt 변수 크기 변경 (코드+프로시저)]
02/16
40%
01/22
02/16 02/16
10/23 01/31
- [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 관리자 화면 부서 카테고리 분류 추가 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 관리자 화면 부서 카테고리 분류 추가 요청 - [CCS]인수인계 - [ERS] 표준문서 'Hydrocarbon Loss Control Policy(SOM-0-74 0)' 개정 품의 개정오류 재개정 처리 - [LMS] 인력개발팀 팀리더 변경으로 인한 기존 환급발송메일 참 조자 변경 적용 - [ERM] (RI-23) 연체율,(RI-24) 중점관리대상거래처 채권총액 기 준일자 호출 오류로 수동 스케쥴러 실행하여 데이터 연계 처리
01/31 02/16 02/16 01/31 02/01 02/01 02/02
01/31 70% 90% 01/31 02/01 02/01 02/02
08/22 10/23 01/31 01/31 02/01 02/01 02/02

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 02/29 02/08
12/08 11/27 11/27 02/02
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 (C ISO에서 메일이 오면 작업진행) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행) - [GCMS] http 로 접근 시 https로 redirect 적용
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] DB 서버 계정 유효성 검증 - [WMS] 권한변경 요청 노재곤 계장 <-> 김종명 계장 - [GCMS] http 로 접근 시 https로 redirect 적용 - [GCMS] 취약점 점검 hqgiftap 서버 FTP 확인 요청
02/29 01/31 02/01 02/08 02/01
75% 01/31 02/01 60% 02/01
12/08 01/31 02/01 02/02 02/01
01/19 02/09
01/15 01/31
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 관리자 > 스케쥴러 관리 / 배치 관리 최신화 및 연결 확 인 / 점검
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 송유관 입고계획 관리 > PDF upload, 'PDF' 점검 및 보 수 (추가케이스 확인) - [LOPAS] 관리자 > 스케쥴러 관리 / 배치 관리 최신화 및 연결 확 인 / 점검
02/02 01/31 02/09
02/02 01/31 10%
01/29 01/17 01/31

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 03/29 02/06 02/05 03/29
02/02 04/21 10/27 02/02 02/02 02/02
- [EIS] 1월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI 시스템 정기점진 - [EAI] TAS/RAS 노후서버 교체작업으로 인한 서버설정 확인 및 I/F서비스 확인 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.12월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 1월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] TAS/RAS 노후서버 교체작업으로 인한 서버설정 확인 및 I/F서비스 확인 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
02/29 02/29 01/31 02/29 03/29 02/05 03/29
02/01 10% 01/30 80% 80% 10% 10%
01/08 02/02 10/20 04/21 10/27 02/02 02/02

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 ● 김원기 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 ◑ 박남신 ● 남대현 ◑ 순현국 | 9 설날 연휴 | 10 설날
11 | 12 설날연휴(대체휴일) | 13 ● 강민경 ● 최진우 | 14 | 15 | 16 ● 이지은 | 17
18 | 19 ◐ 이병준 | 20 | 21 | 22 | 23 ● 변석범 | 24
25 | 26 ● 박선미 ● 최연화 | 27 | 28 | 29 ◑ 배영식 ● 황보람 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 02월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet