## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.02.06 ~ 2024.02.12]
2월 1주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 설날 연휴 | 10 설날
11 | 12 설날연휴(대체휴일) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 02월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [LMS] 유밥 스마트러닝 데이터 연계 모니터링 예정 [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
03/31 02/29 02/15 03/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
02/29 02/29 03/29
WEB
[PRM] 혼유재처리 완료문서 노출 요청 [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 [EAI] EAI 시스템 정기점진
완료
02/06 02/06 02/07 02/06
ERP
[CO] 윤활류첨가 증감물량 집계누락 오류 수정(ZCOR6332) [TR] 펌뱅킹 금융기관 업무 일괄 중지 프로그램 개발(ZTRR1015) [MM] MRO 자재 채번 로직 수정 요청 [SD] 구매자금 추심 개선- ZSDR8070 펑션 조건 변경
완료
02/05 02/08 02/06 02/05

## Slide 5
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [LMS] 유밥 스마트러닝 데이터 연계 모니터링 예정 [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
03/31 02/29 02/15 03/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
02/29 02/29 03/29
WEB
[PRM] 혼유재처리 완료문서 노출 요청 [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 [EAI] EAI 시스템 정기점진
완료
02/06 02/06 02/07 02/06
ERP
[CO] 윤활류첨가 증감물량 집계누락 오류 수정(ZCOR6332) [TR] 펌뱅킹 금융기관 업무 일괄 중지 프로그램 개발(ZTRR1015) [MM] MRO 자재 채번 로직 수정 요청 [SD] 구매자금 추심 개선- ZSDR8070 펑션 조건 변경
완료
02/05 02/08 02/06 02/05

## Slide 6
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 7
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 02/29
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 윤활류첨가 증감물량 집계누락 오류 수정(ZCOR6332) - [FI] 구매처생성 취소처리 인터페이스 오류 수정 및 테스트(ZFI R9057) - [FI] 구매처생성 승인요청 시 요청번호 조회기능 추가(ZFIR90 57) - [TR] 펌뱅킹 금융기관 업무 일괄 중지 프로그램 개발(ZTRR101 5) - 설날 연휴
02/05 02/06 02/07 02/08 02/09
02/05 02/06 02/07 02/08 02/09
02/05 02/06 02/07 02/08 02/09
02/16
09/25
- [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 당일 시내출장 중식비 신청서 추가 수정사항 요청 - [HCM] 세무팀 추가 전결 필요 항목에 대한 HCM 결재선 추가 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [HCM] 뉴펜션 운용기관 변경신청서 첨부 문서 일괄 출력 메뉴 신 설 요청 - [HCM] 휴가변경/취소신청서 작성 시 신청서 내역조회 기간 변경 요청 - [HCM] New Healthcare Program 비용 신청서 구분 내용 추가 요 청
02/08 02/07 02/16 02/13 02/13 02/14
0208 0207 0216 0213 0213 0214
02/08 02/05 09/25 02/08 02/08 02/08

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 03/29 02/29 02/29
01/05 01/10 01/26 01/30
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청
04/30 03/29 02/29 02/29
60% 70% 60% 40%
01/05 01/10 01/26 01/30
02/19 02/19
02/13 02/13
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 SAP GUI 접속사용자 SNC 접속 문제로 업무지원 (인사팀) - [BC] HCM Designer Tool 실행 관련 문제건 APP 다운 및 설치작 업 업무지원 - [BC] HCM운영 시스템 Enque Server 성능저하 현상에 따른 조치 작업(AP1,AP2서버 서비스 리스타트 작업)
02/12 02/12 02/05 02/06 02/07
02/12 02/12 02/05 02/06 02/07
02/06 02/06 02/05 02/06 02/06

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] MRO 자재 채번 로직 수정 요청* 중그룹별 자재가 9999개 채번되었을 때 중그룹+1로 채번되도록 로직 수정
03/29 02/23
90% 02/06
12/14 02/05
04/30 04/30
02/08 02/08
- [HCM] DC퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 23년연차보상관련 시스템 일부 개선요청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] HCM 퇴직급여명세서 내 결재선 추가 - [HCM] DC불입액 추가적립 내역 조회시 오류 수정 요청 - [HCM] 인사발령으로 인한 CP내 문서 결재선 변경 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청
02/23 02/29 03/29 04/30 03/29 02/08 03/29
100% 100% 90% 100% 100% 100% 100%
01/26 01/30 02/07 02/05 02/08 02/05 02/08

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29
02/05
- [SD] ITSM-105951구매자금 추심 개선- ZSDR8070 펑션 조건 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-105951구매자금 추심 개선- ZSDR8070 펑션 조건 변경
02/29
02/05
02/05

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 03/29
01/26 02/05
- [e-Biz] 취약점조치 - [FLBIZ] 취약점조치
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] eBiz/FLBIZ 관리자 계정 권한 부여 - [e-Biz] 불암주유소 로직확인 요청 - [e-Biz] 데이터 처리요청 - [e-Biz] 불암주유소 중복삭제 요청 - [e-Biz] 취약점조치 - [FLBIZ] 취약점조치 - [e-Biz] 사후적립 분석요청
02/05 02/05 02/05 02/07 03/29 03/29 02/15
02/05 02/05 02/05 02/07 50% 50% 20%
01/26 02/05 02/05 02/07 01/26 01/26 02/08
12/31 12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - [ePSMS] New RTDB 연동 테스트
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - RTS Dashboard 문의응대 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건
02/08 02/08 02/08 03/31 03/31
02/08 02/08 02/08 80% 80%
02/05 02/05 02/05 06/22 01/15

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/29 02/07 02/07
09/05 01/10 01/29 01/29
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] PRM 조회 메뉴권한 자동 세팅관련 보완 요청 - [PRM] 영업시설물 소스 추가 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 혼유재처리 완료문서 노출 요청 - [PRM] PRM 조회 메뉴권한 자동 세팅관련 보완 요청 - [PRM] 영업시설물 소스 추가 수정
03/31 02/29 02/16 02/16 02/16
85% 15% 02/06 95% 95%
09/05 01/10 02/01 01/29 01/29
02/16 02/15 02/16 02/16
02/13 02/13 02/13 02/13
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [Mobile] BI Dash Board 버전 오류
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [ASM] epro 자동배포 셋팅 - [ASM] ITSM-102752 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-106250 작업유형 변경ITSM-101543 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-107060 작업유형 변경ITSM-107094 변경결과 작성 - [Mobile] BI Dash Board 버전 오류
02/08 02/09 02/07 02/05 02/06 02/07 02/08
79% 50% 02/07 02/05 02/06 02/07 02/08
02/05 02/05 02/05 02/05 02/06 02/07 02/08

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/16 03/29
02/12 01/15
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - 프로세스 상세 확인을 위한 작업 녹화 - 작업 Log 추가하기 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 재발송 및 재수행 모니터링, 딜레 이 및 object 잡기 추가 - [RPA] A360 '자재목록 단가 정리' 작업 주말 재수행 수정 원복 - [RPA] A360 'Margin 계산' 작업 Excel 복사 Task 추가생성 및 스케줄 추가, 수신자 변경 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 WMS 수정 및 수신자 추가 - [RPA] A11 '#4 외화송급' 작업 낮작업 메일 미발송. 작업 정상 여부 확인 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 CP 로그인 수정 - [RPA] A11 -> A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migrati on
03/29 02/05 02/05 02/08 02/06 02/07 02/07 02/08
50% 02/05 02/05 02/08 02/06 02/07 02/07 02/08
01/16 02/05 02/05 02/05 02/06 02/07 02/07 02/08
02/29 02/29 02/29 03/29
07/20 12/19 01/18 02/05
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 보너스카드 서비스 중단유예 / 매출비율 기준 변경 신청서 format 변경 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
02/29 02/29 02/29 02/29 03/29
40% 02/06 90% 40% 20%
07/20 11/20 12/19 01/18 02/05

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/16
01/22
- [OSPM] OSPM 업무분석1. DB테이블 및 OSPM 페이지내에 작업 된 서버 코드내역들 분석정리2. 작업 후 운영에 반영하는 데이 터 내역 확인3. 취약점 재점검
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] OSPM 업무분석1. DB테이블 및 OSPM 페이지내에 작업 된 서버 코드내역들 분석정리2. 작업 후 운영에 반영하는 데이 터 내역 확인3. 취약점 재점검4. 작업계획서 -> 작업계획관리 -> 승인요청 -> 수신처 추가오류 수정[maxAmt 변수 크기 변경 (코드+프로시저)]
02/16
40%
01/22
02/15
02/15
- [LMS] 유밥 스마트러닝 데이터 연계 모니터링 예정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] 관리자 화면 부서 카테고리 분류 추가 요청 - [ERM] ERM 시스템 상 메뉴 “보고서 > ERM sub committee 회의 록” 관련 ERM sub Committee 개최일로 표시도록 수정 적용 - [ERS] 계기1팀 도현우 주임(5152) ERS 부서지침서 폴더 관리 를 위한 관리자(Admin) 권한 부여 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 교육날짜 변경건 수정처리
02/16 02/16 02/06 02/07 02/08
02/07 02/07 02/06 02/07 02/08
10/23 01/31 02/06 02/07 02/08

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 02/29 02/29
12/08 11/27 02/02 11/27
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 (C ISO에서 메일이 오면 작업진행) - [GCMS] http 로 접근 시 https로 redirect 적용 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] MRO 저장품 수불대장 데이터 제공 가능 여부 확인 요청 - [GCMS] 중부영업지원팀 상품권PC 설치 지원 - [GCMS] 지류상품권 판매등록 데이터 수정 요청 - [GCMS] 중부영업지원팀 고객사 등록 지원 및 판매등록 데이터 수정 요청 - [GCMS] 개발 DB 패치 업데이트 테스트 확인 요청
02/29 02/05 02/05 02/07 02/08 02/06
85% 02/05 02/05 02/07 02/08 02/06
12/08 02/05 02/05 02/07 02/08 02/06
02/16 02/16
02/13 01/31
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 관리자 > 스케쥴러 관리 / 배치 관리 최신화 및 연결 확 인 / 점검
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 관리자 > 스케쥴러 관리 / 배치 관리 최신화 및 연결 확 인 / 점검 - [계정관리] HCM 운영, '이충운' 팀리더님 SAP ID 경고 메시지 발 생(IP 동일함에도 문제가 발생) 건 확인 및 조치 요청
02/08 02/16 02/08
02/08 40% 02/06
02/05 01/31 02/05

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 03/29 03/29
02/02 04/21 10/27 02/02
- [EIS] 1월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 1월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] TAS/RAS 노후서버 교체작업으로 인한 서버설정 확인 및 I/F서비스 확인 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [EAI] EAI 시스템 정기점진 - [EAI] EAI IIB WMB 7.0.0.0 release 결함으로 인한 7.0.0.3 패치
02/29 02/29 03/29 02/05 03/29 02/06 02/07
90% 90% 80% 02/04 50% 02/06 02/07
02/02 04/21 10/27 02/02 02/02 02/02 02/06

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 ● 김원기 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 ◑ 박남신 ● 남대현 ◑ 순현국 | 9 설날 연휴 | 10 설날
11 | 12 설날연휴(대체휴일) | 13 ● 강민경 ● 최진우 | 14 | 15 | 16 ● 이지은 | 17
18 | 19 ◐ 이병준 | 20 | 21 | 22 | 23 ● 변석범 | 24
25 | 26 ● 박선미 ● 최연화 | 27 | 28 | 29 ◑ 배영식 ● 황보람 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 02월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet