## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.02.13 ~ 2024.02.19]
2월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 설날 연휴 | 10 설날
11 | 12 설날연휴(대체휴일) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 02월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [LMS] 2024년 회사필수 공통지식 강의 영상 다운시 WAS 부하 발생을 회피하기 위한 WEB 서버에서 WAS 서버를 통하지 않는 정적 다운로드 방안 검토 [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
03/31 02/29 02/29 03/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
02/29 02/29 03/29
WEB
[PRM] PRM 조회 메뉴권한 자동 세팅관련 보완 요청 [RPA] A360 '법인영업팀-항공급유 매출입력' 지속적으로 안되는 작업 -> 삭제대상 루틴 (현업 모름 확인필요) [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 [EIS] 1월 Monthly Accountability Report 생성
완료
02/13 02/16 02/13 02/16
ERP
[FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 개발 추가수정(필드변경, 레이아 웃 변경)(ZFIR6070) [TR] 펌뱅킹 금융기관 업무 중지 요청 개발(ZTRR1015, ZNF_GF_SEND_DACOM) [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정 [SD] EWS "매출채권이 담보가액을 초과한 거래처" 시나리오 관련 로직 수정 요청
완료
02/14 02/15 02/15 02/15

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 02/29
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- 연휴 - 연차 휴가 - [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 개발 추 가수정(필드변경, 레이아웃 변경)(ZFIR6070) - [TR] 펌뱅킹 금융기관 업무 중지 요청 개발(ZTRR1015, ZNF_G F_SEND_DACOM) - [FI] Eopffice 보육비 전표생성 코스트센터 변경(ZFI_RFC_RE CEIVE_POSTING ) - [FI] 구매처 생성 인터페이스 오류 분석 및 사업자번호 주민등록 번호 중복체크 로직 추가(ZFIR9057,ZFI_ RFC_VENDOR_C ONF)
02/12 02/13 02/14 02/15 02/15 02/16
02/12 02/13 02/14 02/15 02/15 02/16
02/12 02/13 02/14 02/15 02/15 02/16
02/16 02/29
09/25 02/13
- [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [HCM] HCM 업무인수인계(ABAP )
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 뉴펜션 운용기관 변경신청서 첨부 문서 일괄 출력 메뉴 신 설 요청 - [HCM] 종 지원금액 수정 전표처리오류건 HCM내부 최종승인 요 청의건 - [HCM] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [HCM] HCM 업무인수인계(SAPUI5 , Odata )
02/08 02/15 02/29 02/29
0208 0215 0229 0229
02/08 02/14 11/23 02/13

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 03/29 02/29 03/29
01/05 01/10 01/30 02/15
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] SAP 실적 외자건 조회 기간 수정 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청 - [MM] 세금계산서 수정계산서 발행 지정 요청 건 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축
04/30 03/29 02/29 02/29 02/19 03/29
60% 70% 02/15 50% 02/13 60%
01/05 01/10 01/26 01/30 02/13 02/15
02/26 02/26
02/20 02/20
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영/개발과 S-IMOMS 연동을 위한 RFC DESTINATI ON 신규 설정등록 작업 - [BC] ERP운영 GE APM Connector(Support Package) 설치 작업 을 위한 업무지원
02/19 02/19 02/13 02/17
02/19 02/19 02/13 02/17
02/13 02/13 02/13 02/05

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
03/29
90%
12/14
02/28
02/19
- 업무인수 : 향후 진행해야할 운영업무 파악 (근태와 출입관리시스템 자동연동 등)
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- PC 세팅 : SAP GUI 및 VDI 접속환경 - 업무인수 : HCM 소개 및 Fiori 개발환경 세팅 - 업무인수 : Fiori 운영관련 소스 구조 소개 - 업무인수 : oData 운영관련 소스 구조 소개
02/13 02/14 02/15 02/16
02/13 02/14 02/15 02/16
02/13 02/14 02/15 02/16

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 03/29 04/30 04/30 04/30
02/19 02/07 02/16 02/14 02/14
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] HCM 퇴직급여명세서 내 결재선 추가 - [HCM] DC퇴직연금 계산 관련 개선 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 퇴직급여명세서 내 결재선 추가 - [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC퇴직연금 계산 관련 개선 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 자료 점검 모니터링 기능 개선 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 의료비 중간결재자 추가 요청건
03/29 03/29 04/30 04/30 02/16 04/30 03/08
95% 100% 90% 80% 100% 60% 100%
02/07 02/07 02/13 02/14 02/13 02/14 02/16
02/29
02/14
- [SD] ITSM-107227Vessel 출하건에 대해 Master 가격그룹과 동일적용 요청--- 씨앤에스에너지(주)- 2/14 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107227Vessel 출하건에 대해 Master 가격그룹과 동일적용 요청--- 씨앤에스에너지(주)- 2/14 수정 - [SD] ITSM-107292EWS "매출채권이 담보가액을 초과한 거래처 " 시나리오 관련 로직 수정 요청-2/15 수정
02/29 02/29
02/14 02/15
02/14 02/15

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 02/29 02/29 02/29 03/29
02/05 02/14 02/14 02/12 02/16
- [FLBIZ] 취약점조치 - [e-Biz] 사후적립 조회필드변경 및 로직수정 - [e-Biz] 홍보물 신청시 요청사항 기재란 삭제요청 - [CCS] 취약점조치(데이터평문전송) - [CCS] 취약점조치(불충분한인증)
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [FLBIZ] 취약점조치 - [e-Biz] 사후적립 분석요청 - [e-Biz] 사후적립 조회필드변경 및 로직수정 - [e-Biz] 홍보물 신청시 요청사항 기재란 삭제요청 - [CCS] 취소건 확인요청-(이승현 매니저) - [CCS] 취약점조치(데이터평문전송) - [CCS] 취약점조치(불충분한인증)
03/29 02/15 02/29 02/29 02/14 02/29 03/29
60% 02/13 40% 80% 02/14 90% 10%
01/26 02/08 02/14 02/14 02/14 02/12 02/16
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [RTS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [RTS] RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건 - [ePSMS] RTDB Receive Scheduler 변경- RTDB(Tunneller) -> New RTDB(OPC HDA)
02/16 02/16 02/16 03/31 03/31 02/14
02/16 02/16 02/16 80% 80% 02/14
02/13 02/13 02/13 06/22 01/15 02/12

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/29 03/31
09/05 01/10 02/15
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] PRM 조회 메뉴권한 자동 세팅관련 보완 요청 - [PRM] 영업시설물 소스 추가 수정 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축
03/31 02/29 02/16 02/16 03/31
85% 15% 02/13 02/15 10%
09/05 01/10 01/29 01/29 02/15
02/23 02/23 02/23 02/23
02/19 02/19 02/19 02/19
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [ATSS] atss 설치 지원 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정 - [ASM] ITSM-107111 견적서 삭제 ITSM-107334 견적서 삭제 - [ATSS] 거리 및 요율 수정
02/16 02/16 02/14 02/16 02/15 02/16
80% 60% 02/14 20% 02/15 02/16
02/13 02/13 02/14 02/14 02/15 02/16

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 03/29 02/29
02/19 01/15 02/14
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migra tion 테스트, 수정 +) vbs Migration - [RPA] A360 '환율주가 SMS 송부' 작업 수행을 위한 수행중작업 및 예약작업 중단. +) 후에 추가 수행 - [RPA] A360 '생산조전팀-전표처리' 작업 SAP 결제 파일 문제 확인 및 담당자 확인 요청 - [RPA] 자금운영팀 A11 -> A360 RPA Migration 예정 안내 및 일정 전달 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 테스트, 수정 - MetaBot 및 vbs 가 작동 불가 . +) Migration NAVER OCR API 구동 불가 원인 확인 및 테스트 - CMD, jar 분석 +) jdk 11 설치 및 환경 설정 - [EAI] 로그 확인 및 전달 - [RPA] A11 '회계지급전표 증빙대사' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공급유 매출입력' 지속적으로 안되 는 작업 -> 삭제대상 루틴 (현업 모름 확인필요) - [RPA] A11 -> A360 '외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 완료 및 안내메일 발송 - [SAP 계정관리] 담당자 휴가 백업
03/29 02/13 02/13 02/13 02/29 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16
50% 02/13 02/13 02/13 80% 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16
01/15 02/13 02/13 02/13 02/14 02/15 02/15 02/16 02/16 02/16

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 02/29 03/29 03/08 02/29 03/29
07/20 01/18 02/05 02/13 02/16 02/16
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [E-Approval] 법인휴대폰 해외 데이터로밍 신청서 수정/신규 신 청서 도입 요청 - [E-Approval] 인감날인 신청서(부서용) - [E-Approval] 지류상품권 구매신청서 수정 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 당일 시내출장 중식비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [E-Approval] 법인휴대폰 해외 데이터로밍 신청서 수정/신규 신 청서 도입 요청 - [E-Approval] 인감날인 신청서(부서용) - [E-Approval] 지류상품권 구매신청서 수정 개발 요청
02/29 02/29 02/29 03/29 03/08 02/29 03/29
40% 02/13 70% 50% 70% 70% 70%
07/20 12/19 01/18 02/05 02/13 02/16 02/16
02/23
02/19
- [OSPM] OSPM 편의성 수정 및 취약점 업로드 - 전자결재 관련 업무분석
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] OSPM 업무분석 1. DB테이블 및 OSPM 페이지내에 작업된 서 버 코드내역들 분석정리 2. 작업 후 운영에 반영하는 데이터 내역 확인 3. 취약점 재점검 4. 작업계획서 -> 작업계획관리 -> 승인요청 -> 수신처 추가오류 수정 [maxAmt 변수 크기 변경(코드+프로시저)]
02/16
02/16
01/22

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29
02/15
- [LMS] 2024년 회사필수 공통지식 강의 영상 다운시 WAS 부하 발생을 회피하기 위한 WEB서버에서 WAS 서버를 통하지 않 는 정적 다운로드 방안 검토
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERS] ERS규정관리 권한 부여(탈황1팀-강기태) - [ERS] ALK1-P-7302 잘못 폐기된 문서 원복 요청 - [LMS] LMS 스킬셋 자동메일링 내용 일부 수정 요청적용 - [LMS] 2024년 회사필수공통지식 강의 영상 업도르 요청 - [ERS] 문서 폴더이동 및 문서번호 변경관련 부서지침서 ROOT 값 업데이트 (ALK1-W-7305,7405) - [LMS] 유밥 스마트러닝 데이터 연계 모니터링 - [LMS] 학습자료실-2024년 회사필수 공통지식 강의 영상 다운로 드로 인한 HQLMSWEB1 WAS 서버 부하 발생. LMS DB 데이터 커넥션풀 자원 부족현상 발생. 업로듸된 2024년 회사필수 공 통지식 강의 영상 제거 후 서버 재부팅 요청 처리
02/13 02/13 02/13 02/14 02/13 02/15 02/16
02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/15 02/16
02/13 02/13 02/13 02/13 02/13 02/15 02/16
02/29 02/29 02/23 02/29
12/08 02/02 02/15 11/27
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] http 로 접근 시 https로 redirect 적용 - [GCMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 개선 계획 및 공수 산정 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청(CIS O에서 메일이 오면 작업진행)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] 할당시 로트 번호 할당 로직 확인 요청 - [GCMS] 교환판매시 상품권 상태 값 관련 확인 요청 - [GCMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 개선 계획 및 공수 산정 - [EWS] 매출채권 담보가액을 초과한 거래처 시나리오 단기여신 로직 확인 요청 - [EWS] ETL 오류 확인 요청
02/29 02/14 02/14 02/23 02/15 02/16
85% 02/14 02/14 50% 02/15 02/16
12/08 02/13 02/14 02/15 02/14 02/16

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 02/23
02/19 02/15
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황, 코드명 및 검색 조건 입력 시 search 늦어지는 현상 확인 및 점 검
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 관리자 > 스케쥴러 관리 / 배치 관리 최신화 및 연결 확인 / 점검 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황, 코드명 및 검색 조건 입력 시 search 늦어지는 현상 확인 및 점 검
02/16 02/16 02/23
02/16 02/15 20%
02/13 01/31 02/15
04/30 02/29 03/29 03/29 02/19
02/16 04/21 10/27 02/02 02/16
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [EAI] GE APM Connector (Support Package) 설치에 따른 I/F 서비스 확인
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 1월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
02/29 02/29 03/29 03/29
02/16 90% 90% 90%
02/02 04/21 10/27 02/02

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 ● 김원기 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 ◑ 박남신 ● 남대현 ◑ 순현국 | 9 설날 연휴 | 10 설날
11 | 12 설날연휴(대체휴일) | 13 ● 강민경 ● 최진우 | 14 | 15 | 16 ● 이지은 | 17
18 | 19 ◐ 이병준 | 20 | 21 | 22 | 23 ● 변석범 | 24
25 | 26 ● 박선미 ● 최연화 | 27 | 28 | 29 ◑ 배영식 ● 황보람 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 02월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet