## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.02.20 ~ 2024.02.26]
2월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 설날 연휴 | 10 설날
11 | 12 설날연휴(대체휴일) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 02월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
04/30 03/31 02/29 03/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
03/31 03/31 03/29
WEB
[e-Biz] 사후적립 조회필드변경 및 로직수정 [OAS] S-imoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 [E-Approval] 인감날인 신청서(부서용) [LMS] 2024년 회사필수 공통지식 강의 영상 다운시 WAS 부하 발생을 회피하기 위한 WEB서버에서 WAS 서버를 통하지 않는 정적 다운로드 방안 검토(본사vod서버에 업로드 및 링크 url로 영상 수강 제공)
완료
02/21 02/21 02/20 02/21
ERP
[FI] 총계정원장 당월 금액 계산로직 수정(ZSIR2000) [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 신규개발(ZCOT9040) [MM] PO 4501183143, B/L 관리번호 2000017968 데이터 병합 요청 [TD] 차량 마스터 수송가능 거래처 등록시 안내 메세지 표출
완료
02/21 02/20 02/21 02/21

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31 03/31
05/31 10/06 10/17 02/23
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035) - [TR] 일반차입금 자본화 이자율 계산 시스템 개발요청 프로세스 분석(ZTRR1422)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 전표 금액 더블 오류 원인 분석 및 수정(ZGMR1511, ZGMR 3511) - [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 신규개발(ZCOT9040) - [FI] 총계정원장 당월 금액 계산로직 수정 (ZSIR2000) - [CO] 유저별 UC3000 조직 조회 가능 권한 요청(ZCOR1210) - [TR] 일반차입금 자본화 이자율 계산 시스템 개발요청 프로세스 분석(ZTRR1422)
02/19 02/20 02/21 02/22 03/31
02/19 02/20 02/21 02/22 10%
02/19 02/20 02/21 02/22 02/23
02/29
02/13
- [HCM] HCM 업무인수인계(SAPUI5 , Odata )
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [HCM] HCM 업무인수인계(SAPUI5 , Odata ) - [HCM] HCM 평가 메뉴 개선
02/21 02/29 02/23
0221 0229 0223
08/31 02/13 02/22

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 03/29 02/29 03/29 03/29
01/05 01/10 01/30 02/15 02/19
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] PO 4501183143, B/L 관리번호 2000017968 데이터 병합 요청 - [MM] 선박 카테고리 변경 요청
04/30 03/29 02/29 03/29 03/29 02/29 02/29
60% 70% 50% 60% 30% 02/21 02/22
01/05 01/10 01/30 02/15 02/19 02/21 02/22
03/04 03/04
02/27 02/27
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM개발 File System 가용공간 부족에 따른 로그삭제 작 업(‘23년04월~06월 로그삭제) - [BC] 용인 2023년도 하반기 FW Rule Revalidation 수행 결과 검증에 따른 업무지원 - [BC] HCM운영 보안접속 사용자 SNC 접속 문제로 원격 업무지원 (인력개발팀) - [BC] HCM운영 Cloud(평가시스템) 인사 마스터 전송 배치 재등록 및 일시중지
02/26 02/26 02/20 02/21 02/22 02/23
02/26 02/26 02/20 02/21 02/22 02/23
02/20 02/20 02/19 02/14 02/22 02/23

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 예약 상신 시 Equipment가 등록된 Itemized 자재는 Pop-up 을 통한 사양 확인 요청* 대그룹 1000, 2000, 3000, 7000, 7500에 속한 자재가 Equipment 등록되어 있을 경우 예약 상신 시 팝업창으로 사양 확인 요청
03/29 02/29
90% 02/20
12/14 02/19
02/28
02/26
- 업무인수 : 향후 진행해야할 운영업무 파악 (근태와 출입관리시스템 자동연동 등)
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- 업무인수: Fiori 개발환경 소개 및 정보처리 신청사항 수정(다면 평가 피평가자 지정 기준일관련 수정) - 업무인수: Fiori 개발환경 소개 및 정보처리 신청사항 수정(퇴직 연금 전환 신청화면관련 수정) - 업무인수: 안면인식 출입관리시스템 연동 특근확인서 변경적용 내용분석(Fiori 및 HCM) - 업무인수: 평가관련 MSS 및 ESS 화면 수정(JIRA기준 2건) - 업무인수: JIRA 사용법 및 업무처리절차 소개
02/19 02/20 02/23 02/22 02/23
02/19 02/20 02/23 02/22 02/23
02/19 02/20 02/21 02/22 02/23

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 04/30 04/30 03/29
02/19 02/14 02/14 09/06
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - PDF 개발
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 퇴직급여명세서 내 결재선 추가 - [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC퇴직연금 계산 관련 개선 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 임원 평가결과 조회 화면 수정 - [HCM] 국내출장명령서 수정 요청 - [HCM] 사외외국어 학습비 신청 관련, CCS 결제금액 초기화 및 HCM 신청 데이터 삭제
03/29 03/29 04/30 04/30 04/30 03/29 03/15 03/08
100% 100% 100% 90% 70% 100% 100% 100%
02/07 02/07 02/13 02/14 02/14 02/22 02/20 02/19
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경 - [SD] ITSM-107760외항항행선박용 면세유류공급명세서 수정0 2/231. 양수자 코드 F000000000일경우 양수자 명을 구매자 명으로 대체 - [TD] ITSM-104304차량 마스터 수송가능 거래처 등록시 안내 메세지 표출02/211. Non-Brand 실거리 운임 거래처 체크 및 메 시지표출로직 추가2. BDC 실행시 팝업 뜨지 않도록 조건 추가
03/29 [보류] 03/28
90% 02/23 02/21
02/19 02/23 02/21

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 03/29 04/30
02/05 02/16 02/20
- [FLBIZ] 취약점조치(데이터평문전송) - [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [FLBIZ] 취약점조치(데이터평문전송) - [e-Biz] 사후적립 조회필드변경 및 로직수정 - [e-Biz] 홍보물 신청시 요청사항 기재란 삭제요청 - [CCS] 취약점조치(데이터평문전송) - [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [CCS] ITSM-107559 교육결과보고 및 교육출장비 신청서 이력 삭제 요청 - [CCS] ITSM-107477 사외외국어 학습비 신청 관련, CCS 결제 금액 초기화 및 HCM 신청 데이터 삭제 - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [FLBIZ] 취약점조치(logback)
03/29 02/29 02/29 02/29 03/29 02/20 02/20 04/30 03/29
60% 02/21 02/21 02/20 30% 02/20 02/20 0% 02/22
01/26 02/14 02/14 02/12 02/16 02/20 02/20 02/20 01/26
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [RTS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [RTS] RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] [ITSM-107316]OAS(유류회계) 마감 계유 자료 중 제품이 관( 기간별/기간별 합계) - [OAS] [ITSM-107707]OAS 유량기록 수정 요청
02/23 02/23 02/23 03/31 03/31 03/01 03/01 02/23
02/23 02/23 02/23 80% 80% 02/21 02/22 02/22
02/19 02/19 02/19 06/22 01/15 02/19 02/19 02/22

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/29 03/31 03/29 05/31
09/05 01/10 02/15 02/20 02/21
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보 완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 국내 내국수출 거래처 PRM 마스터 등록수정 화면 보완 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보 완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 국내 내국수출 거래처 PRM 마스터 등록수정 화면 보완 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진
03/31 02/29 03/31 03/29 05/31
85% 50% 50% 99% 10%
09/05 01/10 02/15 02/20 02/21
02/29
02/26
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] 취약점 점검 장애 - [ASM] ITSM-107089 작업 유형 변경ITSM-106656 CTS 번호 변경 - [ASM] asm 신규계정 생성 및 그룹권한 추가 - [ASM] jira 요청문서 list 송부 - [ASM] ITSM-107377 견적 재반영ITSM-107582 변경결과 작 성ITSM-97994 변경요청서 삭제ITSM-107603 변경요청서 삭제ITSM-107601 변경요청서 삭제 - [ATSS] atss 거리 및 요율 수정 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정 - [ASM] ITSM-107348 변경결과 작성ITSM-107547 변경결과 작성ITSM-100864 변경결과 작성ITSM-104487 담당자 변경 ITSM-104415 담당자 변경 - [ATSS] 거리 및 요율 수정 - [ASM] ITSM-104733 변경요청서 삭제 및 작업유형 변경 - [ATSS] atss 설치 지원
02/23 02/19 02/20 02/20 02/20 02/20 02/23 02/21 02/22 02/22 02/23
02/22 02/19 02/20 02/20 02/20 02/20 02/22 02/21 02/22 02/22 02/23
02/19 02/19 02/20 02/20 02/20 02/20 02/19 02/21 02/22 02/22 02/23

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/01 03/29 02/29
02/26 01/15 02/14
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 완료 -> 로직 보완 및 테스트
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 완료 -> 로직 보완 및 테스트 - [RPA] A360 '법인영업팀 - 항공급유 매출입력' - LJ 급유 항목 VBA 수정 - 사용자여신 로직 삭제 - [EAI] 운영서버 문제발생 EAI 시스템 재기동 및 정상작동 안내 - [RPA] A360 '월간 나프타 수입부과금' 오류 확인 및 재수행 - 파일 문제. 현업 안내 및 가이드자료 생성 - [PPS] CP(https)->SSO(http)->PPS(http) 로 인한 연결문제 및 적용방향 문의https 적용 완료 안내 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 CP, WMS 점검과정 수정
03/29 02/29 02/19 02/21 02/21 02/23 02/23
50% 99% 02/19 02/21 02/21 02/23 02/23
01/15 02/14 02/19 02/21 02/21 02/22 02/22
02/29 02/29 03/29 03/08 03/29
07/20 01/18 02/05 02/13 02/16
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [E-Approval] 법인휴대폰 해외 데이터로밍 신청서 수정/신규 신 청서 도입 요청 - [E-Approval] 지류상품권 구매신청서 수정 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [E-Approval] 법인휴대폰 해외 데이터로밍 신청서 수정/신규 신 청서 도입 요청 - [E-Approval] 인감날인 신청서(부서용) - [E-Approval] 지류상품권 구매신청서 수정 개발 요청
02/29 02/29 03/29 03/08 02/29 03/29
40% 90% 90% 90% 02/20 90%
07/20 01/18 02/05 02/13 02/16 02/16

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/01
02/26
- [E-Approval] 전자결재 관련 업무분석
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] OSPM 편의성 수정 및 취약점 업로드 - 취약점 처리 관련 ITSM-102045 - [E-Approval] ITSM-107456 특정문서 조회함 / 담당업무 문 서함 권한 요청 ITSM-107186 DCS/ESD 계정등록신청서 / 결 과 보고서 삭제신청 - [E-Approval] ITSM-107596 구매품의서 CO240200534 오타 수정 ITSM-107559 교육결과보고 및 교육출장비 신 청서 이력 삭제 요청 ITSM-107479 기승인 소액구매요구/승인서 내 품의금액 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-107608 -> 국내출장명령서 용무내용 수 정 ITSM-107600 -> 결재완료 문서에 첨부 파일 수정 - [E-Approval] 전자결재 관련 업무부석
02/23 02/19 02/20 02/21 02/22
02/23 02/19 02/20 02/21 20%
02/19 02/19 02/20 02/21 02/19

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29
02/26
- [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점 검 및 운영 반영 지원 예정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 알림메일 리스크 관리팀 담당자 변경 요청 적용(황중 연 책임->이재승 선임) - [LMS] 2024년 회사필수 공통지식 강의 영상 다운시 WAS 부하 발생을 회피하기 위한 WEB서버에서 WAS 서버를 통하지 않 는 정적 다운로드 방안 검토(본사vod서버에 업로드 및 링크 u rl로 영상 수강 제공) - [LMS] 교육결과보고 및 교육출장비 신청서 이력 삭제 요청 - [ERM] ERM 시스템 관련 이상현상 확인 요청 및 ERM sub Commi ttee회의록 개최회차 정보 수정 요청 - [ERM] ERM 시스템 데이트 수정 및 입력 요청 - [ERS] U50100 정상운전절차 개정오류 확인 재개정처리 - [LMS] 교육결과보고서 기각 후 조회 안됨 문의, 수강자 재등록 - [ERS] RHDS1-C-0003 문서 상태 복구 요청(탈황1팀 강기태 주 임)
02/20 02/29 02/20 02/20 02/21 02/22 02/22 02/23
02/20 02/21 02/20 02/20 02/21 02/22 02/22 02/23
02/20 02/15 02/20 02/20 02/21 02/22 02/22 02/23
03/08 02/29 02/27 03/04
12/08 02/02 02/22 02/26
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] http 로 접근 시 https로 redirect 적용 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- ADMIN 계 정 삭제 및 로그인 실패시 매세지 처리 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] 출고완료 된 출고내역 中 해당 자제에 대한 할당된 로트번 호 확인 요청 - [WMS] Window 서버 보안 패치 작업 hqwmswb1, hqwmswb2 - [GCMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 개선 계획 및 공수 산정 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- ADMIN 계 정 삭제 및 로그인 실패시 매세지 처리 - [GCMS] 지류상품권 구권 신권으로 교환 판매 처리 로직 확인 요 청 - [GCMS] 울산지사 상품권 회수 사용자 오류로 인한 데이터 작업 요청 - [GCMS] 분석관리 > 보험금액산출 데이터 작업 요청 - [GCMS] 제작/이관입고등록 데이터 추출 요청
03/08 02/19 02/21 02/23 02/27 02/21 02/21 02/23 02/19
85% 02/19 02/21 02/20 90% 02/21 02/21 02/23 02/19
12/08 02/19 02/21 02/15 02/22 02/21 02/21 02/23 02/19

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 03/01
02/26 02/07
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [계정관리] 문서번호 : A36-24-0003, 03/01 인사명령 관련 처리 (03/01 이후 처리 예정)
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황, 코드명 및 검색 조건 입력 시 search 늦어지는 현상 확인 및 점 검 - [LOPAS] HR 관련 배치 임의 실행 (2024.02.20, 10시경 작업 수행 완료) - [계정관리] 문서번호 : A36-24-0003, 03/01 인사명령 관련 처리 (03/01 이후 처리 예정)
02/23 02/23 02/20 03/01
02/23 02/20 02/20 0%
02/19 02/15 02/20 02/07
04/30 02/29 03/29 03/29
02/26 04/21 10/27 02/02
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
04/30 02/29 03/29 03/29
30% 90% 90% 90%
02/26 04/21 10/27 02/02

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 ● 김원기 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 ◑ 박남신 ● 남대현 ◑ 순현국 | 9 설날 연휴 | 10 설날
11 | 12 설날연휴(대체휴일) | 13 ● 강민경 ● 최진우 | 14 | 15 | 16 ● 이지은 | 17
18 | 19 ◐ 이병준 | 20 | 21 | 22 | 23 ● 변석범 | 24
25 | 26 ● 박선미 ● 최연화 | 27 | 28 | 29 ◑ 배영식 ● 황보람 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 02월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet