## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31 03/31
05/31 10/06 10/17 02/23
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035) - [TR] 일반차입금 자본화 이자율 계산 시스템 개발요청 프로세스 분석(ZTRR1422)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 전표 금액 더블 오류 원인 분석 및 수정(ZGMR1511, ZGMR 3511) - [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 신규개발(ZCOT9040) - [FI] 총계정원장 당월 금액 계산로직 수정 (ZSIR2000) - [CO] 유저별 UC3000 조직 조회 가능 권한 요청(ZCOR1210) - [TR] 일반차입금 자본화 이자율 계산 시스템 개발요청 프로세스 분석(ZTRR1422)
02/19 02/20 02/21 02/22 03/31
02/19 02/20 02/21 02/22 10%
02/19 02/20 02/21 02/22 02/23
02/29
02/13
- [HCM] HCM 업무인수인계(SAPUI5 , Odata )
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [HCM] HCM 업무인수인계(SAPUI5 , Odata ) - [HCM] HCM 평가 메뉴 개선
02/21 02/29 02/23
0221 0229 0223
08/31 02/13 02/22

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 03/29 02/29 03/29 03/29
01/05 01/10 01/30 02/15 02/19
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] PO 4501183143, B/L 관리번호 2000017968 데이터 병합 요청 - [MM] 선박 카테고리 변경 요청
04/30 03/29 02/29 03/29 03/29 02/29 02/29
60% 70% 50% 60% 30% 02/21 02/22
01/05 01/10 01/30 02/15 02/19 02/21 02/22
03/04 03/04
02/27 02/27
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM개발 File System 가용공간 부족에 따른 로그삭제 작 업(‘23년04월~06월 로그삭제) - [BC] 용인 2023년도 하반기 FW Rule Revalidation 수행 결과 검증에 따른 업무지원 - [BC] HCM운영 보안접속 사용자 SNC 접속 문제로 원격 업무지원 (인력개발팀) - [BC] HCM운영 Cloud(평가시스템) 인사 마스터 전송 배치 재등록 및 일시중지
02/26 02/26 02/20 02/21 02/22 02/23
02/26 02/26 02/20 02/21 02/22 02/23
02/20 02/20 02/19 02/14 02/22 02/23

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 예약 상신 시 Equipment가 등록된 Itemized 자재는 Pop-up 을 통한 사양 확인 요청* 대그룹 1000, 2000, 3000, 7000, 7500에 속한 자재가 Equipment 등록되어 있을 경우 예약 상신 시 팝업창으로 사양 확인 요청
03/29 02/29
90% 02/20
12/14 02/19
02/28
02/26
- 업무인수 : 향후 진행해야할 운영업무 파악 (근태와 출입관리시스템 자동연동 등)
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- 업무인수: Fiori 개발환경 소개 및 정보처리 신청사항 수정(다면 평가 피평가자 지정 기준일관련 수정) - 업무인수: Fiori 개발환경 소개 및 정보처리 신청사항 수정(퇴직 연금 전환 신청화면관련 수정) - 업무인수: 안면인식 출입관리시스템 연동 특근확인서 변경적용 내용분석(Fiori 및 HCM) - 업무인수: 평가관련 MSS 및 ESS 화면 수정(JIRA기준 2건) - 업무인수: JIRA 사용법 및 업무처리절차 소개
02/19 02/20 02/23 02/22 02/23
02/19 02/20 02/23 02/22 02/23
02/19 02/20 02/21 02/22 02/23

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 04/30 04/30 03/29
02/19 02/14 02/14 09/06
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - PDF 개발
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 퇴직급여명세서 내 결재선 추가 - [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC퇴직연금 계산 관련 개선 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 임원 평가결과 조회 화면 수정 - [HCM] 국내출장명령서 수정 요청 - [HCM] 사외외국어 학습비 신청 관련, CCS 결제금액 초기화 및 HCM 신청 데이터 삭제
03/29 03/29 04/30 04/30 04/30 03/29 03/15 03/08
100% 100% 100% 90% 70% 100% 100% 100%
02/07 02/07 02/13 02/14 02/14 02/22 02/20 02/19
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경 - [SD] ITSM-107760외항항행선박용 면세유류공급명세서 수정0 2/231. 양수자 코드 F000000000일경우 양수자 명을 구매자 명으로 대체 - [TD] ITSM-104304차량 마스터 수송가능 거래처 등록시 안내 메세지 표출02/211. Non-Brand 실거리 운임 거래처 체크 및 메 시지표출로직 추가2. BDC 실행시 팝업 뜨지 않도록 조건 추가
03/29 [보류] 03/28
90% 02/23 02/21
02/19 02/23 02/21