## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
04/30 03/31 02/29 03/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
03/31 03/31 03/29
WEB
[e-Biz] 사후적립 조회필드변경 및 로직수정 [OAS] S-imoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 [E-Approval] 인감날인 신청서(부서용) [LMS] 2024년 회사필수 공통지식 강의 영상 다운시 WAS 부하 발생을 회피하기 위한 WEB서버에서 WAS 서버를 통하지 않는 정적 다운로드 방안 검토(본사vod서버에 업로드 및 링크 url로 영상 수강 제공)
완료
02/21 02/21 02/20 02/21
ERP
[FI] 총계정원장 당월 금액 계산로직 수정(ZSIR2000) [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 신규개발(ZCOT9040) [MM] PO 4501183143, B/L 관리번호 2000017968 데이터 병합 요청 [TD] 차량 마스터 수송가능 거래처 등록시 안내 메세지 표출
완료
02/21 02/20 02/21 02/21