## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 03/29 04/30
02/05 02/16 02/20
- [FLBIZ] 취약점조치(데이터평문전송) - [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [FLBIZ] 취약점조치(데이터평문전송) - [e-Biz] 사후적립 조회필드변경 및 로직수정 - [e-Biz] 홍보물 신청시 요청사항 기재란 삭제요청 - [CCS] 취약점조치(데이터평문전송) - [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [CCS] ITSM-107559 교육결과보고 및 교육출장비 신청서 이력 삭제 요청 - [CCS] ITSM-107477 사외외국어 학습비 신청 관련, CCS 결제 금액 초기화 및 HCM 신청 데이터 삭제 - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [FLBIZ] 취약점조치(logback)
03/29 02/29 02/29 02/29 03/29 02/20 02/20 04/30 03/29
60% 02/21 02/21 02/20 30% 02/20 02/20 0% 02/22
01/26 02/14 02/14 02/12 02/16 02/20 02/20 02/20 01/26
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [RTS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [RTS] RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] [ITSM-107316]OAS(유류회계) 마감 계유 자료 중 제품이 관( 기간별/기간별 합계) - [OAS] [ITSM-107707]OAS 유량기록 수정 요청
02/23 02/23 02/23 03/31 03/31 03/01 03/01 02/23
02/23 02/23 02/23 80% 80% 02/21 02/22 02/22
02/19 02/19 02/19 06/22 01/15 02/19 02/19 02/22

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/29 03/31 03/29 05/31
09/05 01/10 02/15 02/20 02/21
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보 완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 국내 내국수출 거래처 PRM 마스터 등록수정 화면 보완 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보 완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 국내 내국수출 거래처 PRM 마스터 등록수정 화면 보완 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진
03/31 02/29 03/31 03/29 05/31
85% 50% 50% 99% 10%
09/05 01/10 02/15 02/20 02/21
02/29
02/26
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] 취약점 점검 장애 - [ASM] ITSM-107089 작업 유형 변경ITSM-106656 CTS 번호 변경 - [ASM] asm 신규계정 생성 및 그룹권한 추가 - [ASM] jira 요청문서 list 송부 - [ASM] ITSM-107377 견적 재반영ITSM-107582 변경결과 작 성ITSM-97994 변경요청서 삭제ITSM-107603 변경요청서 삭제ITSM-107601 변경요청서 삭제 - [ATSS] atss 거리 및 요율 수정 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정 - [ASM] ITSM-107348 변경결과 작성ITSM-107547 변경결과 작성ITSM-100864 변경결과 작성ITSM-104487 담당자 변경 ITSM-104415 담당자 변경 - [ATSS] 거리 및 요율 수정 - [ASM] ITSM-104733 변경요청서 삭제 및 작업유형 변경 - [ATSS] atss 설치 지원
02/23 02/19 02/20 02/20 02/20 02/20 02/23 02/21 02/22 02/22 02/23
02/22 02/19 02/20 02/20 02/20 02/20 02/22 02/21 02/22 02/22 02/23
02/19 02/19 02/20 02/20 02/20 02/20 02/19 02/21 02/22 02/22 02/23

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/01 03/29 02/29
02/26 01/15 02/14
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 완료 -> 로직 보완 및 테스트
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 완료 -> 로직 보완 및 테스트 - [RPA] A360 '법인영업팀 - 항공급유 매출입력' - LJ 급유 항목 VBA 수정 - 사용자여신 로직 삭제 - [EAI] 운영서버 문제발생 EAI 시스템 재기동 및 정상작동 안내 - [RPA] A360 '월간 나프타 수입부과금' 오류 확인 및 재수행 - 파일 문제. 현업 안내 및 가이드자료 생성 - [PPS] CP(https)->SSO(http)->PPS(http) 로 인한 연결문제 및 적용방향 문의https 적용 완료 안내 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 CP, WMS 점검과정 수정
03/29 02/29 02/19 02/21 02/21 02/23 02/23
50% 99% 02/19 02/21 02/21 02/23 02/23
01/15 02/14 02/19 02/21 02/21 02/22 02/22
02/29 02/29 03/29 03/08 03/29
07/20 01/18 02/05 02/13 02/16
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [E-Approval] 법인휴대폰 해외 데이터로밍 신청서 수정/신규 신 청서 도입 요청 - [E-Approval] 지류상품권 구매신청서 수정 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [E-Approval] 법인휴대폰 해외 데이터로밍 신청서 수정/신규 신 청서 도입 요청 - [E-Approval] 인감날인 신청서(부서용) - [E-Approval] 지류상품권 구매신청서 수정 개발 요청
02/29 02/29 03/29 03/08 02/29 03/29
40% 90% 90% 90% 02/20 90%
07/20 01/18 02/05 02/13 02/16 02/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/01
02/26
- [E-Approval] 전자결재 관련 업무분석
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] OSPM 편의성 수정 및 취약점 업로드 - 취약점 처리 관련 ITSM-102045 - [E-Approval] ITSM-107456 특정문서 조회함 / 담당업무 문 서함 권한 요청 ITSM-107186 DCS/ESD 계정등록신청서 / 결 과 보고서 삭제신청 - [E-Approval] ITSM-107596 구매품의서 CO240200534 오타 수정 ITSM-107559 교육결과보고 및 교육출장비 신 청서 이력 삭제 요청 ITSM-107479 기승인 소액구매요구/승인서 내 품의금액 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-107608 -> 국내출장명령서 용무내용 수 정 ITSM-107600 -> 결재완료 문서에 첨부 파일 수정 - [E-Approval] 전자결재 관련 업무부석
02/23 02/19 02/20 02/21 02/22
02/23 02/19 02/20 02/21 20%
02/19 02/19 02/20 02/21 02/19

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29
02/26
- [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점 검 및 운영 반영 지원 예정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 알림메일 리스크 관리팀 담당자 변경 요청 적용(황중 연 책임->이재승 선임) - [LMS] 2024년 회사필수 공통지식 강의 영상 다운시 WAS 부하 발생을 회피하기 위한 WEB서버에서 WAS 서버를 통하지 않 는 정적 다운로드 방안 검토(본사vod서버에 업로드 및 링크 u rl로 영상 수강 제공) - [LMS] 교육결과보고 및 교육출장비 신청서 이력 삭제 요청 - [ERM] ERM 시스템 관련 이상현상 확인 요청 및 ERM sub Commi ttee회의록 개최회차 정보 수정 요청 - [ERM] ERM 시스템 데이트 수정 및 입력 요청 - [ERS] U50100 정상운전절차 개정오류 확인 재개정처리 - [LMS] 교육결과보고서 기각 후 조회 안됨 문의, 수강자 재등록 - [ERS] RHDS1-C-0003 문서 상태 복구 요청(탈황1팀 강기태 주 임)
02/20 02/29 02/20 02/20 02/21 02/22 02/22 02/23
02/20 02/21 02/20 02/20 02/21 02/22 02/22 02/23
02/20 02/15 02/20 02/20 02/21 02/22 02/22 02/23
03/08 02/29 02/27 03/04
12/08 02/02 02/22 02/26
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [GCMS] http 로 접근 시 https로 redirect 적용 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- ADMIN 계 정 삭제 및 로그인 실패시 매세지 처리 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] 출고완료 된 출고내역 中 해당 자제에 대한 할당된 로트번 호 확인 요청 - [WMS] Window 서버 보안 패치 작업 hqwmswb1, hqwmswb2 - [GCMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 개선 계획 및 공수 산정 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- ADMIN 계 정 삭제 및 로그인 실패시 매세지 처리 - [GCMS] 지류상품권 구권 신권으로 교환 판매 처리 로직 확인 요 청 - [GCMS] 울산지사 상품권 회수 사용자 오류로 인한 데이터 작업 요청 - [GCMS] 분석관리 > 보험금액산출 데이터 작업 요청 - [GCMS] 제작/이관입고등록 데이터 추출 요청
03/08 02/19 02/21 02/23 02/27 02/21 02/21 02/23 02/19
85% 02/19 02/21 02/20 90% 02/21 02/21 02/23 02/19
12/08 02/19 02/21 02/15 02/22 02/21 02/21 02/23 02/19

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/29 03/01
02/26 02/07
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [계정관리] 문서번호 : A36-24-0003, 03/01 인사명령 관련 처리 (03/01 이후 처리 예정)
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황, 코드명 및 검색 조건 입력 시 search 늦어지는 현상 확인 및 점 검 - [LOPAS] HR 관련 배치 임의 실행 (2024.02.20, 10시경 작업 수행 완료) - [계정관리] 문서번호 : A36-24-0003, 03/01 인사명령 관련 처리 (03/01 이후 처리 예정)
02/23 02/23 02/20 03/01
02/23 02/20 02/20 0%
02/19 02/15 02/20 02/07
04/30 02/29 03/29 03/29
02/26 04/21 10/27 02/02
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
04/30 02/29 03/29 03/29
30% 90% 90% 90%
02/26 04/21 10/27 02/02