## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
05/31 10/06 10/17 02/23 02/29
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035) - [TR] 일반차입금 자본화 이자율 계산 시스템 개발요청 프로세스 분석(ZTRR1422) - [CO] PP 생산오더별 작업시간 프로그램 생성(ZPCOR2050)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 부가세 역분개 전표 제외(ZFIR5060) - [FI] 이자.배당 소득 지급명세서(전산매체신고파일) 신고파일 필 드 맵핑 오류 수정(ZFIR5530) - [FI] 엑셀다운로드시 오류 발생 원인 분석 및 수정(ZFIR7031) - [FI] 이자.배당 소득 지급명세서(전산매체신고파일) 신고파일 필 드 주민번호 사업자로 값 변경(ZFIR5530) - [TR] 이자율 계산 프로그램 생성 관련 분석(ZTRR1422) - [CO] PP 생산오더별 작업시간 프로그램 생성(ZPCOR2050)
02/26 02/26 02/26 02/27 03/31 03/31
02/26 02/26 02/26 02/27 20% 10%
02/26 02/26 02/26 02/27 02/28 02/29
04/30 03/29 03/29 03/29 04/30 03/29
01/05 01/10 02/15 02/19 02/26 02/28
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SMM_PR I/F 필드 추가 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] 중복 생성 오류 해결 요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SMM_PR I/F 필드 추가 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 기술검수증 및 구매발주 부분취소요청
04/30 03/29 02/29 03/29 03/29 04/30 03/29 03/11
60% 70% 02/29 60% 50% 30% 30% 02/29
01/05 01/10 01/30 02/15 02/19 02/26 02/28 02/29

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/11 03/11 03/06
03/05 03/05 03/04
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM Cloud (평가시스템) 인사 마스터 전송 배치 재등록 - [BC] HCM운영 SICF(Define Services) 서비스 활성화 작업 업무 지원 - [BC] HCM운영 Content Server MaxDB AutoLog 파일 삭제작업
03/04 03/04 02/27 02/28 02/29
03/04 03/04 02/27 02/28 02/29
02/27 02/27 02/26 02/27 02/29
03/29 03/29
12/14 02/26
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 사고 복구 비용 집계를 위한 IT 시스템 개선 요청* 월별 사 고복구비 집계조회 리포트 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 사고 복구 비용 집계를 위한 IT 시스템 개선 요청* 월별 사 고복구비 집계조회 리포트 개발
03/29 03/29
90% 80%
12/14 02/26

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/05 03/15
03/04 03/04
- [HCM] 연차(1년 미만 입사자) 발생 로직 오류 분석 및 수정 - [HCM] ITSM-107989 인사정보 요청서 개발 요청 건업무 및 소 스 분석
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] ITSM-107758 HCM - HR 결재함 메뉴 일부 삭제(숨김) 요 청 - [HCM] 업무인수 : 근태와 출입관리시스템 자동연동 업무설명 및 소스분석 - [HCM] ITSM-107892 HCM 휘하 직원 평가결과 조회 화면 소스 변경 요청 - [HCM] 업무인수 : 인사정보 요청서 개발 요청(개발진행중인 건 으로 소스 및 진행과정 설명) - [HCM] 연차(1년 미만 입사자) 발생 로직 오류 분석 및 수정 - [Fiori] 평가관리: 평가결과조회화면에서 면담결과 필드 조회조 건 변경(지사장 저유소장 제외)
02/26 02/26 02/27 02/28 02/29 02/29
02/26 02/26 02/27 02/28 50% 02/29
02/26 02/26 02/27 02/28 02/29 02/29
02/23 04/30 04/30 03/29 04/30 03/29
02/19 02/14 02/14 09/06 12/18 02/26
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - PDF 개발 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 해외출장시 국내/해외출장 기간 CP 사원검색의 상태란 반영 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 해외출장시 국내/해외출장 기간 CP 사원검색의 상태란 반영 요청 - [HCM] 정보처리 인수인계 - 인사정보 요청서 개발 요청 - [HCM] mss 평가결과 조회시 정렬조건 개선
03/29 04/30 03/29 02/28 03/29
100% 50% 70% 100% 100%
02/07 12/18 02/26 02/28 02/28

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경 - [SD] ITSM-107604단기여신 사용 중단 후 구매자금 등록 시 단 기여신 마감 반영시점을 단기여신 효력종료일로 적용요청02 /26 1. 구매자금 사용여부 SELECT 기준을 삭제여부->한도약 정일,만기일 변경 - [SD] ITSM-107905매입원장 표기 오류 수정 1. 누락 데이터 하드코딩 - [TD] ITSM-107920출하전표 비고란 텍스트 오류 수정 요청 1. PDF S/R시 스마트폼 신규생성 및 분기로직 추가
03/29 03/28 03/29 03/28
90% 02/26 02/27 02/28
02/19 02/26 02/27 02/28